**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služby komplexní podpory**

**číslo smlouvy Zhotovitele:** 00.024.274

**číslo smlouvy Objednatele:** NTK/13/2015

(dále jen „**Dodatek**“).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elanor a.s.** | |  | | --- | | **Národní technická knihovna, příspěvková organizace** | |
| **Se sídlem:** | **Se sídlem:** |
| Jemnická 1138/1 | Technická 2710/6 |
| 140 00 Praha 4 | 160 80 Praha 6 |
| Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 25583 | Příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy |
|  |  |
| **Bankovní spojení:** | **Bankovní spojení:** |
| Komerční banka, a.s.  Číslo účtu: 89302071/0100 | ČNB Praha  Číslo účtu: 8032-31/0710 |
|  |  |
| **IČO:** 15887219  **DIČ:** CZ15887219 | **IČO:** 61387142  **DIČ:** CZ61387142 |
| **Zastoupená:**  Mgr. Ajla Bušina  Členka představenstva | **Zastoupená:**  Ing. Martin Svoboda,  Ředitel |
|  |  |
| **Dále jen „Zhotovitel“** | **Dále jen „Objednatel“** |

(Objednatel a Zhotovitel společně „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně „**Smluvní strana**“)

**Článek I.**

**Úvodní ustanovení**

Zhotovitel a Objednatel shodně prohlašují, že mezi nimi byla dne 2. 10. 2015. uzavřena Smlouva o poskytování služby komplexní podpory číslo smlouvy Zhotovitele: 00.024.274  
a číslo smlouvy Objednatele: NTK/13/2015 (dále jen „**Smlouva**“), s tím, že tato Smlouva je ke dni podpisu tohoto Dodatku stále platná.

S ohledem na potřeby Objednatele se Smluvní strany vzájemně dohodli na níže uvedené úpravě a změně Smlouvy.

**Článek II.**

**Předmět Dodatku**

Zhotovitel a Objednatel se po oboustranném souhlasu vzájemně dohodli na rozšíření předmětu Smlouvy ve vztahu k licenci SW EGJE o oblast Docházka a na následujících úpravách Smlouvy:

1. Stávající Příloha č. 1 Smlouvy nazvaná „Specifikace Produktu“ se mění tak, že celá nově zní:

„Informační systém Elanor Global Java Edition v rozsahu:

* Licenci software pro zpracování 200 aktivních zaměstnanců
* Standardní funkcionalitu systému
* Okruhy:
  + Mzdy
  + Základní personalistika
  + Systemizace
  + Administrace
  + HR Portál
  + Elektronické PPD a RZD
  + Schvalování dat
  + Benefity
  + Docházka“

1. Implementace okruhu Docházka je Zhotovitel povinen zahájit ihned po účinnosti tohoto Dodatku. V rámci implementace je Zhotovitel povinen provést také následující činnosti dle následujícího rámcového harmonogramu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Rámcový harmonogram\*** | **Týdny** |
| **1. Analýza a zpracování cílového konceptu** | **T+2** |
| **2. Nastavení systému o rozšířenou funkcionalitu Docházka (instalace a konfigurace databáze)** | **T+4** |
| **3. Školení hlavních uživatelů dle požadavků Objednatele** | **T+5** |
| **4. Testování** | **T+6** |
| **5. Provedení a vyhodnocení duplicity** | **T+9** |
| **6. Zahájení rutinního provozu** | **T+10** |

\*V případě složitých customizací si Zhotovitel vyhrazuje právo harmonogram upravit

\*\*T=termín podepsání tohoto dodatku

Provedení implementace Smluvní strany potvrdí podpisem akceptačního protokolu, který představuje doklad dokumentující uskutečnění zdanitelného plnění dle článku 7.2 Smlouvy pověřenými osobami Smluvních stran. Smluvní strany akceptační protokol podepíšou, došlo-li k provedení všech činností dle tohoto Článku II bod 2 Dodatku bez jakýchkoliv vad, případně i s vadami, stanoví-li tak Objednatel. To nevylučuje povinnost Zhotovitele tyto vady odstranit po podpisu akceptačního protokolu.

1. Stávající Příloha č. 5 Smlouvy nazvaná „Cena za SKP“ se mění tak, že celá nově zní:

|  |  |
| --- | --- |
| **SKP čtvrtletní** | |
| Paušální poplatek | **17 500** Kč |

Tato částka bude prvně fakturovaná za třetí kvartál roku 2021, tj. od 1. 11. 2021.

1. Za Článek 14.1 Smlouvy se doplňuje Články 14.2 až 14.9 Smlouvy s následujícím zněním:

„14.2 Licence je poskytována:

1. jako nevýhradní;
2. k autorským dílům v původní i změněné podobě;
3. jako časově neomezená;
4. jako teritoriálně neomezená;
5. jako množstevně neomezená;
6. ke všem známým způsobům užití; a
7. pro vlastní interní potřeby Objednatele.

14.3 Licence se vztahuje také na jakékoliv změny autorského díla, Objednatel ale není oprávněn autorská díla sám měnit.

14.4 Zhotovitel výslovně souhlasí s postoupením a (pod)licencováním licence na jakoukoli třetí stranu podle volby Objednatele a bez jakéhokoli omezení.

14.5 Objednatel není povinen licenci využít.

14.6 Zhotovitel prohlašuje, že oprávněné zájmy autora nemohou být značně nepříznivě dotčeny tím, že Objednatel nebude licenci vcelku či zčásti užívat.

14.7 Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na povahu výnosů z poskytnuté licence nemohou vzniknout podmínky pro uplatnění ustanovení § 2374 zákona č. 89/20212 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tedy že odměna za licenci k jednotlivým autorským dílům nemůže být ve zřejmém nepoměru k zisku z využití licence a významu příslušného autorského díla pro dosažení takového zisku.

14.8 Zhotovitel ve všech případech odpovídá za případné porušení práv duševního vlastnictví třetích osob Objednatelem v důsledku řádného užívání všech výstupů dle této Smlouvy. Uplatní-li k jakémukoliv výstupu této Smlouvy právo jakákoliv třetí osoba, zavazuje se Zhotovitel nahradit Objednateli veškerou újmu takto způsobenou, jakož i náklady vynaložené na obranu práv Objednatele. Zhotovitel se v takovém případě dále zavazuje na svůj náklad poskytnout Objednateli veškerou možnou součinnost k ochraně jeho práv.

14.9 V případě nároku dle předchozího Článku 14.8 nebo je-li důvodné předpokládat, že takový nárok bude uplatněn, zabezpečí Zhotovitel Objednateli možnost dále příslušný výstup užívat bez nároku na úplatu nad rámec sjednaný v této Smlouvě.“

**Článek III.**

**Cena předmětu Dodatku a smluvní pokuta**

* 1. Cena za rozšíření systému EGJE podle Článku II bod 1 tohoto Dodatku (tj. jednorázová úhrada za rozšíření licence) činí dohodou Smluvní stran **40 000 Kč bez DPH** (slovy: čtyřicet tisíc korun českých bez DPH). Dále cena za implementaci tohoto okruhu zahrnující i plnění dle Článku II bod 2 tohoto Dodatku (tj. jednorázová úhrada za implementaci) činí **70 000 Kč bez DPH** (slovy: sedmdesát tisíc korun českých bez DPH). Tyto částky budou uhrazeny na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení ceny dle tohoto Článku III. tohoto Dodatku a vystavení obou faktur podpisem akceptačního protokolu dle Článku II. bod 2 tohoto Dodatku.

**Článek IV**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními tohoto Dodatku, zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zabezpečí Objednatel.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
4. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne …………….. 2021 V Praze dne …………….. 2021

-------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------

Elanor a.s. Národní technická knihovna, přísp. organizace

Ing. Filip Bušina, Ph.D., MBA Ing. Martin Svoboda

Výkonný ředitel Ředitel

Na základě plné moci