Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1269/MO/2021

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

_________________________________________________________________________________

Čl. I. 		Smluvní strany

| Objednatel: | Statutární město Jihlava |
| --- | --- |
| Adresa sídla: | Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava |
| Zastoupený: Oprávněný k podpisu dodatku: | Ing. arch. Martinem Laštovičkou, náměstkem primátorky Ing. Petr Štěpán, vedoucí Majetkového odboru |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a. s., pobočka Jihlava |
| Číslo účtu: | 20028-1466072369/0800 |
| IČO: | 00286010 |
| DIČ: | CZ00286010 |

(dále jen "objednatel")

| Zhotovitel: | Envirox s.r.o. |
| --- | --- |
| Adresa sídla: | Roháčova 145/14, Praha 3 |
| Zastoupený: | Patrikem Štechou, jednatelem společnosti |
| Bankovní spojení: Číslo účtu: | Komerční banka, a. s. 43-8846360217/0100 |
| IČO: | 24824968 |
| DIČ: | CZ24824968 |

(dále jen "zhotovitel")

3.	V technických věcech jedná:

za objednatele: 	pověřený pracovník oddělení vodního hospodářství a správy podzemí

za zhotovitele: 	pověřený pracovník společnosti Envirox s.r.o.

Čl. II. 	Předmět dodatku smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 12. 8. 2021 smlouvu o dílo evidovanou pod č. 1269/MO/2021 (dále jen „smlouva“) na zpracování znaleckého posudku kanalizace a šachet v k.ú. Heroltice.

Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení termínů spojených se zpracováním technické části, provedení a zpracování tlakových zkoušek.

Čl. 	III. Termíny plnění

Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. III. termíny plnění v bodě 1. 2. lhůta pro vypracování kamerových prohlídek a zpracování tlakových zkoušek pro znalecké posouzení, Čl. III. Termín plnění se mění takto:

1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:

1.1.  Zahájení prací:	po nabytí účinnosti tohoto dodatku

1.2.  Lhůta pro vypracování kamerových prohlídek a zpracování tlakových zkoušek pro znalecké posouzení:

do 10. 9. 2021 s ohledem na spouštění provozu ČOV Heroltice ke dni 1. 10. 2021

1.3.  Lhůta pro zpracování finální verze nezávislého posouzení:

do 30. 9. 2021 s ohledem na spouštění provozu ČOV Heroltice ke dni 1. 10. 2021

Uvedené lhůty v odstavci 1. tohoto článku nevylučují možnost dřívějšího plnění.

Čl. V. 	Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání sjednané ve smlouvě zůstávají beze změny.

- Dodatek č. 1 smlouvy je uzavřen podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou tímto dodatkem výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Objednatel zajistí uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy dílo v registru smluv v souladu s právními předpisy.

- Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1.

- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly a jeho obsahu plně porozuměly. Prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 1 projednaly, a že tento v nich nevyvolává žádné pochybnosti ani neumožňuje dvojí výklad.

V Jihlavě dne	V Jihlavě dne

za objednatele: 1.9.2021	za zhotovitele: 31.8.2012

……………………………………………				……………………………………………….

Ing. Petr Štěpán				Patrik Štecha

vedoucí Majetkového odboru	jednatel společnosti