č.j.1197/2020

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo

uzavřený dle příslušných ustanovení občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: THS ND 01/2020

číslo smlouvy zhotovitele: 01-2020

Smluvní strany

Objednatel:

Národní divadlo

se sídlem: Ostrovní 1, 112 30 Praha 1 – Nové Město

statutární orgán: prof. MgA. Jan Burian, generální ředitel

IČ: 00023337

DIČ: CZ00023337

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

Společnost pro Novou scénu

jejímiž společníky na základě Smlouvy o společnosti ze dne 15.1.2020 jsou

RadaArchitekti s.r.o.

se sídlem: Tučkova 769/12, 602 00 Brno

IČ: 277 42 415

DIČ: CZ 27742415

zastoupená: Ing. arch. Pavlem Radou, jednatelem

a

ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o.

se sídlem: Dominikánská 342/19, 602 00 Brno

IČ: 277 55 690

DIČ: CZ27755690

zastoupená: Doc. Ing. arch. Milanem Rakem, Ph.D., jednatelem

Na základě výše uvedené Smlouvy o společnosti zastupuje Společnost pro Novou scénu firma RadaArchitekti s.r.o. a podpisem této smlouvy byl pověřen Ing. arch Pavel Rada, jednatel firmy RadaArchitekti s.r.o. Ve věcech technických je oprávněn jednat Doc. Ing. arch. Milan Rak, Ph.D., jednatel firmy ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o.

(dále jen „Zhotovitel“)

Preambule: Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění projekčních prací došlo ke změnám z důvodu, které zhotovitel nemohl předvídat, se účastníci smluvního vztahu dohodli na změně a doplnění Smlouvy o dílo č. THS ND 01/2020 ze dne 28.02.2020 (dále  „Smlouva“ nebo „SOD“) tímto dodatkem č.1 (dále jen „Dodatek“) takto:

II.

Předmět dodatku

„Vyhotovení projektové dokumentace rekonstrukce Nové scény a provozní budovy B č.p. 1435“

III.

Ujednání o změněn smlouvy

1. Do stávajícího článku II. „Předmět smlouvy“, za odstavec 2.6 se vkládají nové odstavce 2.7 a 2.8 následujícího znění:

2.7	Předmět díla je specifikován mimo výše uvedené i v příloze č. 6 (Bližší specifikace rozšíření předmětu díla) této smlouvy – dodatku č.1

2. Do stávajícího článku III. „Doba a místo plnění“ se za odstavec 3.2 vkládá nový odstavec 3.2.1 následujícího znění:

3.2.1	Termíny plnění dalších výkonů dle tohoto dodatku, resp. odst. 2.7 smlouvy, jsou dány aktualizovaným harmonogramem, který je přílohou č. 7 této smlouvy – dodatku č.1.

Smluvní strany sjednaly termíny předání projektové dokumentace dle tohoto dodatku, resp. odst. 2.7 smlouvy, Objednateli takto:

Termín předání rozšířené DNS……………15.9.2021

Termín předání rozšířené DUR+DSP……. 1.10.2021

Termín předání rozšíření DPS……….…..3.11.2021 (přičemž v tomto termínu bude předána kompletní DPS vč. původně sjednaného rozsahu)

3. Stávající článek IV. „Cena díla a platební podmínky“ odst. 4.1 se ruší a nově zní takto:

4.1.   	Celková nabídková cena obsahuje veškeré náklady na splnění veřejné zakázky pro projekt rekonstrukce Nové scény Národního divadla a provozní budovy B č.p. 1435, a to za celou dobu plnění.

Cena díla byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele a činí:

|  |  | Cena bez DPH |
| --- | --- | --- |
| A/ | Cena díla dle původní smlouvy | 39.840.000,- Kč |
| B/ | Cena dle dodatku č.1 | 50. 440.000,- Kč |

Rozpis celkové ceny díla dle činností:

| Činnost | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| a) Dokumentace návrhu stavby (DNS) | 9.940.000,-Kč | 2.087.400,- Kč | 12.027.400,- Kč |
| a1) rozšířená Dokumentace návrhu stavby (DNS) | 2.200.000,-Kč | 462.000,-Kč | 2.662.000,-Kč |
| b) Dokumentace pro vydání společného povolení | 12.650.000,- Kč 450.000,- Kč | 2.656.500,- Kč 94.500,- Kč | 15.306.500,- Kč 544.500,- Kč |
| b1)rozšířená Dokumentace pro vydání společného povolení | 3.700.000,- Kč | 777.000,-Kč | 4 477 000,-Kč |
| c) Dokumentace pro provedení stavby | 19.400.000,- Kč | 4.074.000,- Kč | 23.474.000,- Kč |
| d) Kontrola nabídkových rozpočtů třech účastníků zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby. | 180.000,- Kč | 37.800,- Kč | 217.800,- Kč |
| e) Výkon autorského dozoru po dobu 24 měsíců (cena za 1 měsíc AD 80.000,- Kč bez DPH) - bez ohledu na to, kolik osob se za dodavatele zúčastní | 1.920.000,- Kč | 403.200,- Kč | 2.323.200,- Kč |

IV.

Závěrečná ustanovení

- Otázky výslovně tímto dodatkem č.1 ke Smlouvě o dílo č. THS ND 01/2020 ze dne 28.02.2020 neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku jsou přílohy č. 6 a 7.

- Tento dodatek je platný i pro případné právní nástupce smluvních stran.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Pro případ povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, smluvní strany sjednávají, že zveřejnění provede Objednatel. Obě smluvní strany berou na vědomí, že nebudou uveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li Zhotovitel některé informace uvedené v tomto dodatku za informace, které nemohou nebo nemají být uveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., je povinen na to Objednatele současně s uzavřením této smlouvy písemně upozornit.

- Účastníci prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

- Plnění povinností vyplývajících z tohoto dodatku může být zahájeno po přidělení finančních prostředků z příslušného dotačního orgánu nebo jiných grantů pro financování akce. V případě nepřidělení či podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků si objednatel vyhrazuje právo od Smlouvy odstoupit, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak.

Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy tímto dodatkem nezměněné, zůstávají v platnosti.

Seznam příloh:

Příloha č. 6 – Bližší specifikace rozšíření předmětu díla

Příloha č. 7 – Aktualizovaný harmonogram plnění

V Brně dne ____________  	V Praze dne _____________

_____________________________			______________________________

Ing. arch. Pavel Rada					prof. MgA. Jan Burian

RadaArchitekti s.r.o.			               Národní divadlo

Společnost pro Novou scénu			               generální ředitel