MZE-50386/2021-11152



mze000021202142

|  |  |
| --- | --- |
| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologiíČíslo útvaru: 11150VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPISOVÁ ZN.: 74VD15544/2018-11153NAŠE ČJ.: MZE-50386/2021-11152VYŘIZUJE: Bc. Petra HonsováTelefon: 221811019E-MAIL: Petra.Honsova@mze.czID DS: yphaax8 | O2 IT Services s.r.o.Vážený panxxxZa Brumlovkou 266/2Michle140 00 Praha 4 |

adresa: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 1. 9. 2021

**Prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500137121 k PZ 619 eAgri Úplný přechod na https**

Vážený pane xxx,

dovoluji si Vás tímto informovat o prodloužení termínu objednávky č. 4500137121
k  *PZ\_PRAIS\_II\_2021\_No619 eAgri\_uplny\_prechod\_na\_protokol\_https* z aktuálního termínu 31.8.2021 na nový termín 31.10.2021.

Důvodem tohoto prodloužení je využití možnosti, která je uvedena
v PZ v ustanovení čl. 3.2. týkající se průběžné změny odkazů na základě zjištění provozovatele nebo MZe, za účelem změny odkazů, které budou dodatečně identifikovány v období následujících dvou měsíců.

Termín 31.10.2021 byl stanoven na základě dohody projektových manažerů MZe a O2ITS.

S pozdravem

|  |  |
| --- | --- |
| %%%el\_podpis%%% |  |
| Ing. Oleg Blaškoředitel odboru | Otisk úředního razítka |

Přílohy: