NG/1181/2021

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. NG/1383/2020

Smluvní strany

Národní galerie v Praze

Se sídlem: Staroměstské nám. 606/12,110 15 Praha 1

Zastoupena: Ing. Irenou Žáčkovou, na základě plné moci

IČ: 00023281, DIČ: CZ00023281

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 050008-0008839011/0710

(dále jen "Objednatel")

a

Ing. arch. Ester Miluničová

Datum narození XXXXXXXXXXXXX

Se sídlem: Na Pískách 1157/62, Praha 6 160 00

Doručovací adresa: Pikovická 2, 252 06 Davle

IČ: 74208560

Bankovní spojení: XXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXX

(dále jen "Zhotovitel")

uzavírají tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek")

- PREAMBULE

- Dne 11.8.2020 uzavřely Smluvní strany Smlouvu, na jejímž základě se rozhodly spolupracovat na realizaci projektových prací na opravu světlíků a vtoků v objektu Veletržního paláce, Dukelských hrdinů 530/47, Praha 7.

- Projekt byl rozdělen do tří etap, a to:

Část A

•     Vypracování projektové dokumentace v podrobnostech dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. Průvodní a technická zpráva (materiálové a technické řešení)

Přehledná situace umístění vybrané části střechy - vtoky a světlíky se zakreslením řešených detailů

Výkresy řešení základních detailů navržené opravy

Část B

- Vypracování podrobného výkazu výměr a kontrolního rozpočtu stavby pro výběr zhotovitele stavby

Část C

- Autorský dozor při realizaci v rozsahu max. 15 hodin

Účast na kontrolních dnech určených Objednatelem Případné upřesnění projektové dokumentace

- Dne 17. 08. 2020 byla Objednateli předložena komplexní projektová dokumentace ve sjednaném rozsahu dle odst. 2.2 Smlouvy (část A, B). Objednatel tuto projektovou dokumentaci akceptoval a uhradil za ni Zhotoviteli odměnu.

- Sjednaný rozsah výkonu autorského dozoru při realizaci je nutné rozšířit, a to s ohledem na specifický stav konstrukce světlíků, střešních souvrství a stavebních návazností na okolní konstrukce, které si vyžádaly užití technologických postupů odlišných od postupů uváděných v projektové dokumentaci.

- S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy.

- PŘEDMĚT DODATKU

- Předmětem tohoto Dodatku je, na základě předchozí dohody Smluvních stran, změna Smlouvy, spočívající ve změně části C - navýšení rozsahu výkonu autorského dozoru o 18,5 hodin. Nutnost navýšení počtu hodin autorského dozoru odůvodňuje navýšení původně sjednané ceny za část C o 12.345,-Kč bez DPH.

- ZMĚNA ČI. II - PŘEDMĚT SMLOUVY

- Znění Článku II., odst. 2.2 Smlouvy se v části C se nahrazuje tímto novým zněním:

„Část C

- Autorský dozor při realizaci v rozsahu max. 33,5 hodin

Účast na kontrolních dnech určených Objednatelem Případné upřesnění projektové dokumentace"

- ZMĚNA ČI. IV - CENAZA DÍLO

- Znění Článku IV., odst. 4.3 Smlouvy se v části C se nahrazuje tímto novým zněním:

„Část C     22.345,-Kč bez DPH"

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Kromě výše uvedených změn zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změn.

- Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou shodných výtiscích v českém jazyce, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti nabývá jeho zveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany sjednávají, že zveřejnění Dodatku provede Objednatel. Obě strany berou na vědomí, že nebudou uveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje- li Zhotovitel některé informace uvedené v tomto dodatku za informace, které nemohou být uveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., je povinen na to Objednatele současně s uzavřením tohoto Dodatku písemně upozornit.

V Praze dne

V Praze dne

Ing. Irena Žáčkové

Ing. arch. Ester Miluničová