

MZE-48864/2021-11152

dms_carovy_kod

mze000021091958

|  |  |
| --- | --- |
| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologií  Číslo útvaru: 11150  VÁŠ DOPIS ZN.:  ZE DNE:  SPISOVÁ ZN.: 74VD15544/2018-11153  NAŠE ČJ.: MZE-48864/2021-11152  VYŘIZUJE: Bc. Petra Honsová  Telefon: 221811019  E-MAIL: Petra.Honsova@mze.cz  ID DS: yphaax8 | O2 IT Services s.r.o.  Vážený pan  xxx  Za Brumlovkou 266/2  Michle  140 00 Praha 4 |

adresa: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 25. 8. 2021

**Prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500136288 k PZ\_PRAIS II\_2021\_No609\_EZP\_změna komunikace**

Vážený pane xxx,

dovoluji si Vás tímto informovat o prodloužení termínu objednávky č. 4500136288 k PZ 609 *PZ\_PRAIS\_II\_2021\_No609\_EZP\_zmena\_komunikace\_IS\_EZP\_s\_eSPIS*

z aktuálního termínu 23.8.2021 na nový termín 30.09.2021.

Zdůvodnění:

Důvodem tohoto prodloužení je vytvoření dostatečného časového rámce pro obnovu testovacího prostředí IS EZP a IS eSPISu, které je po masivním kybernetickém útoku zaměřeném na počítačovou síť města Olomouc v současné době mimo provoz. Vzhledem k tomu, že řešení je primárně určeno IS eSPIS Olomouc, je žádoucí funkční testování realizovat právě na tomto systému.

Termín 30.09.2021 byl stanoven na základě dohody projektových manažerů MZe a O2ITS.

S pozdravem

|  |  |
| --- | --- |
| %%%el\_podpis%%% |  |
| Ing. Oleg Blaško  ředitel odboru | Otisk úředního razítka |

Přílohy: