Dodatek č. 1

S M L O U V Y  O  D Í L O

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: 	721/2021

Název díla:

“Jez Žatec” – projektová dokumentace (DSP,DPS)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

# Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Zástupce objednatele

pro projektovou přípravu:

Zástupce objednatele pro výkon

realizace stavby:

tel.:

mobil:

e-mail:

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	HG partner s.r.o.

sídlo:	Smetanova 200, 250 82 Úvaly

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

IČO:	27221253

DIČ:	CZ27221253

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu:

Tento dodatek je uzavírán na žádost zhotovitele z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.

Tímto dodatkem se mění  Čl. III. Termín plnění.

# Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění:

a)	zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

b)	dílčí termín - předání kompletní PD DSP (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    								30.9.2021

c)	druhý dílčí termín předání a převzetí kompletní PD DSP (4 x tištěné + 2 x elektronicky)

po schválení v investiční komisi (dále jen IK):	       1 měsíc po schválení v IK

d)        třetí dílčí termín - předání kompletní PD DPS (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po

projednání na ZVV:    		                   	    3 měsíce po vydaném SP

e)          předání a převzetí kompletní PD DPS  (4 x tištěné + 2 x elektronicky)

po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK):	       1 měsíc po schválení v DK

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor inženýringu.

Nové znění:

a)	zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

b)	dílčí termín - předání kompletní PD DSP (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    									20.12.2021

c)	druhý dílčí termín předání a převzetí kompletní PD DSP (4 x tištěné + 2 x elektronicky)

po schválení v investiční komisi (dále jen IK):	       1 měsíc po schválení v IK

d)        třetí dílčí termín - předání kompletní PD DPS (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po

projednání na ZVV:    		                   	    3 měsíce po vydaném SP

e)          předání a převzetí kompletní PD DPS  (4 x tištěné + 2 x elektronicky)

po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK):	       1 měsíc po schválení v DK

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor inženýringu.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne					V Úvalech dne

……………………………………			…………………………………….

investiční ředitel					jednatel

Povodí Ohře, státní podnik	 			HG Partner s.r.o.