Smlouva o dílo-dodatek č.1

č. zhotovitele  680/2021			                      č. objednatele: SML/2021-005.1 INV 473

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění na stavbu pod názvem:

„ Čekyně – Brodek u Přerova, náhrada přívodního řadu AC DN300, úsek 2-4“

I. Smluvní strany

  - OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupen          	: Michalem Záchou, předsedou představenstva

IČ			: 47674521

DIČ			: CZ47674521

Bankovní  účet	: KB Přerov č.ú. 2307831/0100

Telefon		: 581 299 111

E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675

(dále jen objednatel)

  - ZHOTOVITEL:

Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o.

Pod Lapačem 229/29, 750 02 Přerov XII - Žeravice

Zastoupen		: Petrem Zdráhalem – jednatelem společnosti

IČ			: 46581367

DIČ			: CZ46581367

Bankovní účet		: KB Přerov, č.ú. 683149-831/0100

Telefon		: 603 485 380

E-mail 		: p.zdrahal@vsprerov.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č. 3500

(dále jen zhotovitel)

1.3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.

Tímto Dodatkem č. 1 se v souladu s ujednáním v článku XX. odst.20.1. Smlouvy o dílo mění 
část textu výše citované Smlouvy.

Předmětem dodatku č. 1 je upřesnění ceny díla „Čekyně-Brodek u Přerova, náhrada přívodního řadu AC DN300, úsek 2-4“ z důvodu změny rozsahu předmětu díla.

V průběhu provádění stavebních prací byly zjištěny odlišnosti mezi skutečným stavem, projektovou dokumentací a výkazem výměr, které mají vliv na cenu díla. Změny jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1.

V. Cena za dílo:

Cena díla byla sjednána na základě nabídky zhotovitele a na základě skutečností zjištěných při realizaci díla se nově stanovuje takto:

Původní cena díla			4 999 548,23 Kč bez DPH,

Odpočet méněprací			   - 44 109,51 Kč

Cena víceprací                                         + 563 060,95 Kč

Nová cena díla                                        5 518 499,67 Kč bez DPH

Cena díla bez DPH dle dodatku č.1	5 518 499,67 Kč bez DPH

Plnění dle této smlouvy je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).

Nová cena díla zahrnuje všechny práce vymezené v podmínkách soutěže a v zadávací dokumentaci při započtení všech změn, které byly zjištěny při realizaci díla. Cena díla je podrobně specifikována v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je obsahem změnového listu.

XXI. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

Obě smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 680/2021, č. objednatele SML/2021-005 INV 473 ze dne 4.5.2021.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. zhotovitele č. 679/2021, č. objednatele SML2021-003-Ko, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.

V Přerově       dne 30.8.2021                                  V Přerově     dne 31.8.2021

Za zhotovitele:    						           Za objednatele:

………………….……………                                                     ………………………….

Petr Zdráhal                                                                              Michal Zácha

jednatel společnosti					         předseda představenstva