|  |
| --- |
| STONE TRADE CZECH s.r.o.  Chuděnická 1059/30  102 00 Praha  kancelář:  Astronautů 7  Havířov – Město  736 01 |

NAŠE ZN: 0425/2021/MH/O

VYŘIZUJE: xxxxxxxxxxxxxx

POČET PŘÍLOH: 1

TEL: xxxxxxxx

E-MAIL: xxxxxxxxxxxxx

DATUM:25.08.2021

**O b j e d n a c í l i s t**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| čís.: | 0425/2021/MH/O | dne: | 25.08.2021 |

**Objednatel:** Město Český Těšín , 00297437

**Zhotovitel:** STONE TRADE CZECH s.r.o. , IČO: 02463831

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Text** | **Cena v Kč bez DPH** |
|  | Objednáváme u Vás provedení opravy obkladu opěrné zdi a dilatační spáry v podchodu u pošty v Českém Těšíně v rozsahu dle přiložené cenové kalkulace. Zahájení prací je možné od 13.09.2021 a doba realizace v závislosti na příznivých klimatických podmínkách: 10 pracovních dnů. Splatnost faktury: 21 dnů od jejího doručení.  Záruční lhůta: 24 měsíců od protokolárního předání. | **95.500,-** |
| - Osobní údaje uvedené v této objednávce budou zpracovány pouze za účelem plnění této objednávky.  - V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. ,o dani z přidané hodnoty §92e), je výši daně za poskytnuté stavební nebo montážní práce odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 povinen přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.  - Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva vč. případných dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží smlouvu a její případné dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona. | | |

.

akceptace Zhotovitele dne: 02.09.2021..

----------------------------------

Ing. Karína Benatzká

vedoucí odboru místního hospodářství

podpis: Tomáš Berger..