Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem územní památkové správy v Č. Budějovicích

bankovní spojení:  ČNB, č. ú.: 300003-60039011/0710

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích

adresa: nám. Přemysla Otakara II. 34, 370 21 České Budějovice

kontaktní osoba: XXXXXXXXXXXXXXX, oddělení správy mobiliáře a zámeckých knihoven

telefon: XXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

Jan Pilný

IČO:76240568, DIČ: XXXXXXXXXXXX

se sídlem: Pražská 38, 370 04 České Budějovice

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX, č. ú.: XXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. NPU 3029H1200051:

# Předmět smlouvy – určení díla

- Předmětem této smlouvy je úprava podmínek, za kterých zhotovitel provede pro objednatele následující dílo: zhotovení kopie hlavního oltáře do kaple sv. Josefa na Státním zámku Vimperk, a to včetně instalace a adjustace do prostoru kaple. Předmět smlouvy se rozšiřuje o výrobu schodů a podium pod korpus oltáře (dále jen „dílo“).

- Doba a místo plnění a další podmínky

- Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo a řádně předat objednateli nejpozději do 31. října 2021 na adrese Státní zámek Vimperk, Zámek 20, 385 01 Vimperk.

- Cena a platební podmínky

- Celková cena je navýšena o 35.000,- Kč včetně DPH, tj. celková cena činí 425.000,- Kč včetně DPH. Sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje provedení a dodání díla, jakož i veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla. Změna ceny je možná pouze na základě písemného dodatku a v souladu s  platnými právními předpisy (zejm. zákonem o zadávání veřejných zakázek). Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.

- Společná a závěrečná ustanovení

- Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve třech vyhotoveních. Objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel jedno.

- Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

| V Českých Budějovicích, dne 1. 4. 2021 ………………………………………….. Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. ředitel NPÚ ÚPS ČB /razítko/ | V Českých Budějovicích, dne 1. 4. 2021 ………………………………………….. Jan Pilný zhotovitel /razítko/ |
| --- | --- |