DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 12.5.2021

uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

# Článek 1 – Smluvní strany

- Objednatel:	Město Světlá nad Sázavou

náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

zastoupen: 	Ing. František Aubrecht -  starosta

další zástupci: Ing. Vladimíra Krajanská – vedoucí odboru majetku, investic a

regionálního rozvoje, Jana Satrapová – referent odboru majetku, investic a regionálního rozvoje

IČO: 00268321

DIČ: CZ00268321

bank. spoj.: číslo účtu: 2621521, kód banky: 0100

- Zhotovitel:	PIS PECHAL, s.r.o.

Lidická 42, 602 00 Brno

statutární zástupce:., jednatel

IČO: 02365952

DIČ: CZ02365952

bank. spoj.: MONETA Money Bank, č.ú. 213142301/0600

tel.:

další zástupci: 	, projektant

Název díla:	„Rekonstrukce účelové komunikace za budovou č.p. 995, Světlá nad Sázavou“

# Článek 2 –  Předmět DODATKU

- Předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu díla, změna termínů plnění a změna ceny za dílo.

- V článku 2. Předmět díla se dílo rozšiřuje o provedení jednostupňové projektové dokumentace v úrovni dokumentace pro společné řízení + pro provedení stavby o část parkoviště na pozemku parc.č. 101/1, k.ú. Světlá nad Sázavou, navazující část ul. Nové Město, úpravu pozemku parc.č. 1857, k.ú. Světlá nad Sázavou.

- Termíny plnění uvedené v odstavci 3.1. smlouvy o dílo se ruší:

Termíny plnění:

zahájení prací:		                                       po podpisu smlouvy

technické řešení ke konzultaci:		             do 30.6.2021

odsouhlasené technické řešení (dispozice): 	do 15.10.2021

dokončení PD, včetně soupisu prací:		do 15.12.2021

A nahrazují se nově sjednanými termíny plnění:

Termíny plnění:

zahájení prací:		                                       po podpisu smlouvy

technické řešení ke konzultaci:		             do 30.9.2021

odsouhlasené technické řešení (dispozice): 	do 30.12.2021

dokončení PD, včetně soupisu prací:		do 28.2.2022

2.4. Cena za dílo uvedená v článku 5 smlouvy o dílo se ruší:

Jednostupňová projektová dokumentace v rozsahu DUR + DSP + PDPS

cena celkem bez DPH:		149 900,- Kč

DPH 21%:			31 479,- Kč

cena celkem včetně DPH:	181 379,- Kč

(slovy: Jednostoosmdesátjednatisíctřistasedmdesátdevět korun českých)

A nahrazuje se nově sjednanou cenou za dílo:

Jednostupňová projektová dokumentace v rozsahu DUR + DSP + PDPS

cena celkem bez DPH:		338 900,- Kč

DPH 21%:			71 169,- Kč

cena celkem včetně DPH:	410 069,- Kč

(slovy: Čyřistadesettisícšedesátdevět korun českých)

2.5. 	Ostatní ustanovení a ujednání původní Smlouvy o dílo ze dne 12.5.2021 zůstávají nadále beze změny v platnosti.

2.6. 	Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis, objednatel obdrží dva stejnopisy.

2.7.	Strany této Smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto Smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Smlouvy.

2.8.	Uzavření dodatku bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou, na jednání konaném dne 19.8.2021, usnesením č. R/383/2021.

Příloha smlouvy: Cenová nabídka na rozšířený předmět díla ze dne 23.7.2021

Objednatel: 						Zhotovitel:

Ve Světlé nad Sázavou	2.8.2021			v Brně 24.8.2021

……………………..					……………………………..

Ing. František Aubrecht, starosta města			jednatel