Dodatek č.1 smlouvy o dílo BKB-SOD-2400
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru

I.
Smluvní strany

- Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem:	Jeremenkova 754/2, 703 00  Ostrava - Vítkovice

zastoupena:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČO:	00600920

DIČ:	CZ00600920

bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXX

číslo účtu: 	XXXXXXXXXXXX

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Bc. Ladislav Mikulčák, referent správy majetku, tel.: 725 444 240, e-mail: ladislav.mikulcak@zdrav-ova.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech ekonomických:

Ing. Drahomíra Křenová, ekonom školy, tel. 595 693 606,

e-mail: drahomira.krenova@zdrav-ova.cz

Obchodní firma		BKB Metal, a.s.

se sídlem:	Hlubinská 917/20, 702 00 Ostrava

zastoupena:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČO:	253 55 643

DIČ:	CZ25355643

bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXX

číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXX

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1412

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku v následujícím znění:

II.
Předmět dodatku

Z důvodu vyjasňování systému hlídání energetického maxima a absence původní dokumentace pro statiku bourání výtahů se výše uvedené smluvní strany dohodly na této změně smlouvy  následovně:

Znění bodu IV 1.c) se mění následovně:

c)	projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby dle čl. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy (3. část díla) do 70 dnů od splnění bodu b), čl. IV, odst. 1.

III.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana si ponechá jedno vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami.

| V Ostravě dne 1.9.2021 |  | V Ostravě dne 1.9.2021 |
| --- | --- | --- |
| za objednatele XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX |  | za zhotovitele XXXXXXXXXXXXXXXXX |