Příkazní smlouva

uzavřená podle ustanovení o smluvním právu Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném

znění

Číslo smlouvy příkazce:	06EU-002403 Číslo smlouvy příkazníka:     15-398

číslo ISPROFIN: 327 111 3002.151.1817

1.

Úvodní ustanovení 1. Smluvní strany

| Příkazce: | Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56, 145 05 Praha Zastoupené: Ing. Zdeňkem Kuťákem, pověřeným řízením Správy Plzeň, Hřímalého 37, 301 OO Plzeň Telefon: 377 333 711 Fax: 377 422 619 bankovní spojení: Komerční banka Praha I číslo účtu: 51-1422200277/01 OO IČO: 659 93 390 DIČ: CZ659 93 390 |
| --- | --- |
| Příkazník: | PRAGOPROJEKT, a.s. Adresa: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 Zastoupené: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva Telefon: 226 066 111 Fax: 226 066 119 Bankovní spojení: KB a.s., Nuselská 94, Praha 4 č. účtu: 5904041/0100 IČ: 45272387 |

DIČ: CZ45272387

Název akce: „I/27 Šlovice — Přeštice, přeložka” — inženýrská činnost ke změně územního rozhodnutí — MÚK 2

11.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zajištění inženýrské činnosti vedoucí k získání územního  rozhodnutí pro část stavby „Přeložka silnice I/27 Šlovice — Přeštice” nazvanou „MÚK 2” bez správních poplatků.

Rozsah prací — dle přiloženého soupisu prací pro ocenění zakázky.

pro stavbu: „I/27 Šlovice — Přeštice, přeložka”

IČ bude zahrnovat zejména získání všech potřebných souhlasů, vyjádření, rozhodnutí apod. včetně majetkového vypořádání dle současných právních předpisů za účelem získání pravomocného územního rozhodnutí. Předmětem zakázky nejsou správní poplatky související s řízením.

IČ bude vykonávána dle uvedených technických podmínek a požadavků, v souladu se „Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací” schválenou MD OI č.j. 101/07— 910-IPK/I ze dne 29. I.2007, s účinností od 1.02.2007 a předpisy MD ČR pro výstavbu pozemních komunikací a bude vykonávána dle technických norem a souvisejících předpisů. Dále bude souladu s TKP pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a se  stavebním zákonem č. 1 83/2006 Sb., včetně souvisejících prováděcích vyhlášek a zákonem

č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a bude plně respektovat příslušné ČSN, ON, TKP a všechny obecně platné zákony a vyhlášky.

Jakékoliv změny oproti sjednanému druhu, rozsahu a termínu plnění, které vyplynou z dodatečných požadavků příkazce, ze změny obecně závazných právních předpisů, z  požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodů vyšší moci či nepředpokládaných překážek, neležících na straně příkazníka, budou předmětem dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích bude dohodnuta odpovídající změna předmětu smlouvy, doby plnění a ceny za činnost.

111.

Doba plnění

l . Smluvní strany se dohodly, že výsledek činnosti (pravomocné územní rozhodnutí ) bude dokončen a předán příkazci v termínu:

Podání žádosti o územní rozhodnutí do 11/2015 Nabytí právní moci územního rozhodnutí do : 03/2016

Cena

I. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provedenou činnost cenu stanovenou v souladu se zákonem č. 526/1990. Sb., která je nejvýše přípustná a činí:

| Cena celkem bez DPH | 615 500,- Kč |
| --- | --- |
| DPH 21 0/0 | 129 255,- Kč |
| Cena včetně DPH | 744 755,- Kč |

V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na vlastní zajištění pravomocného územního rozhodnutí. Specifikace ceny viz. příloha č. 1 této smlouvy.

2. Dodatečné a mimořádné činnosti musí být doloženy rozpisem o jejich nezbytnosti.

3. Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na cenu činnosti a základní parametry budou předem  s příkazcem projednány.

Způsob a místo předání

Výsledek činnosti (pravomocné územní rozhodnutí) bude předán v rozsahu a v termínu, dohodnutém touto smlouvou, osobně pověřenému zástupci příkazce nebo poštou, a to kompletní.

Příkazník je oprávněn splnit předmět smlouvy i před sjednanou dobou plnění.

VI.

Platební podmínky

Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi cenu za provedenou činnost na základě faktur vystavených příkazníkem.

Služby budou fakturovány ve dvou časových etapách a to takto :

a/ služby provedené do 30.I I.2015 (80% z ceny)

b/ služby provedené od 1.12.2015 (20% z ceny) do doby — termínu nabytí právní moci územního rozhodnutí

Smluvní strany se dohodly na tom, že faktury jsou příkazcem splatné ve lhůtě splatnosti, která činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury. Tento peněžitý závazek je splněn připsáním fakturované částky na účet příkazníka u jeho banky.

VII.

Smluvní pokuty

V případě, že příkazník nedodrží dobu plnění předmětu smlouvy ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny (bez DPH) za každý den prodlení, maximálně však 25 % ze smluvní ceny..

Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je příkazce povinen zaplatit příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH od data splatnosti faktury za každý den prodlení do zaplacení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.

VIII.

Další ujednání

- Příkazník bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují k výkonu činnosti.

2. Příkazce je oprávněn použít předmět této smlouvy výlučně jen pro účely přípravy nebo realizace akce vyplývající z této smlouvy. Jeho jiné využití (zejména přenechání k využití třetím osobám nebo pro jiné účely je možné pouze s výslovným písemným souhlasem příkazníka a za podmínek s ním dohodnutých.

3. Veškerá oznámení nebo sdělení (prováděná v souvislosti s touto smlouvou) musí mít písemnou formu. Oznámení nebo sdělení podle této smlouvy jsou řádně doručena adresátovi, jsou-li předána osobně nebo zaslána doporučenou listovní zásilkou na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy.

4.  Předávají-li se oznámení nebo sdělení osobně, pokládají se tato za řádně doručená potvrzením kopie příjemcem doručiteli. Při doručování poštou pokládají se oznámení nebo sdělení za řádně doručená dnem předání listovní zásilky příjemci, nebo dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal, či odmítl zásilku převzít.

IX.

Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit vzájemným jednáním.

- Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem.

- Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.

- Tato smlouva se zhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží příkazce a 2 vyhotovení příkazník.

- Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich pravá a vážně míněná vůle uzavřít smlouvu s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

- Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

- Tato smlouva má 4 strany a 1 cenovou přílohu.

Datum:   -08-09-2015                                                         Datum:  01-09-2015