DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na protizáplavová opatření a rekonstrukci vodovodní přípojky

v budově Krajského soudu v Ústí nad Labem

Spr 2259/2020

Smluvní strany:

| Objednatel: | Česká republika - Krajský soud v Ústí nad Labem |
| --- | --- |
|  | zastoupená JUDr. Lenkou Ceplovou, předsedkyní Krajského soudu v Ústí nad Labem, zastoupenou pověřeným pracovníkem soudu dle Spr.1511/2020, Ing. Janem Tobiášem |
| Sídlo: | Národního odboje 1274/26, 400 03 Ústí nad Labem |
| IČO: | 00215708 |
| DIČ: |  |
| Bank. spojení: | ČNB, č.ú : 3024411/0710 |
| Zástupce pro věcná jednání: | Ing. Jan Tobiáš – ředitel správy |
| E-mail/telefon: | tel.: +420 477047111, fax: +420 475530488 e-mail: podatelna@ksoud.unl.justice.cz datová schránka phgaba8 |
| (dále jen „objednatel“) |  |

a

Zhotovitel: 			KANALIZACE – UL s.r.o.

Sídlo: 				Sokolská 1617/21, Ústí nad Labem - Střekov

Zastoupený:			Tomášem Ryglem

Kontaktní osoba: 		Tomáš Rygl

E-mail/telefon:		info@kanalizace-ul.cz/606284008

IČO: 				04977271

DIČ: 				CZ04977271

Bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 			115-2182590257/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

I.

- Při provádění stavby byly mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuty dílčí změny stavby, které jsou vymezeny:

- Změnovém list č. 1 ze dne 3. 8. 2021

- Tyto změny byly odsouhlaseny odpovědnými zástupci objednatele, zhotovitele, technickým dozorem investora a autorským dozorem investora. Celková cena díla se mění.

Článek I odst. 1 se mění takto:

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně, včas a ve sjednané kvalitě, pro objednatele dílo, které spočívá v provedení stavebních a montážních prací a dodávek     v rozsahu a způsobem uvedeném v přílohách této smlouvy, dodatku č. 1 a dle projektové dokumentace (dokumentace pro provádění stavby) „KS Ústí nad Labem protizáplavová opatření a rekonstrukce vodovodní přípojky, kterou zpracovala OSVČ paní Iva Zápotocká“, (dále jen „dílo“) a současně závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

Článek IV odst. 2 se mění takto:

Cena za řádně provedené a předané dílo se tímto dodatkem mění následovně:

Původní cena díla:

| celková (původní) cena bez DPH: | 2 333 359,47 Kč |
| --- | --- |
| DPH z celkové (původní) ceny: | 490 005,49 Kč |
| Celková (původní) cena včetně DPH: | 2 823 364,96 Kč |

Se navyšuje o:

| celkové navýšení bez DPH: | 107 774,67 Kč |
| --- | --- |
| DPH z celkového navýšení: | 22 632,68 Kč |
| celkové navýšení včetně DPH: | 130 407,35 Kč |

Cena díla po změnách sjednaných tímto dodatkem tedy činí:

| celková (nová) cena bez DPH: | 2 441 134,14 Kč |
| --- | --- |
| DPH z celkové (nové) ceny: | 512 638,17 Kč |
| Celková (nová) cena včetně DPH: | 2 953 772,31 Kč |

II.

- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

- Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku na dobu neurčitou v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje dodatek dle předmětného zákona uveřejnit.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 – změnový list č. 1 ze dne 3. 8. 2021 (počet stran 17)

V Ústí nad Labem dne: 31.8.2021		 	V Ústí nad Labem dne: 6.9.2021

Za zhotovitele:                                    	Za objednatele:

Firma:	KANALIZACE-UL s.r.o.		Česká republika - Krajský soud v Ústí nad Labem Jméno, příjmení: Tomáš Rygl			Jméno, příjmení:  Ing. Jan Tobiáš

Funkce: jednatel		Funkce: ředitel krajského soudu, pověřený zaměstnanec dle Spr. 1511/2020

……………………………. 			……………………………….