Dodatek č. 1 ke smlouvě

o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí

ze dne 29.03.2021

(dále jen „dodatek“)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele:               	    		Číslo smlouvy objednatele:

mezi smluvními stranami:

- Objednatel: 	Název: město Nová Paka

Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka

IČ: 00271888, DIČ: CZ00271888

Zastoupený: Mgr. Josefem Coganem, starostou města

Bankovní spojení: xxxx

Číslo účtu: xxxx

(dále „Objednatel“)

### Zhotovitel:	Název: Inpos-projekt s.r.o.

Sídlo: Nitranská 381/7a, 460 07 Liberec

IČO: 25446355, DIČ: CZ25446355

Zastoupený: Ing. Tomášem Lufinkou, jednatelem

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

### (dále „Zhotovitel“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

Město Nová Paka uzavřelo se společností Inpos-projekt s.r.o. dne 29.03.2021 smlouvu o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí k realizaci díla s názvem: „Napojení stavebních pozemků z ul. Lomnická, Nová Paka“ (dále jen "smlouva"). Vzhledem k neočekávaným požadavkům společnosti VOS, a.s. bylo nutno projekt několikrát přepracovat a z tohoto důvodu nebylo možné dodržet původně dohodnuté termíny. Smluvní strany se tedy dohodly na následujících změnách původní smlouvy:

Článek III. DOBA ZHOTOVENÍ DÍLA, odstavec 1. se mění následovně:

# Zhotovitel provede dílo, a s ním související činnosti definované čl. II této Smlouvy v následujících termínech:

        - Vyhotovení projektové dokumentace pro společné územní řízení (DÚR) a stavební povolení stavby v podrobnostech pro provedení stavby (DSP + DPS) dle článku II. odst. 1. písm. A) této smlouvy do:

31. 08. 2021

        - Vyhotovení výkazu výměr a položkového rozpočtu dle článku II. odst. 1. písm. B) této smlouvy do:

31. 01. 2022

        - Obstarání vyjádření správců inž. sítí a dotčených orgánů dle článku II. odst. 1. písm. C) této smlouvy a zajištění podkladů pro stavební povolení dle článku II. odst. 1 písm. D) této smlouvy:

31. 01. 2022

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/).

- Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zařazen do evidence smluv města Nová Paka a celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele a v registru smluv, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel.

- Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna ve znění Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí ze dne 29.03.2021.

V Liberci dne: ………………….	V Nové Pace dne……………………

………………………………...		………………………………………

Zhotovitel		Objednatel

Inpos-projekt, s.r.o.		město Nová Paka

Ing. Tomáš Lufinka		Mgr. Josef Cogan, starosta