**Smlouva o dílo**

Smluvní strany:

**1. Objednatel**

Mateřská škola Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, příspěvková organizace

Sídlo:

Nerudova 4B ,

787 01 Šumperk

**IČ:71011994**

dále jen **„objednatel“,**

**2.Zhotovitel**

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Jméno |  | **P&M Podlahy Michal Boško** | | Sídlo: |  | **U Cihelny 328** | |  |  | **Rapotín** | |  |  | **78813** | | |
| DIČ: | **CZ7201295783** |
| IČ: | **66948070** |

dále jen **„zhotovitel“,**

uzavírají na základě vzájemné shody tuto **Smlouvu o dílo**

**Článek I.**

**Předmět smlouvy**

Předmětem této smlouvy je oprava podlahy cca 40 m, včetně likvidace podlah a poškozeného nábytku na odloučeném pracovišti školy Jeremnkova 52.

**Článek II.**

**Doba a místo plnění**

1. Doba plnění: Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době od 10. 9. 2021 do 30. 9. 2021.

2. Místo plnění: Odloučené pracoviště Mateřské školy Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, příspěvková organizace na adrese Jeremenkova 52 Šumperk.

**Článek III.**

**Cena za dílo**

1. Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činní:

Cena bez DPH činí 53 871,20,- Kč/ včetně DPH: 65 184,- Kč

**Článek IV.**

**Platební podmínky**

1. Cena za provedení díla bude uhrazena převodem na BÚ zhotovitele.

2. Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně oznámit objednateli.

3. Náklady nad rámec této smlouvy dle bodu 2 tohoto článku mohou být zhotoviteli uhrazeny pouze, pokud takové náklady objednatel uzná jako oprávněné. Na úhradu nákladů za provedení díla nad rámec této smlouvy nemá zhotovitel právo vyjma případu, kdy takové náklady objednatel uzná a rozhodne se je zhotoviteli uhradit.

4. Za nesplnění termínu plnění dle čl. II zaplatí zhotovitel objednateli sankci ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

5. Za prodlení s úhradou splátek ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet sankci ve výši 0,05 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

**Článek V.**

**Záruční doba**

1. Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce 24 měsíců .
2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla.
3. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.
4. Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním.

**Článek VI.**

**Součinnost**

1. Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost v tomto rozsahu:

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli stavbu ve stavu, který je způsobilý k řádnému provádění díla nejpozději dne 10.9.2021.

1. Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle odst. 1 tohoto článku neovlivní kvalitu plnění předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s návrhem nového termínu plnění.

**Článek VII.**

**Platnost smlouvy**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem zápisu v registru smluv.

**Článek VIII.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
3. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

V Šumperku dne 8. 9. 2021

......................................................... …..................................................

podpis zástupce objednatele podpis zástupce zhotovitele