dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

uzavřené dne 21. 5. 2021

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Sídlo:				Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

Zapsaný:			v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze sp. zn. 					PR1342

Zastoupený:			Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČO:				60460580

DIČ:				CZ60460580

ID datové schránky: 		dugmkm6

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:	Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092

- ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“).

3COMP s.r.o.

Sídlo:				Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1

Zapsaný/á:			v obchodním resjtříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,

vložka 316227

Zastoupený/á:

IČO:				27695557

DIČ: 				CZ27695557

ID datové schránky:		526dpmr

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb (dále jen „smlouva“), kterým se rozšiřuje předmět smlouvy spočívající v provedení opravy sanitárních buněk včetně chodbiček ve 2. a 3. NP objektu č. 61, včetně výměny svítidel na chodbách, dále opravy podhledů včetně svítidel a sádrokartonového zákrytu stávajícího potrubí ve spojovacím krčku objektu č. 62 a opravy podhledů a svítidel v přilehlých učebnách (č. 111 a 112) uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 21. 5. 2021.

Tímto dodatkem č. 1 se ruší stávající znění čl. IV. a XIII. odst. 4 smlouvy a nahrazují se novým zněním:

- Článek IV. Cena díla

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD:	9 486 059,05 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1:	894 629,08 Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 1:	694 442,12 Kč

Cena dle SoD a dodatku č. 1:	9 686 246,01 Kč

slovy: „devětmilionůšestsetosmdesátšesttisícdvěstěčtyřicetšest korun českých, 01 haléřů“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této smlouvy, tj. náklady na vybudování zařízení staveniště a jeho provozování, nákladů na odběr všech médií nutných pro provedení díla, dopravu materiálu a techniky do místa plnění, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení, provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby.

- Článek XIII. Závěrečná ustanovení, odst. 4.

Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran i formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

3)	 Smlouva o dílo se doplňuje o:

Přílohu č. 3: Oznámení změny č. 1–14, změnový list č. 1–14 vč. rozpočtu změn.

V Praze dne:	V Praze dne:

______________________________________	_____________________________

Armádní Servisní, příspěvková organizace                                3COMP s.r.o.

Ing. Martin Lehký

ředitel	jednatel