DODATEK č. 1

k č. SPA –2020-800-000 270

a č. Zhotovitele: 03202006-3178

ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby: Název Oprava kolektoru UN ČOV Cheb

uzavřené dne 1.10.2020  podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

SMLUVNÍ STRANY:

CHEVAK Cheb, a.s.

Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČO 49787977, DIČ CZ49787977
Bankovní spojení: KB Cheb, č. účtu 14102331/0100

Společnost zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367

(dále jen „Objednatel“)

a

S-PROFESS, a.s.

se sídlem Husova 83/2806, 430 03 Chomutov,

IČ 25046527, DIČ CZ25046527,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ústí nad Labem, v oddíle B, vložce 1168

zastoupen xxx

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. 6324819001/2700

Zástupce při jednání ve věcech technických:

xxx

Zástupce při jednání ve věcech smluvních:

xxx

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)

UZAVŘELY TENTO DODATEK K

SMLOUVĚ O DÍLO:

- Úvodní ustanovení

Smluvní strany se na základě změny rozsahu díla dle rozpočtu skutečně provedených prací, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto dodatku a nevhodných klimatických podmínek pro provádění prací dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. SPA –2020-800-000 270

- Změny smlouvy

Smlouva o dílo č. smlouvy SPA –2020-800-000 270 se dohodou smluvních stran s účinností ke dni podpisu tohoto dodatku mění takto:

- článek 3. Čas plnění odstavec b) článku. 3.1. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

3.1., odst. b) ukončení, včetně přejímky a vyklizení staveniště: nejdéle do 31.8.2021.

- Článek 4. Cena celý odstavec 4.2. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

4.2. Výše ceny díla dle článku 4.1.činí částku:

Základní cena bez DPH	4 134 348 Kč

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA –2020-800-000 270 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena.

  - Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

  - Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

- Přílohy:

Příloha č.1:  Rozpočet dle skutečně provedených prací

V Chebu, dne 						V Chomutově, dne

Za Objednatele:						Za Zhotovitele:

………………………………

xxx

předseda představenstva