Smlouva o dílo č. 2100J284

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo objednávky objednatele: T 072721

I. Smluvní strany

Objednatel:

BP Lumen s.r.o.

Puškinova 546

542 32 Úpice

Zhotovitel:

České vysoké učení technické v Praze

Kloknerův ústav

Šolínova 7

166 08 Praha 6

IČO: 05565375

DIČ: CZ05565375

IČO: 68407700

DIČ: CZ68407700

Odpovědný zástupce:

Pavel Bárta

Odpovědný zástupce:

doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., ředitel

Zmocněnec pro jednání:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zmocněnec pro jednání:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:

xxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Obchodní rejstřík:
Firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 38057

Nadřízený orgán:

ČVUT Rektorát, Jugoslávských partyzánů 3

160 00 Praha 6

Obchodní rejstřík:

Zákon č.111/98 Sb. o vysokých školách nestanoví povinnost zápisu do obchodního rejstříku

II. Předmět díla

Podrobná prohlídka stavu střešních vazníků haly s příhradovými vazníky, objekt
st. p. č. 1416.

III. Cena

Cena je stanovena dohodou podle zákona 526/1990 Sb. o cenách v platném znění na 347 800 Kč bez DPH, včetně DPH (73 038 Kč) na celkové náklady 420 838 Kč. Rozpis nákladů 
na jednotlivé činnosti je uveden v Příloze 1 této smlouvy.

IV. Termíny plnění

Zahájení plnění:    15.9.2021

Ukončení plnění:   do 20.10.2021

Doba trvání průzkumných prací na místě: cca 3 dny. Předpokladem zahájení prací je uzavření smlouvy o dílo. Zpráva z průzkumu bude předána objednateli do 4 týdnů po ukončení prací na místě. Předpokladem pro dodržení termínu je součinnost objednatele na zpřístupnění haly a poskytnutí existující dostupné dokumentace.

V. Způsob předání díla

Výsledky ve formě expertní zprávy budou zaslány poštou na adresu objednavatele, v elektronické verzi e-mailem prostřednictvím internetové úschovny.

VI. Platební podmínky

Objednatel se zavazuje po převzetí díla zaplatit bankovním převodem ve prospěch shora uvedeného účtu zhotovitele, a to na základě daňového dokladu, tj. faktury se splatností 14 dnů od data vystavení faktury. Dnem úhrady je den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

Daňový doklad bude vystaven a odeslán do 14 dnů po odevzdání díla.

VII. Smluvní pokuta

Objednatel se zavazuje v případě nedodržení termínu splatnosti faktury uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% celkové ceny díla za každý den prodlení. Právo na úhradu úroků z prodlení tímto není dotčeno.

Zhotovitel se zavazuje v případě nedodržení dohodnutého termínu uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ceny díla za každý den prodlení.

VIII. Další podmínky

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí ČVUT v Praze; pro účely jejího uveřejnění nepovažují smluvní strany nic z obsahu této smlouvy ani metadat k ní se vážících za vyloučení z uveřejnění.

IX. Závěrečná ustanovení

Tuto smlouvu lze měnit, resp. doplňovat, pouze formou písemných dodatků akceptovaných oběma smluvními stranami.

V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele se objednatel zavazuje proplatit zhotoviteli veškeré vzniklé náklady ke dni doručení oznámení o odstoupení ze smlouvy.

Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž každá strana obdrží po 2 stejnopisech.

Objednatel:					     Zhotovitel:

………………………………………………   ………………………………………………

V ………….…… dne ………………………    V Praze dne …………………………………

Razítko:					       Razítko: