DODATEK č. 1

k Příkazní smlouvě č. 0486/2020/OI o poskytnutí činnosti technického dozoru investora (dále jen „TDI“)

při realizaci stavby:

„Rekonverze bývalé SPŠT v Aši – sociální bydlení (blok A)“

- Město Aš

se sídlem:	 	Aš, Kamenná 52

IČ: 			00253901

DIČ: 			CZ00253901

bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXX

zastoupen:  		Mgr. Daliborem Blažkem

(dále jen „příkazce“)

a

- Saffron Universe s.r.o.

sídlo: 			Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6

IČ:                    		03595269

DIČ: 			CZ03595269

bankovní spojení:          XXXXXXXXXXXXX

číslo účtu:                      XXXXXXXXXXXXX

zastoupen:                      Pavlem Kapičkou

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C vložka 234579

(dále jen „příkazník“)

(Příkazce a příkazník společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento

- Předmět a obsah dodatku

1.1.   Tímto dodatkem se mění článek I. odst. 1.1 příkazní smlouvy následovně:

Příkazník se se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem  obstará technický dozor stavebníka a další investorsko–inženýrské činnosti ve výstavbě v rozsahu dle čl. II. této smlouvy (dále jen „investorsko-inženýrské činnosti“) pro stavbu:

Název stavby: Rekonverze bývalé SPŠT v Aši – sociální bydlení (blok A)

Místo provádění: objekt č.p. 379 na st.p.č 1257 a  p.p.č. 3152/6 v k.ú. Aš

Celkové předpokládané náklady:   44.502.400,-Kč

Zhotovitel projektové dokumentace: společností AVZ Architektonická kancelář, Ing. Arch. Václav Zůna, Nemocniční 1897/49, 352 01 Aš s datem červen 2018 pod číslem zakázky 15-04-004.

Předpokládaná doba stavby:	01.09.2020 – 31.08.2021

Doba realizace po schválení dodatku na realizaci stavby : 01.09.2020 – 31.12.2021

stavby a předání staveniště zhotoviteli	 do 01.09.2020

Stavebník - investor: příkazce – Město Aš

1.2. Tímto dodatkem se mění článek VI. odst. 6.1. příkazní smlouvy následovně:

Celková odměna za zařízení sjednané záležitosti je smluvními stranami sjednána ve výši:

- 186.666,67 Kč (slovy: jedno sto osmdesát šest tisíc šest set šedesát šest korun českých a šedesát sedm haléřů) bez DPH,

- 225.866,67 Kč (slovy: dvě stě dvacet pět tisíc osm set šedesát šest korun českých a šedesát sedm haléřů) včetně DPH,

jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21 %.

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

  - Dodatek je uzavírán v souladu usnesením RM č. 08/380/21-2) ze dne 25.08.2021

  - Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Příkazník obdrží jeden stejnopis a Příkazce dva stejnopisy dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

V Aši dne…………………………………	V…………… dne…………………

…………………………………………….		…………………………..

Za příkazce:                                                        		 Za příkazníka

Mgr. Dalibor Blažek – starosta města			Pavel Kapička – jednatel společnosti

Za věcnou správnost odpovídá: …………………………………….