Dodavatel:			HEDERA ZIMA, spol. s r.o.

Velvěty 10, 415 01 Rtyně nad Bílinou

Zastoupený:			Lumírem Zimou, jednatelem

IČ: 25013769

DIČ: CZ25013769

- Objednávka :	O2153/0079

Č.j.; Číslo spisu: 		06182/UL/21; S/03687/SOPK/20

Bank. spojení odběratele:	ČNB č.ú. 18228011/0710

IČ: 	62933591

Adresa odběratele:		Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Kaplanova 1931/1, 148 00, Praha 11 – Chodov

- V rozsahu této objednávky osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: xxx

V rámci naší rámcové dohody č. j. 03687/SOPK/20 (dále jen „Rámcová dohoda“) ze dne 30. 3. 2020 objednáváme provedení opatření v rámci projektu LIFE CS LIFE16 NAT/CZ/000639, aktivita C4 - zlepšení druhové struktury porostů v EVL Lovoš, a to následně dle částí:

- Ošetření akátových výmladků a náletu (nárostu) v PSK 267A8c (plocha č. 1, 2, 3, 4, 5, 6) a v PSK 266A8b (plocha č. 7, 8) přípravkem v souladu s platným Registrem přípravků na ochranu rostlin v termínu nejpozději do 30. 09. 2021. Aplikace bude provedena ručním postřikovačem pro dosažení maximálního kontaktního ošetření a zabránění většího rozptylu herbicidu s cílem vyloučit (omezit) poškození stávající přirozené obnovy ostatních dřevin.

- Péče o sazenice bude probíhat odstraněním buřeně celoplošným ožínáním nemotorovým nářadím nebo ručními motorovými stroji v termínu do 15. 9. 2021 v PSK 266 C1b (plocha č. 1, 2), v PSK 266D11 (plocha č. 3, 4) a v PSK 264A4a (plocha č. 7). Maximální výška vyžnutí je 20 cm nad úrovní terénu s důrazem na nepoškození stávající umělé a přirozené obnovy. Případné druhé odstranění buřeně bude komunikováno s osobou zmocněnou dle aktuálních potřeb. Druhé odstranění buřeně je plánováno do 30. 10. 2021. Pokud nebude odstranění buřeně písemně potvrzeno, nemůže být fakturováno.

Tab. č. 1 Vyžínání

| Vyžínání |  |  |
| --- | --- | --- |
| PSK | č. plochy | plocha (ha) |
| 266C1b | 1, 2 | 0,4 |
| 266D11 | 3, 4 | 0,23 |
| 264A4a | 7 | 0,1 |
| Celkem (ha) |  | 0,73 (1-2x) |

- Lesnická opatření budou realizovaná v PSK 266C1b porostních skupinách, kde dojde k vylepšení na předem připravené stanoviště s ochranou sazenic proti zvěří stávající oplocenkou. V porostních skupinách bude před výsadbou provedena příprava plochy. K vylepšení bude použit krytokořenný sadební materiál ve velikostní kategorii sazenic 36-50 cm. Příprava půdy pro zalesnění bude provedena těsně před zahájením výsadby, a to prokopáním jamky o min. velikosti 25 x 25 cm. Výsadba bude provedena na podzim roku 2020 (termín výsadby se určí dle podmínek počasí od 1. 10. do 15. 11.)

Tab. č. 2 Výstavba oplocenek

| dřevina | počet (ks) | Velikost | PSK |
| --- | --- | --- | --- |
| LP | 100 | 36-50 cm | 266C1b |
| DBZ | 200 | 36-50 cm | 266C1b |
| Celkem | 300 |  |  |

Dílčí nebo konečné vyúčtování může být vystaveno za každou část samostatně a to dle podmínek uvedených v rámcové dohodě.

Nedílnou součástí této objednávky jsou

Příloha č.1 – položkový rozpočet

Příloha č.2 – mapový zákres

Na fakturu je nutné úvést: “Managementová opatření jsou realizována pro projekt LIFE České středohoří (LIFE16 NAT/CZ/000639) financovaného Evropskou komisí a Ministerstvem životního prostředí.

Celkem bez DPH							                   40 374,20 Kč

DPH 21%									        8 106,58 Kč

Cena celkem s DPH 								      48 480,78 Kč

Max. cena za objednávku celkem: 48 480,78 Kč včetně DPH

- Kontaktní osoba:

- Telefon:

E-mail:

V Litoměřicích dne 8.9. 2021

_____________________________	________________________

dodavatel		objednatel

Příloha č.1 – položkový rozpočet

| Položky | MJ | Počet MJ | Cena za MJ (bez DPH) | Cena zásahu (Kč bez DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Meziroční dosadba*** |  |  |  |  |
| nákup sadby | ks | 300 | X | 6 200,00 |
| dosadba - práce | ks | 300 | 15,00 | 4 500,00 |
| Použití herbicidu |  |  |  |  |
| bodově - příprava plochy, následná péče | ha | 1 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Následná péče |  |  |  |  |
| ožin buřeně - plošný | ha | 1,46 | 14 845,34 | 21 674,20 |
| ožin buřeně - individuální (plošky) | ks | 0 | 3,33 | - |
| Publicita a tiskoviny |  |  |  |  |
| Informační tabule | ks | 0 | 1000,00 | 1 000,00 |
| Celkem bez DPH |  |  |  | 40 374,20 Kč |
| DPH 15% |  |  |  | 930,00 Kč |
| DPH 21% |  |  |  | 7 176,58 Kč |
| Celkem s DPH |  |  |  | 48 480,78 Kč |

| Dřevina | Počet MJ * | Zkratka | Vel.kategorie | Cena za MJ (bez DPH) | Cena celkem (bez DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dub zimní | 200 | DBZ | 26-35 cm | 22 | 4 400,00 Kč |
| hrušeň |  | HR | 26-35 cm | 22 | - Kč |
| jabloň |  | JB | 26-35 cm | 22 | - Kč |
| lípa | 100 | LP | 26-35 cm | 18 | 1 800,00 Kč |
| lípa - individuál |  | LP | 26-35 cm | 18 | - Kč |
| oskeruše |  | OSK | 26-35 cm | 60 | - Kč |
| Celkem bez DPH | 300 |  |  |  | 6 200,00 Kč |