Dílčí smlouva číslo RS/161010/OZP/IZOP/DS59

ke Smlouvě o podpoře a rozvoji systému

CIS

Smluvní strany

| Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví |  |
| --- | --- |
| se sídlem: | Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4 |
| statutární zástupce: | Ing. Radovan Kouřil, generální ředitel |
| IČO: | 47114321 |
| DIČ: | CZ47114321 |
| zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. A 7232 zástupce pro věcná jednání: xxx tel.: xxx e-mail: xxx plátce DPH dále jen jako „Objednatel“ |  |
| a |  |

KOMIX s.r.o.

se sídlem Drtinova 467/2a, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární zástupce: 		Ing. Tomáš Rutrle, jednatel společnosti

IČO:                                                                 47117087

DIČ:                                                                 CZ47117087

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spis. zn. C 12440

osoba oprávněná k jednání:	               xxx

tel.: 			xxx

fax.: 			xxx

e-mail:			xxx

plátce DPH

dále jen jako „Zhotovitel“

v návaznosti na Smlouvu o podpoře a rozvoji systému CIS ze dne 11. 11. 2016, ev. č. Objednatele 2016/OZP/260/0 (dále jen „Smlouva“)

uzavírají tuto Dílčí smlouvu RS/161010/OZP/IZOP/DS59

(dále jen „Dílčí smlouva“):

- Předmět Dílčí smlouvy

  - Předmětem Dílčí smlouvy je povinnost Zhotovitele realizovat v souladu s čl. IV. Smlouvy (Rozvoj) následující plnění:

- realizace rozšíření funkcí IZOPU, které spolupracují s ISZR v oblasti ztotožnění osob o  automatické načtení uloženek pro vyjmenované osoby (pojištěnce s AIFO) pro přenos dat do NRHZS a o funkci ztotožňování podle data úmrtí,

(dále jen „Předmět plnění“) a tomu odpovídající povinnost Objednatele mu za to zaplatit cenu dle Dílčí smlouvy.

  - Popis Předmětu plnění je uveden v příloze č. 1 k  Dílčí smlouvě.

  - Zhotovitel provede předmět plnění dle zadání nejpozději do 120 kalendářních dnů ode dne uzavření Dílčí smlouvy.

- Cena a doba plnění

  - Cena za Předmět plnění činí:

367 400,- Kč

(slovy:  třistašedesátsedmtisícčtyřista korun českých) bez DPH.

K této částce bude účtováno DPH ve výši dle platných právních předpisů.

Cena je kalkulována dle následujícího úplného rozpočtu a Zhotovitel vyúčtuje cenu dle  odpracovaného počtu hodin:

|  | Funkce | Cena za jednu hodinu služby bez DPH | Počet hodin | Cena bez DPH celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Služby analytika v rámci Rozvoje | 1 500,- Kč | 72 | 108 000,- Kč |
| 2 | Služby programátora v rámci Rozvoje | 1 200,- Kč | 112 | 134 400,- Kč |
| 3 | Služby testera v rámci Rozvoje | 1 000,- Kč | 88 | 88 000,- Kč |
| 4 | Služby projektového manažera v rámci Rozvoje | 1 750,- Kč | 12 | 21 000,- Kč |
| 5 | Služby dokumentaristy v rámci Rozvoje | 1 000,- Kč | 4 | 4 000,- Kč |
| 6 | Služby specialisty v rámci Rozvoje | 1 500,- Kč | 8 | 12 000,- Kč |
| 7 | Služby architekta v rámci Rozvoje | 2 000,- Kč | 0 | 0,- Kč |
|  | CELKEM |  | 296 | 367 400,- Kč |

  - Smluvní strany se dohodly na následujícím platebním kalendáři, přičemž splatnost i zálohových faktur se řídí ustanoveními Smlouvy o fakturách.

|  | Cena Kč bez DPH |
| --- | --- |
| Předání díla do testovacího provozu (zálohová faktura) | 110 220,- Kč |
| Předání díla do rutinního provozu - podepsán „Protokol o převzetí díla do zkušebního provozu“ (zálohová faktura) | 220 440,- Kč |
| Ukončení ověřovacího provozu – podepsán „Akceptační protokol k převzetí díla do rutinního provozu“ | 36 740,- Kč |
| Celkem | 367 400,- Kč |

- Oprávněné osoby

  - Výhradně pro účely Dílčí smlouvy se strany dohodly na následujících oprávněných osobách:

- Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany ve smluvních a obchodních záležitostech:

Za Objednatele:	Ing. Petr Valchář

Za Zhotovitele: 	Zita Nyklová

- Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany ve věcném plnění:

Za Objednatele:	 Ing. Jarmila Vořechovská

Za Zhotovitele:	Mgr. Martin Lipš, Ing. Radka Šamánková

- Závěrečná ustanovení

  - Podmínky výslovně neupravené touto Dílčí smlouvu se řídí Smlouvou.

  - Tato Dílčí smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk.

  - Smluvní strany souhlasí, že Dílčí smlouva neobsahuje informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, a tedy může být uveřejněna v souladu s platnými právními předpisy.

Nedílnou součástí Dílčí smlouvy je její:

Příloha č. 1	Popis Předmětu plnění

| V ........................ dne: ..................... |  | V ........................ dne: ..................... |
| --- | --- | --- |
| .......................................................... |  | .......................................................... |
| Ing. Radovan Kouřil generální ředitel Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví |  | Ing. Tomáš Rutrle jednatel společnosti Komix s.r.o. |

Příloha č.1

Popis Předmětu plnění

Specifikace zadání

Předmětem  je realizace využití služeb ISZR pro získání úloženky rozšířením funkčnosti v IZOP:

Automatické načtení uloženek pro vyjmenované pojištěnce – pro přenos dat do NRHZS

- pro získání a evidenci uloženek ztotožněných osob a pro evidenci exportů budou databázi izop založeny 2 nové tabulky:  gon_nrhzs_exporty  a  gon_nrhzs_ulozenky,

- tabulky budou na sobě nezávislé, struktura tabulek ještě může být podle výsledku analýzy změněna,

- pro správu obsahu těchto tabulek nebude vytvořeno uživatelské rozhraní, obsah tabulek bude možné spravovat pouze prostředky databáze,

- tabulka gon_NRHZS_ ulozenky bude prvotně jednorázově naplněna záznamy pro již dříve ztotožněné osoby, pro nově ztotožněné osoby se bude plnit automaticky z IZOP při úspěšném ztotožnění osoby,

- bude vytvořena uživatelsky spouštěná  úloha z komunikační brány na Základní registry, která se pokusí získat uloženku pro vyjmenované osoby (aifo). Bude zaznamenán čas spuštění a čas ukončení úlohy a její výsledek,

- úloha bude vyvolána z IZOPu z modulu Registr osob a bude přístupná pouze pro uživatele se speciálním přístupovým právem. Při vyvolání úlohy uživatel zadá počet AIFO, které požaduje zpracovat, a aktivuje tím vlastní spuštění,

- úloha vybere z tabulky gon_nrhzs_ulozenky položky, kde je uvedeno aifo a není uvedena uloženka a zároveň není záznam označen jako chybný, a to v počtu určeném uživatelem; úloha pro takto vybrané položky požádá ISZR o vydání uloženky (šatního lístku) na základě zadané hodnoty osoba_aifo_ref (LokalniAifo – vždy bude plněno hodnotou nico) a osoba_aifo (GlobaniAifo),

- jedná se o službu eGON-E175-szrUlozMapaAifo spouštěnou pro převod AIFO do ÚZIS, vrácené uloženky úloha uloží k příslušným AIFO do tabulky gon_nrhzs_ulozenky a současně s tím zapíše pro každou vrácenou uloženku její platnost a časovou značku –datum+čas jejího zápisu do tabulky,

- v případě vrácené chyby bude chybová zpráva uložena ke všem záznamům, které byly ve vybrané skupině, pro kterou pokus o získání uloženky skončil neúspěchem (s ohledem na informaci, že služba eGON-E175-iszrUlozMapaAifo vrací v případě chyby pouze celkovou chybu zpracování, nikoliv konkrétní chybné AIFO). Následné řešení těchto osob s chybou není součástí smlouvy,

- úloha zajistí, že při volání služby eGON-E175-iszrUlozMapaAifo nebude překročen MV  povolený maximální počet najednou požadovaných překladů AIFO na šatní lístek.

Ztotožňování podle data úmrtí

Vzhledem ke skutečnosti, že přibližně 10 000 pojištěnců, kteří zemřeli v období (od roku 2010), kdy bude muset zpětně OZP data NRHZS předat, je neztotožněných (nemají přiděleno AIFO) je třeba počet neztotožněných, co nejvíce zredukovat.

Do procesu ztotožňování osob z ISZR bude doplněna možnost ztotožňování podle příjmení, jména a data úmrtí. V souvislosti s tím bude rozšířen číselník možných vyhledávání v ISZR, doplněna obrazovka ztotožnění ISZR o datum úmrtí a budou upraveny algoritmy při zadávání údajů pro ztotožnění; datum úmrtí bude automaticky převzato ze záznamu osoby v registru (bez nutnosti doplnění referentem). Dále bude odpovídajícím způsobem rozšířeno volání služby eGON-E05-robCtiPodleUdaju o  volání podle příjmení, jména a data úmrtí.

Součástí řešení bude i úloha, která bude provádět pokus o ztotožnění dle příjmení, jména a data úmrtí u osob, které budou vyjmenované v pro tento účel speciálně vytvořené databázové tabulce; plnění tabulky bude zajišťovat OZP.