SMLOUVA  O  DÍLO

I.  SMLUVNÍ  STRANY

Objednatel :        Technické muzeum v Brně

sídlo                 :    Purkyňova 2950/105

612 00 Brno

jehož jménem jedná Ing. Ivo Štěpánek - ředitel

IČ                     :    00101435

bank. spojení    :    XXX, č. ú. XXXXXXXXXX

tel./ fax             :    XXXXXXXXXXXXXXX

Technické muzeum v Brně je státní příspěvkovou organizací, zřízenou Ministerstvem

kultury ČR,  Zřizovací listinou č. j. 17474/2000 ve znění Rozhodnutí ministryně kultury

č.40/2012 a je oprávněno nakládat s majetkem státu dle Zákona č. 219/2000 Sb.

Technické muzeum v Brně je plátce DPH, muzejní činnost je kulturní činností od DPH

osvobozenou dle § 61 ZDPH.

a

Zhotovitel :          ROMEX s.r.o.

sídlo                 :   Blanenská 52/9, 621 00 Brno

jednající           :   Miroslav Hirsch, jednatel

DIČ                  :   CZ44012462

IČO                      44012462

bank. spojení    :  XXXXX č.ú.: XXXXXXXXXXXXXX

tel./ fax             :     XXXXXXX

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 2883

uzavírají smlouvu o dílo na zhotovení stavby a činnosti dle čl. II. této smlouvy

II.  PŘEDMĚT  PLNĚNÍ

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatele provede dodávku stavby objednatelem nazvané:

Rekonstrukce střešního pláště nad expoziční halou a kovoliteckou dílnou objektu Technické muzeum v Brně

2.2. Dodávkou stavby se rozumí úplné a kvalitní provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných sjednaných materiálů a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení výše uvedené stavby nezbytné (dále jen dílo). Celkový a přesný soupis prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy o dílo jsou uvedeny v položkovém rozpočtu ze dne 26.8.2021.    Práce a dodávky, které nejsou v tomto článku obsaženy nejsou předmětem plnění této smlouvy.

2.3. Objednatel se zavazuje k řádnému plnění závazků, které v této smlouvě přijímá či, které přijme později, zavazuje se za podmínek sjednaných v této smlouvě dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem, jak je v této smlouvě dále dohodnuto.

2.4. Splněním předmětu plnění a úplným dokončením díla se rozumí řádné dokončení, předání a převzetí všech prací a dodávek uvedených v článku II. 2/2 této smlouvy – položkový rozpočet.

III.  DOBA  PLNĚNÍ

3.1. Dodací lhůta předmětu plnění podle čl. II. této smlouvy je dohodnuta následovně:

Termín zahájení:     01. 09. 2021

Termín ukončení:    31. 12 .2021

3.2. Práce budou prováděny dle přidělených finančních prostředků ze státního rozpočtu. 
Zhotovitel výslovně bere tuto skutečnost na vědomí a prohlašuje, že si je vědom toho, 
že zhotovení díla je závislé na přidělení finančních prostředků. V tomto případě je oprávněn objednatel smlouvu vypovědět, dle článku VIII/ odstavce 8.3.

IV.  CENA  ZA  DÍLO  A  PLATBY

4.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo odpovídající rozsahu plnění dle položkového rozpočtu, navržená zhotovitelem a odsouhlasená objednatelem je cenou smluvní ve výši:

Cena za dílo bez DPH     2 667 621,52   Kč

DPH 21%                           560 200,52   Kč

Cena celkem                    3 227 822,04   Kč

Položka je v režimu přenesené daňové povinnosti.

4.2. Sjednanou cenu je možné překročit nebo snížit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Veškeré změny musí být předem vzájemně projednány a odsouhlaseny.

4.3. Cena díla může být překročena v  případě, že dojde k prodloužení nebo rozšíření předmětu díla a dále též objeví-li se při provádění stavby potřeba takových prací a činností, které nejsou obsaženy v  čl. II této smlouvy. Dále bude cena zvýšena, pokud bude provedeno větší množství měrných jednotek prací a dodávek než je uvedeno v položkovém rozpočtu. V každém případě tato změna musí být písemně odsouhlasena objednatelem.

4.4. Zvýšení ceny může být provedeno pouze písemným dodatkem k této smlouvě. Tvorba cen těchto prací bude provedena dle platných sborníků cen stavebních prací.

4.5. Cena díla bude snížena, objeví-li se při provádění stavby skutečnosti, které prokáží, 
že není třeba provádět některé práce a činnosti, nebo pokud bude provedeno menší množství měrných jednotek prací a dodávek než je uvedeno v položkovém rozpočtu.

4.6. Fakturace bude prováděna na základě předem odsouhlaseného soupisu provedených prací 
a dodávek objednatelem a to až do výše 100 % celkové ceny díla. V případě, že dílo bude vykazovat vady a nedodělky, vyhrazuje si objednatel právo – pozastavit úhradu faktury a to až do výše 10% z ceny díla do doby, než budou vady a nedodělky odstraněny.

4.7. Úhrada za dokončené dílo bude provedena konečnou fakturou po odečtení dílčích faktur, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po předání a převzetí díla. 
Splatnost všech faktur je 30 dnů ode dne doručení objednateli. 
Přílohou faktur bude soupis provedených prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem, potvrzený a odsouhlasený věcně a cenově objednatelem. Bez tohoto souhlasu objednatele nelze fakturovat.

4.8. Každá faktura (daňový doklad) musí obsahovat nejméně níže uvedené náležitosti:

- označení dokladu (zálohový list, daňový doklad) a jeho číslo,

- název a sídlo smluvních stran, jejich IČO a DIČ,

- číslo smlouvy o dílo a den jejího uzavření,

- den odeslání dokladů a lhůta splatnosti,

- označení banky zhotovitele vč. identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena

účtovanou částkou,

Daňový doklad bude navíc obsahovat:

- den vzniku zdanitelného plnění (tj. den předání a převzetí),

- vyúčtování ceny díla se základem DPH dle platných sazeb v době fakturace

V.  ZÁRUČNÍ DOBA  -  ODPOVĚDNOST  ZA  VADY

5.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude realizován řádně a v kvalitě stanovené příslušnými předpisy.

5.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na ně upozornil objednatele a ten ne jejich použití písemně trval.

5.3. Zhotovitel poskytne na dílo záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla nebo jeho části. Záruční lhůty na dodávky materiálů a zařízení budou poskytnuty dle záručních lhůt jednotlivých výrobců.

5.4. Zhotovitel se zavazuje v záruční lhůtě odstranit bezplatně skryté vady do 7 dnů od doručení reklamace. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které vzniknou v době od předání díla, pokud jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele. Neodpovídá za vady vzniklé zaviněním objednatele, třetích osob nebo vyšší moci.

5.5. Objednatel se zavazuje, že v případě zjištění závad uplatní reklamaci bezodkladně po jejím zjištění písemně do 7 dnů.

5.6. Záruční doba začíná běžet ode dne řádného předání a převzetí díla, případně po odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího řízení.

VI.  ZVLÁŠTNÍ  UJEDNÁNÍ

6.1. Objednatel předá a zhotovitel převezme pracoviště k provedení díla k termínu zahájení prací dle smlouvy o dílo. Převzetím pracoviště zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a za provádění prací v souladu s projektovou dokumentací, stavebním povolením, závaznými stanovisky orgánů památkové péče a platnými právními normami.

6.2. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem, nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.3. Zhotovitel dokončí dílo nebo jeho část zápisem o předání a převzetí, podepsaným zástupci obou smluvních stran a odstranění případných vad a nedodělků uvedených v zápise 
o předání.

6.4. Přejímací řízení bude svoláno objednatelem na základě písemného sdělení zhotovitele, 
že je dílo (nebo jeho část) ukončeno. Toto sdělení bude učiněno nejméně 3 dny před navrhovaným termínem přejímacího řízení. Objednatel je povinen ve sjednané době dílo převzít v místě provádění a potvrdit podpisem předávacího protokolu správnost a úplnost provedeného díla. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud zjevné vady a nedodělky budou v rozsahu, bránícím řádnému užívání díla. Objednatel souhlasí s převzetím řádně ukončeného díla a s uhrazením ceny za dílo i před uplynutím dohodnutého termínu.

6.5. Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovenému dílu na třetí osobu, před uhrazením celkové dohodnuté ceny.

6.6. Objednatel předá zhotoviteli pracoviště bezúplatně, a to na dobu provádění díla prosté závad, právních vad a nároků třetích osob nejpozději dne 01. 09. 2021.

VII. SMLUVNÍ  POKUTY

7.1. V případě neplnění termínů dle odst. 3.1 této Smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení s předáním, nejvýše však do 10% z ceny díla.

7.2. V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně v souladu se smlouvou vystavených faktur zhotovitele uhradí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktury, nejvýše však do 10% z ceny díla.

Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

VIII.  OSTATNÍ   UJEDNÁNÍ

8.1. Zhotovitel bude při plnění smlouvy postupovat s odbornou znalostí. Zavazuje se dodržovat všeobecné závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků obou smluvních stran a vyjádřeními dotčených orgánu statní správy.

8.2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v  případě podstatného porušení povinností 
ze strany zhotovitele, kterými jsou:

- nedodržení předmětu díla nebo sjednané kvality,

- nedodržení sjednaných termínů.

Odstoupí- li objednatel od této smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností 
ze strany zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli vzniklou škodu.

Odstoupení od smlouvy s vazbou na výše uvedené důvody musí předcházet prokazatelná výzva zhotoviteli za účelem odstranění případných závad.

8.3. Objednatel je oprávněn plnění této smlouvy vypovědět v případě, že nebudou přiděleny finanční prostředky ze státního rozpočtu. V tomto případě, musí být výpověď písemná,
se 14 denní výpovědní dobou, která počíná běžet dnem, následujícím po doručení druhé smluvní straně. Objednatel musí ve výpovědi uvést skutečnost, zakládající možnost výpovědi.

Zhotovitel v případě výpovědi nebude požadovat náhradu škody či jiná finanční plnění, 
z titulu předčasného ukončení smluvního vztahu. V případě nebezpečí škody na díle, 
z důvodu předčasného ukončení je zhotovitel povinen, na tuto skutečnost objednatele písemně upozornit.

Smluvní strany se v případě výpovědi dohodly, že dílo bude předáno k poslednímu dni výpovědní doby, na základě předávacího protokolu. Zhotovitel má nárok na úhradu prokazatelných nákladů, které byly řádně na díle do doby ukončení, z jeho strany provedeny 
a odsouhlaseny objednatelem. Cena díla bude fakturována a vyúčtována k poslednímu dni smluvního vztahu.

IX. ZÁVĚREČNÁ  UJEDNÁNÍ

9.1. Smlouva vzniklá dohodou o celém jejím obsahu podepsáním oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemnými dodatky, které budou odsouhlaseny oběma smluvníma stranami. V ostatním se vztahy smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními Z.č. 89/2012 Sb., - Občanského zákoníku a předpisů souvisejících.

9.2. Práva a povinnosti obou smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a předpisů souvisejících.

9.3. Tato smlouva má 5 stran a je vystavena ve dvou vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

9.4. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu jako projev svojí svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a vědomi si práv a povinnosti, které ze smlouvy vyplývají.

9.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabude, splněním povinnosti ji zveřejnit dle Zákona č. 340/2015 Sb. Zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
v platném znění  - dnem jejího zveřejnění do Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že v případě naplnění zákonné povinnosti zveřejnit tuto smlouvu

dle Zákona č. 340/2015 Sb., Zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění  - zveřejní  tuto smlouvu Technické muzeum v Brně.

V Brně dne: 15.9.2021                                                                V Brně dne: 25.8.2021

Za objednatele:                                                                                  Za zhotovitele:

Ing. Ivo Štěpánek						Miroslav Hirsch – jednatel		ředitel 								ROMEX s.r.o.