DODATEK č. 1 ke Kupní smlouvě,

uzavřené dle § 2079 a následujících zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění  dne 31. 5. 2021 (dále jen „kupní smlouva“)

Smluvní strany

Objednatel : 	Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace

Sídlo:	Purkyňova 97, 612 00 Brno

Zastoupení : 	doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D., MBA

Tel. /fax :                                      xxx xxx xxx

E-mail :                                         xxxxx@xxxxxxxxxx

Bankovní spojení :                        xxxxxxxxxxxx

IČO :	15530213

DIČ :	CZ15530213

(dále jen "objednatel")

Dodavatel : 	PURE CREW, s.r.o.

Adresa :	Rybná 24, 110 00, Praha 1 – Staré Město

Zastoupený : 	Bohumírem Šalamonem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení : 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO : 	06102522

DIČ : 	CZ06102522

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, ze dne 16.05.2017, pod sp.zn.: C276173

(dále jen "dodavatel")

Vybavení učebny „Inteligentní domácnost II“

Číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177

Název projektu: „Implementace KAP JMK II“

Partner číslo 27 - Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace

Tímto dodatkem se mění Čl. 3, bod 3. 1. kupní smlouvy a to takto:

Doba plnění

Termín plnění je pro:

Technická dokumentace a zadání úloh (součást položky 3) - do 30 dnů po podpisu smlouvy

Stanoviště učebny – HW + SW (položky 1. a 2.) – do 90 dnů po podpisu smlouvy

Kompletace, kontrola funkčnosti a zapojení stanovišť (součást položky 3) - nejpozději do 14 dnů ode dne dodání položek 1. – 2.

Školení na obsluhu (položka 4.) – závazný harmonogram odsouhlasený oběma stranami nejpozději do 14 dnů ode dne dodání položek 1. – 3.

Nejpozději však do 20. 12. 2021.

Ostatní ujednání zůstávají v původní platnosti.

V Praze, dne 14. 5. 2021			      V Brně, dne 14. 5. 2021

Za dodavatele :					      Za objednatele :

……………………………..				   ……………………………………