DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo

ORG 606604/2021 „Rekonstrukce přístavby v Klubu Klamovka“, střediska Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy

- objednatel: 	Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy

se sídlem:    		Karlínské nám. 7, 186 00 Praha 8 - Karlín

zastoupený:  	Ing. Mgr. Liborem Bezděkem, ředitelem DDM hl. m. Prahy

IČ: 			00064289

DIČ: 			CZ00064289

bankovní spojení:  	PPF banka a. s.

č. účtu:

(dále jen "objednatel")

a

- zhotovitel: 	AREN VT, s.r.o.

se sídlem: Sokolská 1474/23, 120 00 Praha 2

zapsán v OR:   Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 199809

zastoupený:

bankovní spojení:ČSOB

Číslo účtu :

IČ:24232441

DIČ: 			CZ24232441

(dále jen "zhotovitel")

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 31.5.2021:

I.

Dne 31. 5. 2021 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo jejímž předmětem je rekonstrukce přístavby Klubu Klamovka, a to v rozsahu položkového soupisu prací.

II.

      - Dle čl. XIV. odst. 2. se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2.	V návaznosti na provedení víceprací se čl. III. odst. 2. Smlouvy ruší a nahrazuje textem:

Předpokládaný termín zahájení realizace díla je  –    1. červenec 2021

Dohodnutý termín pro dokončení realizace je -    11. října 2021

3.	Ustanovení čl. IV. odst.1. se ruší a nahrazuje textem:

Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činnosti zhotovitele je stanovena na základě důvodové zprávy k změnovému listu jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH celkem 			742 973,-Kč

DPH 21 % 			156 024,-Kč

Celková cena včetně DPH 			898 997,-Kč

Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného finančního příspěvku HMP pro rok 2021. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků.

Zhotovitel nebude ve fakturaci účtovat DPH. DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění odvede za zhotovitele objednatel

III.

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn

- Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

- Dodatek, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Text tohoto dodatku bude zveřejněn ve veřejně přístupné elektronické databázi smluv.

Přílohy: 	č. 1   Změnový list objekt DDM Klamovka (položkový rozpočet)

č. 2    Důvodová zpráva k změnovému listu

#### V Praze dne						     V Praze dne

.......................................			              .......................................

objednatel             	zhotovitel

Ing. Mgr. Libor Bezděk	Tomáš Leššo

ředitel                  	ředitel