NPU – 430/74499/2021

Příkazní smlouva

č: 3002H1210025

Příkazce:	Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČ:	75032333

DIČ:	CZ75032333

Se sídlem:	Valdštejnské nám. 3/162, 11800 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený:	Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy

v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj,

Plzeňský kraj a Kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích

nám. Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

dále jen jako „příkazce“

###### Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:      Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:   XXXXXXXXXXX, vedoucí odboru SP

a

###### Příkazník:  PN OFFICE spol. s r.o.

se sídlem: Dalimilova 2637/10, 370 06 České Budějovice

zastoupený: XXXXXXXXXX

IČO:             281 37 051

DIČ:              CZ28137051

telef. spojení:  XXXXXXXXX

bankovní spojení: Raiffeisenbank	, č. účtu:6250055001/5500

dále jen jako „příkazník“ či „TDS“ a „koordinátor BOZP“

###### Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:          XXXXXXXXX

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:   XXXXXXXXX

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2430 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a podle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

tuto

PŘÍKAZNÍ smlouvu

výkon činnosti technického dozoru stavebníka a výkon činnosti koordinátora BOZP při realizaci

staveb:

„NKP SHZ Český Krumlov – záchrana a památková obnova objektu Bellarie – výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP “

a

Článek I.

Prohlášení smluvních stran

Příkazce je státní příspěvková organizace, která pro výkon svojí činnosti je povinna ustanovit odborně způsobilost osobu dle § 10 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Příkazce je povinen v souladu s ust. § ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů k zajištění technického dozoru stavebníka při realizované akci.

Příkazník prohlašuje, že je plně způsobilý vykonávat pro příkazce činnosti v rámci funkce odborně způsobilé osoby k zajišťování činností koordinátora BOZP (dále jen „koordinátor BOZP“) 
a technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“). Příkazník prohlašuje, že splňuje všeobecné 
i zvláštní podmínky pro poskytování služeb v oblasti BOZP a podle zákona č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění a poskytování činnosti TDS podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Článek II.

Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je závazek příkazníka obstarat záležitost příkazce spočívající v zabezpečení výkonu činnosti TDS v rozsahu specifikovaném v čl. III. a koordinátora BOZP  v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).  Příkazník se zavazuje vykonávat činnost TDS a koordinátora BOZP dle této smlouvy. Příkazník zajistí činnosti, dle této smlouvy po dobu přípravy stavby a po dobu vlastní realizace stavby, pro TDS i po realizaci stavby.

- Příkazník prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil s obsahem všech podkladů nezbytných pro výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP  a zadávací dokumentací 
a považuje je za bezvadné a dostatečné pro realizaci činnosti dle této smlouvy.

- Příkazce se touto smlouvou zavazuje zaplatit příkazníkovi za zabezpečení výkonu TDS 
a koordinátora BOZP odměnu ve výši sjednané touto smlouvou a způsobem v této smlouvě uvedeným.

Článek III.

Povinnosti příkazníka

###### V přípravné fázi stavby zajišťuje koordinátor BOZP především tyto činnosti:

v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá zadavateli

stavby:

- přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě,

- informace o rizicích, která mohou při realizaci vzniknout,

- bez zbytečného odkladu předá zhotoviteli stavby, popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti,

- spolupracuje při zpracování DPS, dává podněty a doporučuje ekonomicky přiměřená technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného 
a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti,

- poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné 
a zdraví neohrožující práce a požární ochrany směřující k zajištění bezpečného 
a neohrožujícího pracoviště, schvaluje, určuje a kontroluje technologické nebo pracovní postupy navržené projektantem

- odhaduje délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností 
se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy 
a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby,

- zpracovává Plán BOZP (písemnou a grafickou podobu) a zabezpečuje, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, platné právní předpisy vztahující se ke stavbě, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, 
a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi. Plán průběžně aktualizuje

- vypracovává přehled pracovních rizik, která se vzhledem k vykonávaným pracovním činnostem na staveništi mohou vyskytnout a mohou představovat pro osoby zvýšené ohrožení života nebo poškození zdraví,

- informuje projektanta stavby a zhotovitele o všech známých bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vyplývají z charakteru stavby a pracovních činností se stavbou souvisejících.

###### Při realizační fázi koordinátor BOZP zajišťuje zejména tyto činnosti:

-    ohlášení zahájení stavby (stavebních prací) na staveništi ve stanoveném termínu příslušné-     mu oblastnímu inspektorátu práce,

- aktualizace plánu BOZP v souvislosti s příchodem nových dodavatelů, se změnami organizace výstavby, použitím nových technologií, použití technologií a pracovních postupů, harmonogramu stavebních prací,

- koordinace spolupráce zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činností prováděné na staveništi současně případně v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,

- vyjadřuje se k jednotlivým technologickým, pracovním postupům jednotlivých zhotovitelů z hlediska naplnění požadavků na zajištění BOZP při provádění daných prací a kontrola dodržování těchto postupů

- dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem 
na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,

- spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací,

- sleduje provádění prací na staveništi a kontroluje, zda jsou dodržovány požadavky 
na bezpečnost a ochranu zdraví,

- upozorňuje zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, oznamuje zadavateli stavby případy podle předchozího bodu, nebyla-li přijata opatření ke zjednání nápravy,

- provádí záznamy o zjištěných nedostatcích v oblasti BOZP na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny,

- kontrola dodržování plánu BOZP, kontrola zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu 
a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,

- bez zbytečného prodlení informuje zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vnikla na staveništi během postupu prací,

- dává podněty a doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních a technologických postupů,

- zúčastňuje se kontrolních prohlídky stavby, k níž bude přizván stavebním úřadem,

- navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržení plánu BOZP za účasti zhotovitelů 
a organizuje jejich konání,

- sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP a projednává s nimi opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků,

- účastní se kontrolních dnů vypsaných investorem nebo správními a odbornými orgány (tj. nad rámec běžné kontrolní činnosti) a to 2x do měsíce, zda jsou plněny požadavky BOZP,

- provést příkaz osobně, využití třetích osob není přípustné

- neprodleně informovat příkazce o všech skutečnostech, které při plnění příkazu zjistil, 
a které by mohly ovlivnit pokyny příkazce,

- postupovat s odbornou péčí a nestranně,

- plnit všechny povinnosti uložené mu zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcím právním předpisem, kterým je nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- příkazník odpovídá příkazci za škodu způsobenou neodborným nebo nedbalým výkonem funkce osoby odborně způsobilé,

- vykonávat funkci osoby odborně způsobilé poctivě, pečlivě s řádnou odbornou péčí 
a v souladu s platnou právní úpravou,

- zpracování zpráv z kontrol, vypracování závěrečného vyhodnocení

###### Příkazník se zavazuje provádět – technický dozor stavebníka v následujícím rozsahu:

- spolupracovat při zpracování DPS, tzn. účast na konzultacích s projektantem, připomínkování navrženého řešení, kontrolu DPS a položkového rozpočtu,

- spolupracovat při přípravě zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavby

- seznámit se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvlášť s projektem, 
s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení,

- zajistit organizaci předání staveniště včetně protokolárního zápisu, provádění technického dozoru stavby minimálně 2x týdně, či dle dohody,

- zajistit a vést pravidelné kontrolní dny za účelem podání informací o průběhu realizace příkazci. Kontrolní dny organizuje v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, minimálně 1x týdně po dobu výstavby,

- zajistit a účastnit se všech jednání s orgány činnými ve správním řízení a dotčenými orgány,

- zabezpečit soulad provádění stavby s odsouhlaseným projektem a podmínkami uvedenými ve správních rozhodnutích,

- provádět cenovou a věcnou kontrolu prováděných prací a zjišťovacích protokolů, porovnáním s odsouhlaseným rozpočtem, kontrolovat dodržování podmínek fakturace dle uzavřených smluv s potvrzením o správnosti svým podpisem,

- kontrolovat dodržování všech dohod, podmínek a termínů uvedených ve smlouvě o dílo, podávat návrhy na uplatnění smluvních pokut vůči zhotoviteli stavby,

- sledovat dodržování kvality prací, dodaných materiálů, technologických postupů a technických předpisů,

- pravidelně kontrolovat stavební a montážní deník, provádět zápisy s vyjádřením ke kvalitě prováděných prací a dodaných materiálů. V případě zjištění nedostatků, vyzvat zhotovitele 
k provedení nápravy do určeného termínu, následně kontrolovat splnění požadavků stavebního dozoru,

- uplatňovat vlastní návrhy, které povedou ke snížení ceny stavby, avšak nesníží technicky její kvalitu,

- připravit podklady pro předání a převzetí dokončené stavby, účastnit se převzetí stavby od zhotovitele,

- zdokumentovat vady a nedodělky zjištěné při převzetí stavby a zajistit jejich odstranění zhotovitelem,

- odevzdání staveniště zhotovitelům a zabezpečení zápisu do stavebního deníku,

- kontrolovat dodržení podmínek stavebního povolení

- dohlížet nad systematickým doplňováním dokumentace dodavatelem, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby - dokumentace skutečného provedení. Dokumentaci skutečného provedení zajišťuje zhotovitel stavby (dodavatel) na vlastní náklady (slouží jako podklad pro kolaudaci stavby).

- projednat dodatky a změny projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby,

- o všech závažných okolnostech informovat investora,

- kontrolovat ty části stavby, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku,

- spolupracovat s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem,

- spolupracovat s projektantem a s dodavateli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad stavby,

- sledovat, zdali zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledku a vyžadovat doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly atp.),

- sledovat vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách,

- uplatňovat náměty směřující ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby,

- spolupracovat s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,

- kontrolovat postup prací podle časového plánu stavby a ustanoveními smluv a upozorňovat dodavatele na nedodržení termínů včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí,

- připravovat podklady pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí a účastnit se jednání o odevzdání a převzetí,

- kontrolovat odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech,

- účastnit se kolaudačního řízení,

- kontrolovat vyklizení staveniště dodavatelem,

- telefonické a emailové konzultace se stavebníkem  (příkazcem) a dodavatelem stavby, případně subdodavateli,

- poskytovat poradenskou činnost při výstavbě,

###### Výkony po dokončení stavby:

- účast na kolaudačním řízení,

- zabezpečení plnění případných podmínek uvedených v kolaudačním rozhodnutí,

- spolupráce s Projektantem a Dodavatelem při zpracování dokumentace skutečného provedení stavby pro kolaudaci,

- součinnost písemných reklamací vad díla po dobu trvání záruční lhůty stanovené s Dodavatelem, včetně kontroly jejich odstranění,

- spolupráce s příkazcem při přípravě podkladů pro závěrečné vyhodnocení akce,

- další možné po dohodě a specifikaci požadavků stavebníka.

Uvedené výkony je příkazník povinen uskutečňovat podle pokynů a podkladů příkazce 
a v souladu s jeho zájmy. Příkazník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit příkazci všechny okolnosti, o kterých se při uskutečňování výkonů dozví, a které by mohly mít vliv na změnu jeho pokynů. Ve sporných případech je povinen si vyžádat před provedením úkonu písemný souhlas příkazce. Od pokynu příkazce se může odchýlit pouze s jeho písemným souhlasem.

Činnosti uvedené v článku III. se příkazník zavazuje zajistit s náležitou odbornou péčí v souladu se zájmy příkazce a přiměřeně podmínkám stavby.

###### Příkazník je povinen mít, v době výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP dle této příkazní smlouvy, uzavřenou pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu s pojistným plněním nejméně 500 000,- Kč, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu. Příkazník je povinen kdykoliv v průběhu provádění činnosti koordinátora BOZP a TDS na vyzvání příkazce předložit kopii pojistné smlouvy, a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, ve kterém výzvu obdržel.

###### Příkazník je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Článek IV.

Práva a povinnosti účastníků

###### PŘÍKAZCE

- udělení plné moci příkazníkovi k jednání s třetími osobami, včetně orgánů veřejné správy, které je nedílnou součástí této smlouvy,

- poskytnout příkazníkovi při plnění činností dle této smlouvy součinnost,

- určit zaměstnance pro styk s příkazníkem a vybavit jej potřebnými pravomocemi,

- v případě potřeby umožnit ve vhodném prostoru, provedení administrativních prací, které nesnesou odkladu nebo je výhodnější provedení těchto prací na místě z důvodu dostupnosti potřebných informací,

- informovat příkazníka o všech zamýšlených nebo připravovaných akcích, které souvisí s BOZP,

- pověřit příkazníka pravomocí požadovat odstranění závad BOZP od vedoucích pracovníků příkazce, dodavatelů stavby a TDS, kterým toto přísluší, např. požadovat odstranění odloženého materiálu v únikových cestách, před rozvaděči a uzávěry energie, prostředky požární ochrany, nástupovými plochami atd.

- Příkazce je povinen předat včas příkazníkovi úplné, pravdivé a přehledné informace, jež jsou nezbytně nutné k věcnému plnění ze smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit příkazník v rámci plnění předmětu této smlouvy,

- Příkazce je povinen vytvořit řádné podmínky pro činnost příkazníka a poskytovat mu během plnění předmětu smlouvy nezbytnou další součinnost, zejména předat příkazníkovi všechny dokumenty nezbytně nutné k provedení předmětu plnění této smlouvy,

- Příkazce je povinen příkazníkovi vyplatit dle ustanovení těchto podmínek včas a ve stanovené výši odměnu na základě daňového dokladu vystaveného v souladu s čl. V. smlouvy,

###### PŘÍKAZNÍK

- Příkazník je povinen při provádění činností dle této smlouvy postupovat s odbornou péčí 
a v zájmu příkazce,

- Příkazník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitostí, a které mohou mít vliv na změnu pokynů nebo zájmů příkazce,

- Zjistí-li některý z účastníků překážky při plnění ze smlouvy, které znemožňují řádné uskutečnění činností spojených s plněním dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně druhé straně, se kterou se dohodne na odstranění daných překážek. Nedohodnou-li se strany na odstranění překážek, popř. změně smlouvy, ve lhůtě 7 dnů ode dne oznámení, můžou smluvní strany od smlouvy odstoupit s tím, že si vzájemně vyrovnají náklady dosud účelně a prokazatelně vynaložené na plnění předmětu smlouvy,

- Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost  o všech záležitostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s prováděním předmětných činností. Příkazník použije všechny materiály, které obdrží od příkazce v souvislosti s plněním ze smlouvy výhradně za účelem plnění smlouvy. Po skončení plnění, popř. dílčího plnění ze smlouvy, předá Příkazník Příkazci všechny materiály, které od příkazce v souvislosti s plněním převzal,

- Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, které jsou obsaženy v projektových, technických a realizačních podkladech, nebo o jiných skutečnostech, se kterými přišel při plnění ze smlouvy do styku,

- Předmět plnění na základě této smlouvy podléhá ochraně autorských práv vyplývajících ze zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění,

- Příkazník je povinen vždy před vlastním provedením jednotlivých písemných úkonů tyto elektronickou poštou odeslat příkazci k posouzení a schválení. Příkazce je povinen posoudit 
a schválit úkony bez průtahů a písemně (opět elektronickou poštou) je potvrdit Příkazníkovi,

- Nedílnou součástí této příkazní smlouvy je plná moc příkazníkovi, k jednání s třetími osobami, včetně orgánů veřejné správy,

- Příkazník je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2031 nebo déle, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší,

- Příkazník je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly.

V.

Odměna příkazníka a způsob její úhrady

###### Příkazníkovi náleží za činnosti provedené podle této smlouvy odměna v celkové výši

  - „NKP SHZ Český Krumlov – záchrana a památková obnova objektu Bellarie– výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP“

465000,- Kč bez DPH + 97650,- Kč DPH = 562650,- Kč s DPH

(slovy: pětsetšedesátdvatisícšestsetpadesát korun českých)

a obsahuje všechny složky ceny, daně a poplatky podle zákona o cenách.

V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, výkony a služby nutné k obstarání záležitostí příkazce, specifikované v článcích výše uvedených v této smlouvě. V ceně jsou dále zahrnuty 
i veškeré další případné nutné náklady na obstarání záležitosti příkazce.

- Obě smluvní strany, které smlouvu uzavírají, se na smluvní výši odměny příkazníkovi dohodly a prohlašují, že s cenou souhlasí.

- Smluvní strany se dohodly, že odměna bude vyplácena postupně, a to v pravidelných čtvrtletních splátkách odměny. Výše čtvrtletní odměny bude vypočtena z celkové výše odměny podle předpokládaného počtu měsíců, po které bude příkazník činnost TDS 
a koordinátora BOZP vykonávat. Před zahájením činnosti TDS a koordinátora BOZP si smluvní strany stanoví výši měsíční odměny.

- Součástí odměny jsou veškeré náklady spojené s činností příkazníka podle této smlouvy.

- Příkazník prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle §106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Příkazník 
se zavazuje uvádět pro účely bezhotovostní platby pouze účet, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se příkazník stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně příkazci, nejpozději však do 3 dnů, ode dne kdy skutečnost nastala. V případě porušení oznamovací povinnosti je příkazník povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Uhrazení pokuty se nikterak nedotýká nároku na náhradu škody způsobené porušením této povinnosti. Příkazník souhlasí s tím, aby příkazce provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.

- Odměna je splatná na základě daňového dokladu – faktury vystavené příkazníkem se splatností 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu příkazci. Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti účetního a daňového dokladu dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti, jinak je příkazce oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že příkazník je poté povinen vystavit nový daňový doklad s nově určeným datem splatnosti, tak aby byla zachována určená doba splatnosti.

Jako odběratel bude na faktuře uveden:

Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 162/3

118 01 Praha 1 – Malá Strana

IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333

a jako konečný příjemce bude na faktuře uveden, a to zvlášť a doslovně:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích

nám. Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

Tato adresa je zároveň doručovací (fakturační)

- Nebude-li platba provedena ve lhůtě splatnosti, může příkazník uplatnit smluvní pokutu 0,5 % z dlužné částky, za každý započatý den po datu splatnosti.

VI.

Doba plnění a ukončení smlouvy

- Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne podpisu smlouvy do 30. 11. 2023 pro akci: „NKP SHZ Český Krumlov – záchrana a památková obnova objektu Bellarie – výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP “

a

- Příkazník zahájí činnost TDS a koordinátora BOZP ihned po nabytí účinnosti smlouvy:

tj. po uveřejnění smlouvy v registru smluv

Příkazník zahájí činnost TDS a koordinátora BOZP následující den po dni, kdy tato smlouva uveřejněním nabude účinnosti. O účinnosti smlouvy informuje příkazce příkazníka emailem na adresu:  XXXXXXXXXXXXX

- Tuto smlouvu mohou smluvní strany vypovědět, a to bez udání důvodu nebo z jakéhokoli důvodu. Výpověď musí mít písemnou formu a musí být doručena druhé smluvní straně. Výpovědní doba se stanoví dohodou smluvních stran v délce jednoho měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla smluvní straně, které je určena doručena. Neprodleně po doručení výpovědi je příkazník povinen zařídit vše, co nesnese odkladu a sdělit příkazci veškerá opatření, která je třeba učinit k zabránění vzniku škod na straně příkazce. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2440 odst. 1 a § 2443 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

VII.

Záruka, smluvní pokuty a sankce

- Příkazník ručí za bezchybné provedení plnění předmětu této smlouvy a to v následujícím rozsahu:

- Příkazník odpovídá za škody prokazatelně vzniklé v důsledku neplnění jeho smluvních podmínek,

- Příkazník odpovídá za vady stavby v souladu s ust. § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Příkazník odpovídá za vady předmětu plnění jím způsobené či zaviněné po dobu platnosti 
 a účinnost právní úpravy platné v době, kdy byly jednotlivé činnosti ukončeny v rozsahu této příkazní smlouvy.

- Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od Příkazce, u kterých příkazník ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval.

- Nebude-li platba provedena ve lhůtě splatnosti, může příkazník uplatnit smluvní pokutu       0,5 % z dlužné částky, za každý započatý den po datu splatnosti.

VIII.

Povinnost mlčenlivosti

- Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž se v souvislosti s činností dozvěděl a které nelze sdělovat dalším osobám, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.

V případě porušení povinnosti mlčenlivosti je příkazník povinen nahradit příkazci škodu, která mu vznikla v důsledku takového porušení.

- Příkazce prohlašuje, že nebude bez souhlasu příkazníka dále šířit dokumenty dodané příkazníkem.

Článek IX.

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o deseti stranách v jazyce českém, z nichž po dvou vyhotoveních si ponechá příkazce, dva výtisky příkazník.

- Doplnění a změny této smlouvy lze provádět pouze písemnými dodatky, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma stranami.

- Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2031.

- Smluvní strany prohlašují, že se se zněním této smlouvy před jejím podpisem seznámily 
a souhlasí s jejím obsahem, že smlouva je určitá, srozumitelná a vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli.

- Příkazník bere na vědomí, že příkazce je subjektem povinným podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může podléhat uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. O tom, zda tato smlouva bude v registru uveřejněna, rozhoduje příkazce.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle předchozího odstavce, nabude účinnosti dnem uveřejnění.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění dle platných a účinných právních předpisů.

- Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

- Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

V Českých Budějovicích dne 10. 9. 2021		                   V Českých Budějovicích dne 10. 9. 2021

| Za příkazníka:………………………. XXXXXXXXXXXX |  | Za příkazce:…………………….…………………. Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. ředitel |
| --- | --- | --- |

# Plná moc

# k Příkazní smlouvě číslo č.: 3002H1210025

Příkazce:

jméno:	Národní památkový ústav,

státní příspěvková organizace

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČ:                                 75032333

DIČ:                              CZ75032333

Se sídlem:                   Valdštejnské nám. 3/162, 11800 Praha 1 – Malá Strana

Zastoupený:                Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy

v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj,

Plzeňský kraj a Kraj Vysočina

uděluje tuto

### plnou moc

#### Příkazníkovi:

jméno (obch. název): XXXXXXXXXX – PN OFFICE spol. s r.o.

sídlo: Dalimilova 2637/10, 370 06 České Budějovice

IČ: 281 37 051

DIČ: CZ28137051

e-mail: XXXXXXXXXX

č.ú.:  6250055001/5500

Příkazce uděluje Příkazníkovi tuto plnou moc na základě Příkazní smlouvy č.: 3002H1210025, aby jménem Příkazce činil úkony nezbytné k zajištění výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP při přípravě a realizaci stavby „NKP SHZ Český Krumlov – záchrana a památková obnova objektu Bellarie“ 
v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a dalšími prováděcími předpisy, jak vyplývá z Příkazní smlouvy uzavřené mezi Příkazcem a Příkazníkem dne 10. 9. 2021

V Českých Budějovicích dne 10. 9. 2021 		V Českých Budějovicích dne 10. 9. 2021

Zmocnění přijímám

………………………………………	                                                                      ………………………………………

Příkazce	                                                                                                    Příkazník

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.	                                                                          XXXXXXXXXXXX

Ředitel                                                                                                                Jednatel