Č. smlouvy objednatele: 561-2018-15121/1

Č. smlouvy zhotovitele: 02-O-4136-8690/19

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 561/2018-15121 ze dne 20. 5. 2019 (dále jen „Smlouva), uzavíraný s odkazem na čl. XII odst. 1 Smlouvy mezi smluvními stranami

Českou republikou – Ministerstvem zemědělství

Se sídlem:		Těšnov 17, 110 00 Praha 1

IČO:			00020478

DIČ:			CZ00020478

Bankovní spojení:	ČNB, centrální pobočka Praha 1

Číslo účtu:		1226001/0710

Zastoupenou:	Ing. Alenou Binhackovou, ředitelkou odboru vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření

(dále jen „objednatel“)

na jedné straně

a

společníky společnosti dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů „Společnost VRV + VUV + DHI“.

Společník 1:		Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Zapsán v Obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 1930 vedenou u Městského soudu v Praze

Se sídlem:		Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5

IČO:			471 16 901

DIČ:	CZ47116901

Je plátcem DPH

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:		19-1583390227/0100

Zastoupen:		XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, členem představenstva

XXXXXXXXXXXXXXX, členem představenstva

Společník č. 2:	Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.

Zapsán v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR

Se sídlem:		Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6

IČO:			000 20 711

DIČ:	CZ00020711

Je plátcem DPH

Zastoupen:		XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ředitelem instituce

Společník č. 3:	DHI a.s.

Zapsán v Obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 3604 vedenou u Městského soudu v Praze

Se sídlem:		Na Vrších 1490/5, 100 00 Praha 10

IČO:			649 48 200

DIČ:	CZ64948200

Je plátcem DPH

Zastoupen:		XXXXXXXXXXXXXXXXX, předsedou představenstva

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, členem představenstva

Ve všech věcech společnosti „Společnost VRV + VUV +DHI“, včetně smluvních oprávnění, jedná firma Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., na základě společenské smlouvy ze dne 20. 3. 2019. Společníci 1, 2 a 3 jsou ze Smlouvy a tohoto dodatku zavázáni vůči objednateli společně a nerozdílně. Sídlem společnosti VRV+VUV+DHI a současně adresou pro doručování je sídlo společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., tj. Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5.

(společně dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek:

- PREAMBULE

Na základě dohody mezi objednatelem a Ministerstvem životního prostředí nebude provedeno posouzení vlivů na životní prostředí (SEA) pro národní plány povodí a v této souvislosti pozbylo na aktuálnosti dílčí plnění 3 v rámci etapy 2021 Smlouvy vymezené v 3.3.3. Smlouvy, zároveň však bude zhotovitel nově v rámci plnění 3 etapy 2021 s ohledem na provázanost připomínkovaných dokumentů zajišťovat koordinaci evidence připomínek uživatelů vody a veřejnosti k plánům povodí a k plánům pro zvládání povodňových rizik a připomínky k posouzení SEA pro plány dílčích povodí. Za tím účelem zhotovitel zajistí a bude provozovat systém sdílené evidence připomínek. Celková cena plnění zůstává beze změny vzhledem k tomu, že původně stanovené plnění vymezené v 3.3.3. Smlouvy je za stejnou cenu jako nově stanovené plnění v 3.3.3. Smlouvy a to z toho důvodu, že rozsahy původně a nově stanovených plnění v 3.3.3. Smlouvy jsou totožné.

II. Změnová ustanovení

1.	mění se v Článku 3.3 Etapa 2021 odstavec 3.3.3, který nově zní:

    - „Koordinace připomínek uživatelů vody a veřejnosti k plánům dílčích povodí, národních plánů povodí, plánů pro zvládání povodňových rizik, a připomínek k posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, s ohledem na provázanost připomínkovaných dokumentů.   Termín: 15. 11. 2021“

2.	mění se  příloha č. 2 Smlouvy o dílo Specifikace ceny etapa 2021, která nově zní (zvýrazněný text):

Cena za jednotlivá dílčí plnění:

| Rok Etapa | Věcné plnění | Termín plnění | Cena bez DPH (Kč) | Cena vč. DPH (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | Spolupráce na vyhodnocení připomínek uživatelů vody a veřejnosti a zpracování zprávy dle § 19 odst. 4 vyhlášky o plánování. Úprava návrhů NPP dle připomínek uživatelů vod a veřejnosti. | 30. 7. 2021 | 400.000,- | 484.000,- |
|  | Spolupráce na vyhodnocení připomínek v rámci vnitřního a vnějšího (tzv. meziresortního) připomínkového řízení a úprava návrhů NPP dle těchto připomínek. | 15. 11. 2021 | 200.000,- | 242.000,- |
|  | Koordinace připomínek uživatelů vody a veřejnosti k plánům dílčích povodí, národních plánů povodí, plánů pro zvládání povodňových rizik, a připomínek k posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, s ohledem na provázanost připomínkovaných dokumentů, a zpracování výsledného znění NPP. | 15. 11. 2021 | 300.000,- | 363.000,- |
|  | Shromáždění dat podle Datového modelu pro ukládání dat pořizovaných ve 3. etapě plánování v oblasti vod podle požadavků směrnice 2000/60/ES pro potřeby reportingu Evropské komisi. Spolupráce s institucí zajišťující reporting dle čl. 15 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (dále jen „Rámcová směrnice o vodách“). | 10. 12. 2021 | 1.200.000,- | 1.452.000,- |

- Ostatní ustanovení  Smlouvy a přílohy se nemění.

- Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek  je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží 2 výtisky.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv způsobem uvedeným v čl. III odst. 3 tohoto dodatku.

- Zhotovitel svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s tím, aby byl uveřejněn obraz tohoto dodatku a dalších dokumentů od Smlouvy a dodatku odvozených, včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dále dohodly, že podklady dle předchozí věty odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv objednatel, tím není dotčeno právo zhotovitele k jejich odeslání.

| V Praze dne ………………….. ………………………………………………… Česká republika – Ministerstvo zemědělství Ing. Alena Binhacková ředitelka odboru vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření | V Praze dne ………………….. ………………………………………………… Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX členové představenstva |
| --- | --- |