Do přílohy

Asi

. l Soupisu jednotkových cen staveních

Rámcová smlouva o dílo

čj. MUBPH        /2017

## I.

## Smluvní strany:

Objednatel: 		Město Bystřice pod Hostýnem

se sídlem:		Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

zastoupené:							Mgr. Zdeňkem Pánkem

zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních:		Mgr. Zdeněk Pánek

zástupce oprávněný jednat ve věcech technických: 		Bc. Jaroslav Šenkyřík

IČ: 		00287113

bankovní spojení: 		Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 		27-1477660297/0100

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupené

zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních:

zástupce oprávněný jednat ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

společně dále také jen „smluvní strany“

uzavírají tuto rámcovou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. II této smlouvy a objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit cenu podle čl. III této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě a v souladu s nabídkou zhotovitele podanou v rámci poptávkového řízení k veřejné zakázce s názvem „Oprava místních komunikací v Bystřici pod Hostýnem a místních částech města v období od 01.04.2017 do 31.10.2017“.

Článek II.

Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je provádění oprav výtluků na pozemních komunikacích ve vlastnictví města Bystřice pod Hostýnem, technologií „teplé obalované živice – ASFALTOBETON ACO 11“ v období od 01.04.2017 do 31.10.2017.

- Zhotovitel prohlašuje, že je schopen opakující se stavební práce s obdobným předmětem plnění zadávané po dobu platnosti této rámcové smlouvy (dále jen „dílo“) provést v souladu s technickými normami a bezpečnostními předpisy tak, aby splňovaly všechny požadavky na něj kladené.

- Pro účely této smlouvy objednatel definuje dílčí plnění díla jako objednávku provedení opravy, která bude splněna oboustranně podepsaným protokolem o předání dílčího plnění, vyhotoveným zadavatelem. V těchto dílčích objednávkách budou podrobně definovány požadavky na provedení a předání díla, včetně lhůt plnění.

- Objednatel je povinen doručit objednávku zhotoviteli nejpozději do 7 dnů před požadovaným termínem plnění.

- Jednotlivé opravy budou objednány telefonicky, e-mailem nebo osobně u zhotovitele s určením místa, a to prostřednictvím osoby uvedené v záhlaví smlouvy jakožto zástupce objednatele ve věcech technických.

Součástí faktického dílčího plnění na základě této smlouvy (dále též „díla“) je vždy rovněž:

- bezpečnostní opatření (pracovníků, chodců, vozidel apod.),

- zajištění bezpečného přístupu k nemovitostem dotčených stavbou,

- zajištění stanovení přechodné úpravy provozu na základě návrhu dopravního značení, zajištění povolení zvláštního užívání komunikací včetně úhrady správního poplatku příp. povolení uzavírky (částečné, úplné), zabezpečení realizace přechodného dopravního značení včetně jeho úhrady,

- kompletní předání díla,

- veškeré další práce, činnosti a služby nutné ke splnění veřejné zakázky,

- při předání díla budou staveniště i dotčené okolní plochy vyklizeny a uvedeny do původního stavu.

#### Článek III.

#### Cena a platební podmínky

- Objednatel se za provedení konkrétních děl dle této smlouvy zavazuje platit zhotoviteli dohodnuté ceny. Cena konkrétního díla vykonaného zhotovitelem na základě objednávky objednatele bude vycházet z jednotkové ceny, která činí:

Řezání komunikace 				…Kč/bm bez DPH

Příprava opracovaného místa		…Kč/t bez DPH odstraňovaného materiálu

Pokládka ASFALTOBETON ACO 11	…Kč/t bez DPH dodávaného materiálu

Vysprávky výtluku budou provedeny technologií „teplé obalované živice – ASFALTOBETON ACO 11 – řezání komunikace, příprava opracovaného místa, pokládkou asfaltobetonu a posléze zametení komunikace. U lokálních vysprávek zadavatel požaduje dosažení rovnosti povrchu mezi okraji poruchy. Opravy musí být provedeny takovým způsobem, aby zaručovaly celistvost a dostatečnou trvanlivost krytu vozovky.

V jednotkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele na realizaci díla, zejména náklady na přípravné práce, dopravu, vlastní realizaci díla, odvoz a likvidace odpadů,  zajištění přechodné místní úpravy silničního provozu na pozemních komunikacích prostřednictvím přenosného dopravního značení atd.

- Předpokládaná celková cena dílčích plnění provedených zhotovitelem ve stanoveném období nepřesáhne 124.000 Kč bez DPH. Objednatel si vyhrazuje právo neodebrat plnění v předpokládaném finančním objemu, popř. Předpokládané množství překročit, a to bez jakýchkoliv sankcí ze strany zhotovitele.

- Ceny jednotlivých prací provedených zhotovitelem budou hrazeny vždy po převzetí konkrétních dílčích plnění objednatelem, a to na základě faktur vystavených zhotovitelem (ve dvou stejnopisech) se lhůtou splatnosti 30 dní ode dne doručení objednateli.

- Objednatel neposkytuje zálohy na plnění.

#### Článek IV.

#### Termíny realizace

- Zhotovitel je povinen nastoupit na realizaci dílčích plnění do 3 pracovních dnů od telefonické či e-mailové objednávky. Zhotovitel se rovněž zavazuje provést dílčí plnění spočívající v provedení havarijní opravy komunikace (závada na komunikaci ohrožující bezpečnost a plynulost silničního provozu do 24 hodin od doručení telefonické či e-mailové objednávky) objednatele. Neučiní-li tak, považuje se toto porušení povinnosti za porušení této smlouvy podstatným způsobem.

- Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením dílčího plnění, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

- Zhotovitel se zavazuje jednotlivé konkrétní dílo objednané objednatelem předat objednateli v termínu do 30 dnů ode dne převzetí konkrétní objednávky.

- Za ukončení jednotlivého konkrétního díla se považuje den písemného převzetí tohoto díla objednatelem s tím, že jsou odstraněny jeho veškeré vady a nedodělky.

#### Článek V.

#### Provádění díla

- Zhotovitel je povinen provádět jednotlivá plnění na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

- Zhotovitel se zavazuje provádět činnosti podle této smlouvy s odbornou péčí, v souladu s právními předpisy (zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, a prováděcích předpisů), příslušnými ČSN a dalšími českými technickými normami, které se vztahují k materiálům a činnostem prováděným na základě této smlouvy, včetně technických norem, které nejsou obecně závazné a v souladu s případnými rozhodnutími či stanovisky orgánů veřejné správy.

- Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem objednatele.

- Zhotovitel se zavazuje provádět dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.

- Pokud bude při provádění stavebních prací omezen provoz na některé z pozemních komunikací, zhotovitel zajistí osazení přenosného svislého dopravního značení na základě stanovení přechodné úpravy provozu vydaného Městským úřadem Bystřice pod Hostýnem, odborem dopravně správním. O stanovení přechodné úpravy provozu požádá zhotovitel na základě jím vypracovaného návrhu včetně projednání s Policií ČR, Krajským ředitelstvím Policie Zlínského kraje, Územním odborem Kroměříž, Dopravním inspektorátem Kroměříž, nejméně 7 dnů před započetím prací. Neprodleně po ukončení prací provede zhotovitel odstranění přenosného svislého dopravního značení. Budou užity a umístěny dopravní značky a dopravní zařízení v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), v platném znění a s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění. Technické požadavky na dopravní značky budou odpovídat vyhl. č. 294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1, Systému hodnocení přenosných svislých dopravních značek (TP 143), Zásadám pro dopravní značení na pozemních komunikacích (dále jen „TP 65“), Zásadám pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích (dále jen „TP 66“). Bude užito dopravních značek základního rozměru, retroreflexního provedení.

- Provádění prací a jejich kontrola budou řešeny podle platných technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací pro požadované práce, schválených Ministerstvem dopravy, odborem infrastruktury, platných norem pro uvedené práce a v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, a příslušných vládních nařízení k uvedenému zákonu, takovým způsobem aby zaručovaly celistvost a dostatečnou trvanlivost díla a byly v souladu s platnými ČSN.

#### Článek VI.

Kvalita díla

- Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě s požadavky:

- platných právních předpisů,

- této smlouvy (včetně souvisejících dokumentů souboru smluvních dohod),

- platných českých /československých/ technických norem (ČSN).

- Pokud objednatel zjistí vadu a uloží její odstranění, musí být obdobná vada odstraněna na všech dalších místech stavby, kde se vyskytuje, a to i tehdy, jestliže tam nebyla objednatelem zjištěna.

- Zhotovitel bude důsledně dodržovat všechny písemné návody, popř. předepsané technologické postupy výrobců a subdodavatelů speciálních materiálů a výrobků, a to zejména s ohledem na zacházení s nimi, přípravu, instalaci a ochranu. Návody a technologické postupy výrobců a další informace musí být uloženy v kanceláři zhotovitele od zahájení příslušných prací až do jejich předání objednateli.

Článek VII.

Předání a převzetí díla

- Splněním díla se rozumí úplné a bezvadné dokončení jednotlivých oprav komunikace, podepsání protokolu o předání a převzetí opravené komunikace. Pokud je v této smlouvě uveden pojem den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu, ve kterém objednatel prohlásí, že příslušné dílčí plnění přejímá.

- Převzetí dílčího plnění bude provedeno formou protokolu, který podepíší zmocnění pracovníci obou smluvních stran. Protokol bude obsahovat odkaz na objednávku a též soupis eventuálně zjištěných vad a nedodělků s dohodnutou přiměřenou lhůtou pro jejich odstranění. Pokud se smluvní strany nedohodnou na lhůtě pro odstranění vad a nedodělků, stanoví tuto přiměřenou lhůtu objednatel. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Pokud objednatel odmítá příslušné dílčí plnění převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Objednatel není povinen převzít dílčí plnění, které vykazuje vady a nedodělky bránící řádnému užívání díla. Pokud Zhotovitel v takovém případě ve lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad třetí osobou. V takovém případě je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele, vedle této smluvní pokuty též úhradu nákladů vynaložených na odstranění vad prostřednictvím třetí osoby.

- Nároky objednatele na náhradu škody zůstávají zcela nedotčeny.

Článek VIII.

Záruka

- Zhotovitel poskytuje na díla provedená dle této smlouvy záruku na jakost v délce 24 měsíců ode dne písemného převzetí daného konkrétního dílčího plnění objednatelem.

- Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musejí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

- Jestliže zhotovitel neodstraní reklamované vady ve sjednaném termínu, nenastoupí k odstraňování vad, přeruší odstraňování vad nebo nebude na reklamaci jinak reagovat, je zhotovitel oprávněn zajistit odstranění těchto vad jiným subjektem a náklady na jejich odstranění uplatnit u zhotovitele. Zhotovitel je povinen uhradit je do 30 dnů ode dne jejich písemného uplatnění objednatelem.

#### IX.

#### Ostatní ustanovení

- Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.10.2017.

- Zhotovitel je povinen nakládat s veškerými odpady vzniklými při provádění díla podle této smlouvy v souladu se zákonem 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel je povinen zajistit požadavky na ochranu proti hluku pro provádění předmětu smlouvy, způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti při práci (BOZP). Všechny osoby, které se budou podílet na činnosti dle této smlouvy, budou řádně proškoleny a budou vybaveny potřebnými ochrannými a pracovními pomůckami.

- Tato smlouva se uzavírá v písemné formě, přičemž veškeré její změny je možno učinit jen v písemné formě na základě úplného a vzájemného konsensu obou stran této smlouvy. Veškerá předchozí ujednání týkající se předmětu této smlouvy pozbývají touto smlouvou účinnosti.

- Tato smlouva se uzavírá ve třech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě.

- Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.

Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Uzavřít tuto smlouvu rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem dne …………..2017, Usnesením č. …./…../2017

V Bystřici pod Hostýnem dne:			V Bystřici pod Hostýnem dne:

Objednatel:						Zhotovitel:

Město Bystřice pod Hostýnem

Příloha:

1 x Protokol o předání a převzetí komunikace