Dodatek č. 1

ke smlouvě č. 03331961

o poskytnutí podpory

ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Smluvní strany

Státní fond životního prostředí České republiky

se sídlem: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

korespondenční adresa: 		Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

IČO: 				00020729

zastoupený: 			Ing. Petrem V a l d m a n e m, ředitelem SFŽP ČR

(dále jen „Fond“)

a

městys Březová

kontaktní adresa: 	Úřad městyse Březová, Březová 106, 747 44 Březová

IČO: 				00299880

zastoupený: 			Pavlem S ch n e i d e r e m, MBA, starostou

(dále jen „příjemce podpory“)

se dohodly na základě změny č. 1 rozhodnutí č. 03331961 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR ze dne 3. 3. 2021 na této změně a doplnění smlouvy č. 03331961 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 6. 9. 2019 (dále jen „Smlouva“):

      - V čl. IV bodu 1 písm. a) odrážce třetí pododrážka první nově zní:

„- „Energetické úspory víceúčelového objektu Březová-Leskovec č. p. 4“ Cílem projektu je snížení množství dodané energie alespoň o 20 % oproti původnímu stavu, a to i v souhrnném  stanovisku. Projekt bude předložen do výzvy OPŽP. Příjemce podpory je povinen k tomuto projektu před jeho realizací, nejpozději však do 31. 12. 2021, předložit Fondu projektovou dokumentaci, na základě které bude projekt znovu posouzen. Příjemce podpory doložil projektovou dokumentaci k tomuto projektu k 28. 2. 2021.“.

      - Smluvní strany souhlasně prohlašují, že příjemce podpory byl povinen k projektu, který je uveden v článku IV bodu 1 písm. a) odrážce třetí, pododrážce druhé Smlouvy, s názvem „Energetické úspory stávající mateřské školky“, před jeho realizací, nejpozději však do 31. 12. 2020, předložit projektovou dokumentaci, na základě které měl být projekt znovu posouzen. Smluvní strany tímto konstatují, že příjemce podpory předložil projektovou dokumentaci k 28. 2. 2021.

      - V čl. IV bodu 1 písm. a) odrážce třetí pododrážce třetí Smlouvy se projekt s názvem „Energetické úspory stávající budovy obecního úřadu“ zrušuje. Současně s tím příjemce podpory není povinen splnit povinnost předložit k tomuto projektu projektovou dokumentaci.

      - V článku IV bodu 1 písm. b) odrážce páté se termín předložení dokumentů prokazujících splnění Cíle 1 prodlužuje do konce 12/2022.

      - Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

      - Příjemce podpory souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy, včetně tohoto dodatku, v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), pokud zveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku tento zákon ukládá.

      - Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden exemplář.

Tento dodatek byl schválen Radou města dne 29.6.2021 usnesením 1/32

V:                                                                                                                   V Praze dne:

dne:

…………………………………………….						……………………………………

zástupce příjemce podpory						zástupce Fondu