SMLOUVA O DÍLO

DODATEK č.2

ke smlouvě o dílo „Odkanalizování obce Nová Ves u Leštiny prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod“ za finanční podpory ve formě účelové dotace z Národního programu životního prostředí, č. projektu 00631911.

uzavřené dne 30.4.2020 mezi níže uvedenými smluvními stranami

na realizaci stavby:

„Odkanalizování obce Nová Ves u Leštiny prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren“

SMLUVNÍ STRANY

1/	Objednatel: 				Obec Nová Ves u Leštiny

se sídlem: 				č. p. 33, 582 82 Nová Ves u Leštiny

IČ : 					00267929

zástupce: 				Ing. Bc. Eva Dlouhá, starostka

i.	ve věcech smluvních:		Ing. Bc. Eva Dlouhá, starostka

ii.	ve věcech technických:

bankovní spojení:			1122795379/0800

(dále jen „objednatel“)

2/	Zhotovitel:				TopolWater,s.r.o.

se sídlem:				Nad Rezkovcem 1114, 286 01 Čáslav

IČ / DIČ:				26212943 / CZ26212943

zapsán v obchodím rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 80202

zástupce:

i.	ve věcech smluvních:		Ing. Jan Topol, Ph.D.

ii.	ve věcech technických:	Ing. Jiří Balák

bankovní spojení:			51-6019240247/0100, KB Čáslav

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu ustanovení odstavce XX. Změny smlouvy, bod 2/, tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Odkanalizování obce Nová Ves u Leštiny prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren“, uzavřené dne 30.4.2020 (déle jen SoD). Smluvní strany se dohodly, že následující články výše uvedené smlouvy se mění a doplňují:

- V Odstavci IV. Rozsah díla se doplňuje bod 2/, takto:

d/ zjišťovacím protokolem k dodatku smlouvy č. 2 – vícepráce

- V Odstavci VII. Cena za dílo se mění bod 1/, takto:

Cena za řádně provedené a bezvadné dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku výběrového řízení objednatele a činí:

| Cena za dílo bez DPH v Kč | 6 347 447,77 |
| --- | --- |
| Sazba DPH v % | 21 |
| Částka DPH v Kč | 1 332 964,03 |
| Cena za dílo včetně DPH v Kč | 7 680 411,80 |

- V Odstavci VII. Cena za dílo se mění bod 3/, takto:

Cena za dílo je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je zpracován na základě projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaného objednatelem zhotoviteli, a který byl součástí nabídky zhotovitele, jako uchazeče, podanou ve výběrovém řízení. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující výkaz výměr, který je součástí předané projektové dokumentace. Dála je cena stanovena dle Zjišťovacího protokolu k dodatku č. 2 – vícepráce.

- V Odstavci XXII. Závěrečná ujednání se doplňuje bod 13/, takto:

d/ zjišťovací protokol k dodatku smlouvy č. 2 – vícepráce

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které jsou podepsány oprávněnými zástupci

smluvních stran a mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 má 2 strany a 1 přílohu.

V ______________ dne ________ 			V ________________ dne ________

Zhotovitel:						Objednatel:

___________________________			________________________

Jméno: Ing. Jan Topol, Ph.D.			Jméno: Ing. Bc. Eva Dlouhá

Funkce: jednatel					Funkce: starostka

TopolWater, s.r.o. 					Obec Nová Ves u Leštiny