Č.j.: 3391/UO2021//řed						Datum: 14.9.2021

Dodatek ke smlouvě o dílo č. 1/2021 ze dne 21.6.2021

na zhotovení díla

„(Odvlhčení Královéhradecká 630, Ústí nad Orlicí)“

Smluvní strany

| - Objednatel: | - Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513 |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Sídlo - adresa: | - Královéhradecká 513, 562 01 Ústí nad Orlicí |
|  | - Zastoupena: | - xxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | - Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - nebo technický dozor objednatele |  |
|  | - Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: - technický dozor objednatele |  |
|  | - Osoby oprávněné k předání staveniště: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |
|  | - Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |
|  | - IČ: | 70847142 |
|  | - DIČ: | - |
|  | - Bankovní spojení: | - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | - č.ú.: | - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |

| - Zhotovitel: | - ISOTEP s.r.o. |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Sídlo - adresa: | - Královéhradecká 1089, Ústí nad Orlicí |
|  | - Zastoupen: | - xxxxxxxxxxxxx |
|  | - Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: - xxxxxxxxxxxxxx |  |
|  | - Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: - xxxxxxxxxxxxxx |  |
|  | - Osoby oprávněné k předání staveniště: - xxxxxxxxxxxxxx |  |
|  | - Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: - xxxxxxxxxxxxxx |  |
|  | - IČ: | 25263498 |
|  | - DIČ: | CZ25263498 |
|  | - Bankovní spojení: | xxxx |
|  | č.ú.: | xxxxxxxxxxx |
|  | - Zápis v OR: | u KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 11091 |

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky „(název zakázky)“ a zhotovitel jako vybraný dodavatel uzavírají tento dodatek ke smlouvě (dále jen „dodatek), kterým se zpřesňují prováděné činnosti a upravuje cena díla.

Článek I.

- Specifikace změn

Na základě zjištění poruch na fasádě (bod 02/2 zápisů z kontrolních dnů) při provádění bouracích prací bylo rozhodnuto o provedení celoplošné opravy venkovní omítky včetně finální povrchové celoplošné silikonové omítky. Dále bylo po provedených sondách při provádění prací rozhodnuto o neprovádění některých prací v celém rozsah (vnitřní omítky, betonové podlahy, zarážení nerezových plechů) a to z důvodu, že byla zjištěna ve velmi dobrém stavu stávající plošná vodorovná izolace proti zemní vlhkosti v podlaze a částečně provedená izolace zaraženými plechy ve stěnách.

Článek II.

Cena díla

Cena, kterou měl objednatel zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

2 706 301,15 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH při sazbě 21 % činí 568 323,24 Kč.

Cena včetně DPH činí 3 274 624,39 Kč se mění:

Se mění:

Vícepráce:

cena bez DPH: 237 051,08 Kč

cena s DPH:286 831,81 Kč

DPH (21%):49 780,73 Kč

Méněpráce:

cena bez DPH: 297 638,81 Kč

cena s DPH: 360 142, 96 Kč

DPH (21 %): 62 504,15 Kč

Cena celkem bez DPH: 2 645 713,42

cena s DPH: 3 201 313,24 Kč

DPH ( 21%): 555 599,82 Kč.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2.	Další ustanovení smlouvy zůstávají platné.

| Objednatel: --------------------------------------------------- | Zhotovitel: -------------------------------------------------- |
| --- | --- |
| Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 523 xxxxxxxxxxxxx, ředitelka | xxxxxxxxxxxx, jednatel |