**DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ**

číslo 2021/146 NAKIT

## Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

se sídlem Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10

IČO: 04767543

DIČ: CZ04767543

zastoupen: xxx

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A vložka 77322 bankovní spojení xx

č.ú. xxx

(dále jen „**Objednatel**“) a

## Moore Czech Republic s.r.o.

se sídlem: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 27244784

DIČ: CZ27244784

zastoupena: xxx

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 107235 bankovní spojení: xxx

č.ú. xxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále jednotlivě jako **„Smluvní strana"** nebo společně jako **„Smluvní strany")**

uzavírají v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen **„Občanský zákoník“**), tuto dohodu o vypořádání závazků ze smlouvy o provedení analýzy č. 2021/005 NAKIT, ze dne 18. 1. 2021 (dále jen **„Dohoda“**).

## Popis skutkového stavu

* 1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 1. 2021 smlouvu o provedení analýzy č. 2021/005 NAKIT (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem byl závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas, a s vynaložením veškeré odborné péče pro Objednatele dílo spočívající ve zpracování analýzy skládající se z částí specifikovaných v čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy (dále jen „**Dílo**“), a závazek Objednatele řádně a včas provedené Dílo v souladu s podmínkami Smlouvy převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli sjednanou cenu.
	2. Smlouva byla mezi Smluvními stranami uzavřena v souladu s výsledkem zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „*Zpracování studie o rolích klientů v obslužných kanálech veřejné správy, možnostech a kontrole oprávnění k přijímání těchto rolí a k zastupování jiných právnických a fyzických osob*“.
	3. Dne 14. 6. 2021 Objednatel zaslal Zhotoviteli oznámení o odstoupení od Smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 16 odst. 16.3 písm. a) Smlouvy, tj. z důvodu prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním Díla Objednateli do akceptačního řízení v termínu stanoveném v čl. 4 odst. 4.3 Smlouvy delšího než 30 kalendářních dnů. Současně s odstoupením od Smlouvy uplatnil Objednatel vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu vyplývající z čl. 15 odst. 15.3 Smlouvy, ve výši 85.560,- Kč.
	4. Dne 28. 6. 2021 Zhotovitel zaslal Objednateli vyjádření, kterým akceptoval odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele, avšak výhradně v souvislosti s dosud nedokončenou částí Díla dle Smlouvy s tím, že řádně dokončil část 1 Díla dle čl. 3 odst. 3.1 písm. a) Smlouvy a tato část Díla je plně využitelná nezávisle na plnění zbývajících částí Díla.

Zhotovitel rovněž v rámci svého vyjádření vyslovil souhlas se smluvní pokutou ve výši 85.560,- Kč uplatněnou Objednatelem. Zároveň Objednatele požádal o provedení zápočtu smluvní pokuty vůči svému nároku na úhradu hodnoty částečného plnění.

## Vypořádání závazků

* 1. Obě Smluvní strany konstatují, že došly ke vzájemné shodě týkající se toho, že
		+ Zhotovitel plnil částečně, a to s ohledem na ust. § 2004 Občanského zákoníku,
		+ částečné plnění (dál označené jako „**část 1 Díla**“) se považuje za předané za podmínek odpovídajícím těm ve Smlouvě,
		+ hodnota části 1 Díla činí 240.000,- Kč bez DPH, tj. **290.400,- Kč včetně DPH**.
	2. Proti částce ve výši 290.400,- Kč včetně DPH bude započtena smluvní pokuta uvedená v čl. 1 odst. 1.3 Dohody ve výši 85.560,- Kč. Objednatel tedy uhradí Zhotoviteli částku ve výši **204.840,- Kč** (slovy: dvěstěčtyřitisícosmsetčtyřicet korun českých)**.**
	3. Zhotovitel vystaví po nabytí účinnosti této Dohody daňový doklad (fakturu) na částku ve výši 290.400,- Kč včetně DPH s uvedením započtení smluvní pokuty podle odst. 2.2 Dohody.
	4. Zhotovitel zašle daňový doklad (fakturu) Objednateli do 3 pracovních dnů od jeho vystavení

jedním z následujících způsobů:

1. v elektronické podobě na adresu: faktury@nakit.cz nebo
2. doporučeným dopisem na následující adresu:

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 01 Praha10

* 1. Částka ve výši **204.840,- Kč** bude Objednatelem zaslána na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Dohody do 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Tato částka se považuje za uhrazenou dnem jejího odepsání z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
	2. Smluvní strany se dohodly na tom, že uhrazením částky ve výši dle odst. 2.5 Dohody Objednatelem v dohodnuté lhůtě budou veškeré závazky Smluvních stran související se Smlouvou a odstoupením Objednatele od Smlouvy zcela vypořádány.
	3. Smluvní strany pro vyloučení veškerých pochybností či nejasností sjednávají, že Zhotovitel poskytuje Objednateli k části 1 Díla s účinností ke dni nabytí účinnosti této Dohody veškerá oprávnění a licence uvedená v čl. 9 odst. 9.3 až 9.10 Smlouvy, přičemž odměna za poskytnutí těchto oprávnění a licencí je plně zahrnuta v částce ve výši 290.400,- Kč včetně DPH odpovídající hodnotě části 1 Díla.
	4. Nebude-li částka ve výši dle odst. 2.5 Dohody Objednatelem Zhotoviteli uhrazena ve sjednané lhůtě, je Zhotovitel oprávněn požadovat od Objednatele úhradu zákonného úroku z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, v platném znění.

## Závěrečná ustanovení

* 1. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dohody v registru smluv zajistí Objednatel.
	2. Tato Dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
	3. Smluvní strany výslovně potvrzují, že si vzájemně sdělily veškeré okolnosti důležité pro uzavření

Dohody. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly o veškerých náležitostech Dohody.

* 1. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
	2. Tato Dohoda může být měněna pouze vzestupně očíslovanými písemnými dodatky k Dohodě podepsanými oběma Smluvními stranami.
	3. Pokud kterékoli ustanovení této Dohody nebo jeho část je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení této Dohody nebo jejích částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu této Dohody, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. V takovém případě se obě Smluvní strany zavazují neúčinné a neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, které je svým účelem a významem co nejbližší ustanovení této Dohody, jež má být nahrazeno.
	4. Tato Dohoda je vyhotovena elektronicky a podepsána oběma zástupci Smluvních stran zaručeným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že tato Dohoda je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují Smluvní strany své podpisy.

V Praze dne: Dle elektronického podpisu V Praze dne: Dle elektronického podpisu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| xxx |  | xxx |
| xxx**Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.** |  | xxx**Moore Czech Republic s.r.o.** |