SPRÁVA ÚČELOVÝCH ZAŘÍZENÍ

Vaníčkova 315/7

160 17 Praha 6

Dodatek Č. 1

č. 9121000080

SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy 9121000065

(dále jen „smlouva“)

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

České vysoké učení technické v Praze

Se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6
IČO: 68407700
DIČ: CZ68407700

Organizační součást: Správa účelových zařízení ČVUT v Praze

Adresa: Vaníčkova 315/7, 160 17 Praha 6
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

Zastoupená: xxxxxxxxxxxx, ředitelem

Oprávněná osoba ve věcech technických a investičních: xxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odboru servisních služeb, tel. xxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní osobou Objednatele je ve věcech technických:

Jméno: xxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“)

a

Mikrosystem fh s.r.o.

Se sídlem: Sebuzín 129, 403 02 Ústí nad Labem

IČO: 04141890

DIČ: CZ04141890

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx.

Zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem spisová značka C, vložka 35802

Zastoupená: xxxxxxxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní osoba Zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ve věci fakturace:

Jméno: xxxxxxxxxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“, souhrnně též „smluvní strany“)

1.	ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 	Smluvní strany spolu uzavřely dne 10. 8. 2021 „Smlouvu o dílo“,
č. smlouvy 9121000065, „Rekonstrukce elektrorozvodů blok E koleje Podolí ČVUT v Praze.

- 2.	ZMĚNY SMLOUVY

2.1     Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV Cena díla, odst. 3, která  se zvyšuje  
o 103 170,00 bez DPH Kč.

Původní cena celkem je:

3 890 293,50 Kč bez DPH

816 961,64 Kč DPH

4 707 255,14 Kč včetně DPH

Nová cena celkem je:

3 993 463,50 Kč bez DPH

838 627,34 Kč DPH

4 832 090,84 Kč včetně DPH

2.2	Odůvodnění změny ze závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ

V průběhu rekonstrukce elektrorozvodů na bloku E na koleji v Podolí byla zjištěna kolize vedení kabelových tras s konstrukčním systémem budovy.

Změny délek kabelů byly vyvolány změnou kabelových tras i drobnými, v projektu neřešenými okolnostmi zjištěnými v průběhu realizace. Projektant kalkuloval délku tras nejkratšími směry dle předané stávající dokumentace v programu GTF, kde není zakreslen nosný systém budovy. Bylo navrženo a projednáno nové řešení, které autorský dozor odsouhlasil. Obdobně byly projednány a schváleny navržené úpravy a doplnění funkčních prvků, které jsou nezbytné pro funkční elektroinstalaci.

Byly provedeny tyto změny:

- prodloužení kabelových tras vynucené konstrukčními prvky budovy,

- přidání ovládacích prvků pro osvětlení chodeb,

- přidání servisních zásuvek ve společných prostorách a jejich blokace proti zneužití,

- prodloužení kabelových tras s ohledem na funkčnost (změna pozic zásuvek na pokojích)

- Doplnění 8 ks nouzových svítidel – ČSN pro osvětlení hasicích přístrojů

- 3.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1	Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

- 3.2	Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech stejné právní síly.

- 3.3	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění ve veřejném registru smluv v souladu se zákonem č. 314/2016 Sb. o registru smluv.

- 3.4	Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, rozumí jeho obsahu a na důkaz souhlasu jej podepisují.

- Příloha č. 1 – položkový soupis prací

- V Praze dne 16. 9. 2021				V Praze dne 16. 9. 2021

………………………………                                      ……………………………….

| Objednatel: |  | Zhotovitel: |
| --- | --- | --- |
| xxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxxxx |
| ředitel SÚZ ČVUT v Praze |  | jednatel, Mikrosystem fh s.r.o. |