SMLOUVA O DÍLO – Rekonstrukce umýváren v MŠ Smetanova

I. Smluvní strany

Zhotovitel	:  	 Marcel Gajda

Adresa: 			739 53 Komorní Lhotka 11

Bankovní spojení:

Číslo účtu	:  	 19-5767800217/0100

IČ		:  	 15400247

DIČ		:

Zastoupený         :   	Marcel Gajda

Objednatel         : 		Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, p. o.

Masarykovy sady 104/21, 737 01 Český Těšín

Bankovní spojení:

IČ		:   	72 545 917

Zastoupený         :   	Mgr. Marcel Žebrok – ředitel školy

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavebního díla „Rekonstrukce umýváren MŠ Smetanova“ včetně provedení souvisejících stavebně-montážních prací, likvidace a uložení přebytečného materiálu na skládku, doložení všech dokladů souvisejících s prováděnými pracemi a dodávkami nezbytnými k bezproblémovému užívání stavby.

2. Akce zahrnuje stavební úpravy –  opravy sociálních zařízení, včetně souvisejících  prací.

- Výměna keramické dlažby stěn 						82 000,- Kč

- Výměna dlažby podlahy							32 000,- Kč

- Demontáž starých dětských umyvadel včetně příslušenství (9 ks)		10 000,- Kč

- Demontáž starých dětských WC (8 ks)					10 000,- Kč

- Dodání a montáž nových umyvadel a WC (9 ks + 9 ks)			130 000,- Kč

- Učitelské WC – výměna keramické dlažby, stěn a podlahy			20 000,- Kč

- Malba umýváren včetně stropu, opravy zárubní, nátěr			20 000,- Kč

- Demontáž radiátorů a zaslepení a související práce včetně opravy 		4 000,- Kč

- Dodání a montáž sprchových vaniček a příslušenství + rozvody 		20 000,- Kč

- Odvoz suti a materiálu							10 000,- Kč

- Úklid po dokončení								2 000,- Kč

Celkem									340 000,- Kč

3. Dílo bude zhotovitelem provedeno v rozsahu zadání podle předaných podkladů, a to:

-    nabídkového rozpočtu zhotovitele  (cenové nabídky a technické specifikace)

4. Pro účely této smlouvy považují smluvní strany výše uvedený podklad za závazný s tím, že zaručují úplnost všech prací, dodávek a ostatních plnění zhotovitele a zaručují úplnost a kompletnost všech požadavků objednatele specifikovaných rozsahem použitých položek.

5. Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a  českými technickými normami přejímajícími evropské normy, evropská technická schválení apod., souvisejícími s předmětem dodávky. Kvalitativní podmínky musí být dodržovány a zhotovitel musí garantovat, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. Nedodržení těchto podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro odstoupení od smlouvy o dílo (dále jen SoD) ze strany objednatele (zadavatele) bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikla. Při realizaci stavby díla mohou být použity pouze takové materiály zařízení a popř. technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu a použité technologie.

6. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti nabídkového rozpočtu dodavatele. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho použití známo, že je škodlivý pro zdraví lidí. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním díla a jeho rozsahem.  Jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky nutné k realizaci akce  a  disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné.

# CENA ZA DÍLO

1. Cena za provedení díla je mezi smluvními stranami sjednána jako cena smluvní a je stanovena podle cenové kalkulace zhotovitele položkovým rozpočtem stavby.

Celková cena za dílo :   340 000,- Kč  (nejsem plátce DPH)

2. V případě, že se některé práce z nabídkového rozpočtu nebudou realizovat, nebo budou použity dodávky specifikací materiálů v nižší ceně než jsou oceněny v rozpočtu, dojde k odečtení cenového rozdílu a smluvní cena bude upravena dodatkem o odpočet.

# ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termín počátku opravy sociálního zařízení je dohodnut na 24.8.2021

Ukončení  montáže bude provedeno do 5.9.2021

2. Předmět smlouvy bude splněn ukončením všech prací a smluvní strany se zavazují k písemnému předání a převzetí díla. Případné nedodělky nebránící užívání díla budou odstraněny v termínech dohodnutých při předání a převzetí díla.

3.  Místem plnění je hlavní budova MŠ Smetanova, Smetanova 109/7, 737 01 Český Těšín

V. PLATEBNÍ A FINANČNÍ PODMÍNKY

Po dokončení díla vystaví zhotovitel objednavateli fakturu (daňový doklad), která bude splatná za 60 dní od vystavení faktury.

# VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1.   Objednatel předá zhotoviteli staveniště k provedení sjednaných prací nejpozději dva dny před zahájením prací. Nesplnění tohoto bodu je důvodem k prodloužení termínu dokončení díla. Při předání staveniště bude sepsán zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran s prohlášením zhotovitele, že staveniště za podmínek v zápise uvedených přejímá.

2. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování:

- stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, ustanovení o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích

- předpisů, norem, vzorových listů technologií, receptur a jiných závazných pokynů

- požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy vydanými k tomu

3. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu stavby.

4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.

Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho částí přerušit. O dobu přerušení bude upravena lhůta dodávky.

5. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé stavební činností zhotovitele.

6. Zhotovitel zajistí, aby technologický postup oprav nebo prací odpovídal platným bezpečnostním a požárním předpisům.

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA.

1. K předání díla dojde po jeho dokončení, v místě stavby. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 7 dní po obdržení zhotovitelovy výzvy a je povinen dílo bez zbytečného odkladu převzít, nemá-li dílo vady, které by bránily jeho řádnému užívání.

VIII. ZÁRUKA NA DÍLO

1. Zhotovitel poskytne na dílo, které je předmětem této smlouvy záruku v délce 24 měsíců od převzetí prací.

IX. SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE

1. Při nedodržení termínu splatnosti faktury je objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

2. Pokud zhotovitel neprovede dílo v termínu podle bodu IV. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení do předání díla. Zaplacením pokuty nezaniká právo na náhradu vzniklých škod.

# X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke smluvnímu jednání.

2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sepsána ve stavu tísně ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Dnem podpisu oběma smluvními stranami smlouva nabývá platnosti.

3. Smlouva obsahuje 4 (čtyři) strany textu + přílohy a je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.

V Českém Těšíně dne 23.8.2021

……………………………………….                                     ………………………………….

Zhotovitel:                                                                                  Objednatel: