# SMLOUVA O DÍLO č. 07/2021

uzavřená podle ust. §2586 a násl. Občanského zákoníku v platném znění

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, p. o.

Masarykovy sady 104/21, 737 01 Český Těšín

IČ: 72545917 DIČ: CZ72545917

Zastoupena: Mgr. Marcel Žebrok

Tel: +420 602 154 605, e-mail: marcel.zebrok@zskontesinec.net

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

# EKSTRIO group s.r.o

Soustředěná 10/1022, 735 35 Horní Suchá

IČ: 08448175 DIČ: CZ08448175

zastoupena: Daniel Suchý

zastoupena pro věci smluvní a technické: Danielem Suchým

bankovní spojení: FIO banka a.s., č.účtu: 2001683340/2010

Tel: +420 605 460 366, e-mail: suchy@ekstrio.cz

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

# I.  Předmět díla a místo stavby

Předmětem plnění je zhotovení díla a to: Stavební úpravy učebny informatiky ZŠ Kontešinec

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele, a to řádně, včas a v dohodnuté kvalitě a objednatel se zavazuje takto provedené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení cenu podle čl. III této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu se zákonnými a ostatními aplikovatelnými právními předpisy.

### II. Doba plnění

Termín zahájení prací:	08/2021 – v závislosti na podmínkách a nařízeních vlády v souvislosti s COVID-19, nečekaných karanténách, atd.

Termín dokončení prací: 09/2021

Převzetí staveniště je stanoveno na: bude upřesněno a zapsáno do SD

Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty započetí práce i průběžného plnění v případě:

- Dojde-li během výstavby ke změně rozsahu prací ze strany objednatele oproti předmětu smlouvy.

- Bude-li přetrvávat nepříznivé počasí (déšť, silný vítr, sníh apod.) déle než 4 hodiny denně, bude termín ukončení prací prodloužen o každý den, ve kterém byly práce z důvodu nepříznivého počasí přerušeny.

- Nebude-li moci zhotovitel pokračovat v prováděných pracích, z důvodu nedodělaných či nedostatečně připravených prací jiných řemesel, na které práce zhotovitele navazují.

- Nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele. V případě prodlení objednatele se splněním závazků z této smlouvy, není zhotovitel v prodlení se splněním svých závazků.

#### III. Cena za dílo

Cena je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky ze dne 8.6.2021, která je  nedílnou součástí této smlouvy.

121.770,- Kč bez DPH + 21%DPH (25.572Kč) = 147.342Kč vč. DPH

Předmět Díla se řídí, pokud to vzejde ze smluvního vztahu, režimem přenesené daňové povinnosti dle zákona 235/2001 Sb., §92. Uvedená cena je pevná, konečná, po celou dobu realizace díla. Za vícepráce budou považovány práce, které nejsou uvedeny v rozpočtu

#### IV. Platební podmínky, smluvní pokuty

- Práce budou hrazeny na základě dílčích daňových dokladů vystavovaných zhotovitelem jednou za kalendářní měsíc (dále jen „faktury“).

- Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí 14 dnů.

- Na všechny platby prováděné podle této smlouvy zhotovitel vystaví a předá objednateli řádné daňové doklady opatřené veškerými zákonem požadovanými náležitostmi.

- Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu za nesplnění povinnosti uvedených v čl. II této smlouvy, a to ve výši 0,05% z celkové ceny nedodaného díla (bez DPH) za každý den prodlení.

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu za pozdní úhradu faktur ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení úhrady po termínu splatnosti.

- Objednatel podpisem smlouvy prohlašuje, že má finanční krytí, potřebné ke zhotovení předmětu díla.

- Zhotovitel prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není "nespolehlivým plátcem" ve smyslu §106a zákona o DPH a zavazuje se, že v případě, že se v době plnění smlouvy nespolehlivým plátcem stane, oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně objednateli.

- Zhotovitel prohlašuje, že jeho účet uvedený v záhlaví smlouvy o dílo je účtem, který je správcem DPH zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a že zůstane takovým účtem po celou dobu účinnosti této smlouvy.

- Ukáže-li se prohlášení zhotovitele dle odstavce 8. a/nebo 9. tohoto článku nepravdivým, či přestane-li v době účinnosti smlouvy platit, nebo nastane-li jiná v ustanovení § 109 zákona o DPH předvídaná skutečnost zakládající vznik ručitelského závazku objednatele za zhotovitelem nezaplacenou daň z přidané hodnoty, je objednatel oprávněn

  - bez vědomí zhotovitele daň věřiteli (správci daně) zaplatit a vzniklý nárok vůči zhotoviteli jednostranně započíst na jeho splatné i nesplatné nebo budoucí pohledávky vůči objednateli nebo

  - zadržet částku ve výši DPH do jejího prokazatelného zaplacení zhotovitelem nebo

  - učinit jiná vhodná opatření k zajištění budoucího nároku vůči zhotoviteli z důvodu splnění ručitelského závazku za nezaplacenou daň zhotovitelem nebo/vedle toho

  - od této smlouvy odstoupit.

- Za škody způsobené svým jednáním v oblastech BOZP, PO a OŽP je zhotovitel plně odpovědný. V případě, že způsobí svým jednáním v těchto oblastech objednateli škodu, včetně poškození jeho dobrého jména, uhradí mu ji v plné výši.

- Výše uvedené smluvní pokuty může oprávněná strana uplatnit výzvou k zaplacení a povinná strana je povinna uplatněné smluvní pokuty uhradit zvláštní fakturou do 1 měsíce po jejich uplatnění.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo věřitele požadovat náhradu skutečné škody vzniklé porušením povinností, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.

- Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy s výší smluvních pokut souhlasí a považují je za přiměřené.

## V. Odpovědnost za vady a záruka

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že pro vztahy vyplývající z této smlouvy platí ustanovení uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku v platném znění. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady opravit vady a nedodělky díla, a to neprodleně poté, co se o těchto vadách dozvěděl, nejpozději je však povinen práce na opravách vad a nedodělků zahájit ve lhůtě 5 dnů poté, co se o nich dozvěděl a ukončit v termínu do 7 dnů nebude-li dohodnuto jinak např. z důvodu nevhodných klimatických podmínek.

2. Zhotovitel přejímá tuto záruku za jakost díla: 24 měsíců

3. Reklamaci vady je objednatel povinen provést u zhotovitele písemně, s technickým popisem vady, ihned po zjištění vady díla

4. Záruční doba počíná běžet dnem konečného předání a převzetí díla, přičemž se nevztahuje na vady díla způsobené objednatelem nesprávnou manipulací, údržbou či užíváním díla či jeho části.

#### VI.  Provedení a převzetí díla

- Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli pracoviště ve stavu způsobilém k provádění prací včetně příslušné dokumentace (půdorysu). Smluvní strany potvrdí předání staveniště zápisem ve stavebním deníku.

- Zhotovitel se zavazuje odpovídat za pořádek na pracovišti, na svůj náklad odstraňovat odpadky a nečistoty vytvořené na pracovišti.  Zavazuje se dodržovat platné bezpečnostní, hygienické a požární předpisy.

- Zhotovitel povede stavební deník (SD) ode dne převzetí staveniště.  Do SD bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny SD kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.  Nesouhlasí-li zhotovitel se záznamem objednatele, připojí k záznamu do 5 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.  Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu v SD vyznačí námitky svým zápisem do SD.

- Zhotovitel vyzve objednatele písemně (elektronicky) min. 2 dny předem k ověření kvality prací, jež budou v dalším postupu zakryty.  Případné vícepráce musí být dohodnuty písemně v SD před započetím těchto víceprací.

- Zhotovitel 2 dny před sjednaným termínem dokončení oznámí objednateli datum, kdy bude provedené dílo připraveno k předání a za účasti obou smluvních stran bude provedena prohlídka a předání díla.

- Zhotovitel dílo buď převezme bez vad a nedodělků a o převzetí bude sepsán Předávací protokol nebo pokud dílo bude mít vady, které nebrání v užívání díla, objednatel ho přesto převezme, ale v Předávacím protokolu budou vypsány tyto vady a určen termín odstranění těchto vad nebo termín dokončení nedodělků. Materiál dodaný na stavbu je až do konečného předání v majetku dodavatele.

- Zhotovitel poskytne na provedené práce záruky uvedené v čl. V. této smlouvy. Záruční lhůta počíná dnem převzetí díla objednatelem.  Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele předáním a převzetím díla.

- Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí písemně objednatel její výskyt a jak se projevuje, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce záruční doby

- Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo i před stanoveným termínem dokončení, a to i s případnými ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které jednotlivě či ve svém souhrnu nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla jako celku, ani ho neztěžují, ani nebrání provádění návazných prací. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění, nebo dohoda o slevě z ceny v případě vad neodstranitelných.

- Zhotovitel je povinen potvrdit příjem případné reklamace a do 5 dnů po oznámení vady zahájit práce na jejím odstranění.  Reklamované vady odstraní zhotovitel bezplatně. Provedenou opravu zhotovitel objednateli předá. O dobu od nahlášení vady objednatelem a odstranění zhotovitelem se prodlužuje záruční doba.

#### VII. Ostatní ustanovení

- Zhotovitel bude v průběhu realizace díla dodržovat příslušné technologické předpisy, zejména předpisy dané výrobci jednotlivých materiálů, a další normy a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a prováděcí vyhlášky, týkající se činnosti zhotovitele a souvisejí s realizací díla.Pro BOZP a PO platí zákon č.309/2006 Sb. v platném znění.

- Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy a normami.

- Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele a technického dozoru stavby investora.

- Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele použití prostor pro uskladnění materiálu.

- Objednatel zhotoviteli určí místo pro bezplatné napojení na el. energii a vodu.

#### VIII.  Závěrečná ustanovení

- Obsah této smlouvy o dílo, vč. podmínek v nich obsažených, lze měnit pouze písemným dodatkem, podepsaným oběma stranami.

- Smlouva o dílo je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ke smlouvě.

- Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: Cenová nabídka

- Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Českém Těšíně dne 25. srpna 2021

.........................................                                             ...........................................

za objednatele                                                                    za zhotovitele

Mgr. Marcel Žebrok                                                                Daniel Suchý