**Předmět: Cenová nabídka na vypracování projektové dokumentace**

**Akce: Stezka pro pěší a cyklistickou dopravu Kroměříž – Miňůvky**

**SO 301 Přeložka vodovodního přivaděče Kroměříž - Postoupky**

**OBJEDNATEL: MĚSTO KROMĚŘÍŽ**

Obsah

[1. Předmět nabídky: 3](#_Toc5225)

[2. Rozsah poskytnutých podkladů objednatelem: 3](#_Toc5226)

[3. Rozsah vypracované dokumentace: 3](#_Toc5227)

[4. Termín plnění zakázky: 3](#_Toc5228)

[5. Odhad investičních nákladů 3](#_Toc5229)

[6. Cena za vypracování PD: 4](#_Toc5230)

# Předmět nabídky:

Vypracování projektové dokumentace (dále jen PD) přeložku vodovodního přivaděče KM – Postoupky ve městě Kroměříž podél krajské komunikace na ulici Kojetínská. Jedná se o přeložku vodovodního potrubí RCPE D180 v délce 618 m a přepojení vodovodní přípojky č.p. 3368/115 RCPE D63 dl. 17 m. Dokumentace bude provedena jako objekt do dokumentace stavby: „Stezka pro pěší a cyklistickou dopravu Kroměříž – Miňůvky“. Dokumentace bude provedena ve dvou stupních – 1. společná dokumentace pro územní řízení a stavební povolení a 2. stupeň dokumentace PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE s rozpočtem. Součástí nabídky není úprava zastropení armaturní komory a dokladová část, to je zahrnuto v hlavním projektu stavby.

# Rozsah poskytnutých podkladů objednatelem:

* Rozsah stavby
* Geodetické zaměření trasy vodovodního přivaděče
* návrh cyklostezky

# Rozsah vypracované dokumentace:

Dokumentace bud provedena:

 ve stupni pro společné územní řízení a stavební povolení (DÚR+DSP)

 ve stupni pro výběr zhotovitele (DPS) včetně rozpočtu.

PD bude předána v 4 tištěných vyhotoveních (3 tištěné vyhotovení budou autorizováno) a v jednom digitální vyhotovení na CD.

Součástí nabídky není dokladová část (vyjádření správců technické infrastruktury a dotčených orgánů státní správy)

# Termín plnění zakázky:

Po dodání všech podkladů dle odstavce 2. a zaslání objednávky, či podepsání smlouvy bude část pro PD DÚR+DSP předána do 4 týdnů.

PD DPS bude předána do 3 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení.

# Odhad investičních nákladů

Odhad investičních nákladů vychází z publikace PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY OBCÍ, která byla zpracována Ústavem územního rozvoje v Brně, za garance odboru regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR - Aktualizace 2019

Ceny jsou bez DPH.

Přeložka vodovodu RCPE D180

|  |  |
| --- | --- |
| pažená výkop ve nezp. pl. | 618 m x 3,82 tis. Kč/m = 2360,76 tis. Kč |
| Hydrant DN100 | 1 ks x 40 tis Kč/kus = 40 tis. Kč |
| Napojení v armaturní šachtě | 1 ks x 45 tis Kč/kus = 45 tis. Kč |
| Oprava krajské komunikace | 10 m2 x 3 tis Kč/m2 = 30 tis. Kč |
| Přechodné dopravní značení    Přípojka D63 | 1 soubor x 40 tis Kč/soubor = 40 tis. Kč |
| pažená výkop ve nezp. pl. | 17 m x 2,86 tis. Kč/m = 48,62 tis. Kč |
| Odbočná tvarovka + uzávěr | 1 ks x 7 tis Kč/kus = 7 tis. Kč |

**Celkem bez DPH:** **2571,38 tis. Kč**

# Cena za vypracování PD:

Dle ceníku UNIKA 2021 je rozmezí celkové ceny projektových prací pro vodohospodářské stavby:

**pásmo III. 260,4 Kč – 305,3 tis. Kč**

**Pro výpočet brána 290 tis. Kč**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLOŽKA** | **PODÍL Z**  **CELKOVÉ CENY** | **CENA** | **SLEVA** | **CENA PO SLEVĚ** |
| Zabezpečení podkladů | 1% | 2 900 Kč | 10% | 2 610 Kč |
| PD DÚR + DSP | 59% | 171 100 Kč | 10% | 153 990 Kč |
| PD DPS | 15% | 43 500 Kč | 10% | 39 150 Kč |
| **CELKEM** | **75%** | **217 500 Kč** |  | **195 750 Kč** |

**Celková nabídková cena za projektovou dokumentaci je 195 750 Kč bez DPH.**

PLATNOST NABÍDKY JE 6 MĚSÍCŮ OD JEJÍHO ZPRACOVÁNÍ.

................................................

V Kroměříži dne 24. 8. 2021 Vypracoval Ing. Ondřej Mlčoch