Smlouva o dílo

podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku v platném znění

- Účastníci smlouvy

1.Objednatel:	            Domov sociálních služeb Chotělice

Chotělice čp.89

503 53 Smidary

IČ: 00579025

zastupování ve věcech smlouvy: Bc. Milan Jánský, ředitel

2. Zhotovitel:		 Kučera Ivo

Opravy chladících zařízení

Družstevní 705

503 51 Chlumec nad Cidlinou

bank. spoj.: Česká spořitelna, a.s.

č. ú.: 1081896359/0800

IČO: 12351466

DIČ: CZ6009141204

zastupování ve věcech smlouvy: Ivo Kučera

- Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést ve sjednané době na své náklady a nebezpečí dílo sjednané v této smlouvě.

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla:

„DSS Chotělice - instalace klimatizace na hlavní budově - kancelář PP II.“

Cena za dílo byla zkalkulována dle zadání a zjištění skutečného stavu na místě.

Objednatel se zavazuje při dodržení sjednaných podmínek ve smlouvě o dílo po jeho provedení převzít a zaplatit sjednanou cenu za dílo.

- Cena díla

Cena za provedení díla byla stanovena dohodou smluvních stran podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách:

| Cena bez DPH: | 60.000,- Kč |
| --- | --- |
| DPH 21%: | 12.600,- Kč |
| Celková cena vč. DPH: | 72.600,- Kč |

Budou-li na žádost objednatele nebo s jeho souhlasem provedeny práce nad rozsah podle bodu II, cena se přiměřeně zvýší.

IV.   Doba plnění

Zahájení prací: 6.9. 2021

Ukončení prací: nejpozději do 30.9. 2021

- Spolupůsobení objednatele

Objednatel zajistí případná potřebná správní rozhodnutí, zejména stavební povolení (pokud je ho třeba) pro uvedené dílo. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k provedení sjednaných prací dne: 6.9. 2021. Nesplnění tohoto bodu je důvodem k prodloužení termínu dokončení díla. Objednatel zajistí zhotoviteli potřebné podmínky pro provádění prací, na druhou stranu je však třeba respektovat ze strany zhotovitele plynulý provoz organizace.

- Předání díla

K předání díla dojde po jeho dokončení, na žádost zhotovitele, v místě díla. Objednatel je povinen dílo bez zbytečného odkladu převzít, nemá-li dílo vady, které by bránily jeho řádnému užívání.

- Placení a platební podmínky

Právo na zaplacení vzniká okamžikem předání díla. Podkladem pro zaplacení je faktura vystavená zhotovitelem a odsouhlasená objednatelem. Splatnost faktury je 21 dní od jejího doručení objednateli.

Nedodrží-li objednatel toto ujednání, je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy, přičemž má nárok na náhradu vzniklých škod.

- Smluvní pokuty a sankce

Při nedodržení termínu splatnosti faktury je objednatel povinen zaplatit penále ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

Pokud zhotovitel neprovede dílo v termínu podle bodu IV. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli penále ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení do předání díla. Zaplacením penále nezaniká právo na náhradu vzniklých škod.

- Závěrečná ustanovení

Dodatky k této smlouvě sjednané po dohodě smluvních stran, musí mít vždy písemnou formu a musí být podepsány statutárními zástupci nebo jimi pověřenými osobami.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý obdrží po jednom vyhotovení.

- Záruka na dílo

Zhotovitel poskytuje záruku na zhotovené dílo ve smyslu § 420 občanského zákoníku v délce 36 měsíců ode dne předání. U případných výrobků s vlastním záručním listem platí záruka dle tohoto záručního listu.

Zhotovitel:						           Objednatel:

Datum:  6.9. 2021                                                               Datum:	  6.9. 2021

Podpis, razítko:						Podpis, razítko: