Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 29.7.2015

Smluvní strany

- Město Odry

Se sídlem:	Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry

Zastoupen: 	Ing. Libor Helis, starosta města

Právní forma: 	801 – Obec

IČ:	00298221

DIČ:	CZ00298221

Bankovní spojení: 		Česká spořitelna, a.s.,

Číslo účtu: 		271765068319/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Bc. Milan Černý, vedoucí odboru SNM, tel. 556 768 120

(dále jen „objednatel“)

- Obchodní firma – WINRO, s.r.o.

Se sídlem: 	Opavská 429, 747 31 Velké Hoštice

- Zastoupena:	Robertem Winklerem, jednatelem

- IČ:	62300911

- DIČ:	CZ62300911

- Bankovní spojení:	KB Opava, a.s.

- Číslo účtu:	19-0676460277/0100

- Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12646

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Robert Winkler, jednatel, tel. 602 508 112.

- (dále jen „zhotovitel“)

- uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29.7.2015, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „Regenerace hřbitovní kaple sv. Rodiny v Odrách“

- II.

- Změna rozsahu prací a ceny díla

- Sjednaný rozsah prací se mění dle specifikace (rozpočtu), který byl vzájemně odsouhlasen zástupci objednatele a zhotovitele a je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2.

- Podrobný rozsah méněprací a víceprací, které jsou předmětem dodatku č.2, jsou podrobně specifikovány dílčími změnovými rozpočty, jenž tvoří přílohu dodaku.

- V návaznosti na změnu rozsahu prací na díle se rovněž mění i sjednaná cena díla, která se zvyšuje o částku 1.620.623,26 Kč bez DPH (tj. 1.960.954,16 Kč včetně DPH) a tedy činí částku 7.764.939,86 Kč bez DPH, což je 9.395.577,36 Kč včetně DPH.

III.

Změna termínu dokončení díla

- V návaznosti na rozšíření rozsahu prací na díle se mění termín dokončení a předání díla a to do 30.06.2016.

IV.

Závěrečná ujednání

- Ostatní ustanovení smlouvy a dodatku č.1 nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti v nezměněném znění.

- Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

- O uzavření tohoto dodatku č. 2 rozhodla Rada města Oder na své 30. schůzi konané dne 13.1.2016 svým usnesením č. 61/30/2016.

- Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.

V Odrách dne 20.1.2016					 V Odrách dne 20.1.2016

| za objednatele: ________________________________ Ing. Libor Helis starosta města |  | za zhotovitele: ________________________________ Robert Winkler jednatel |
| --- | --- | --- |