Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo s názvem „Stavební opravy 7 pokojů pro odlehčovací služby“

uzavřené dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (ID smlouvy v registru smluv 15524571)

Smluvní strany

Domov pro seniory Háje

se sídlem	K Milíčovu 734/1, 149 00 Praha 4 – Háje zastoupený:	xxxxxxxxxxx

IČ:	70875111

DIČ:	není plátce DPH

na straně jedné jako „Objednatel“

a

Dodavatel: NOBILES s.r.o.

se sídlem: Mátová 194/30

obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu oddíl C, vložka 59887

Oprávněný zástupce: xxxxxxx

-	ve věcech smluvních: xxxxxxxx

-	ve věcech technických: xxxxxxxxx

-	ve věcech díla: xxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxx

Identifikační číslo: 25671375

DIČ: CZ25671375

Dále také obecně „smluvní strany“.

na straně jedné jako „Zhotovitel“

(dále také obecně „smluvní strany“).

tímto uzavírají smluvní strany dodatek č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené na předmět plnění veřejné zakázky s názvem „Stavební opravy 7 pokojů pro odlehčovací služby“ v režimu zákonem připuštěných a nepodstatných změn smlouvy o dílo podle § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), a to z důvodu nezbytnosti provedení víceprací a existence méněprací, viz změnový list v příloze. U stavební část se  převážně jedná o vícepráce plynoucí z rozšíření výměry opravy stěn a omítek. V části dodávky interiéru se jedná u MNP kromě jiného vyjmutí židlí a u VCP o změnu u skříní vyvolanou v průběhu prací. V prvním případě vícepráce činily 209.359,- Kč bez DPH , 240.762,85 vč. 15 % DPH, a v druhém případě vícepráce činily 81.700,- Kč bez DPH, 98.857,- Kč vč. 21 % DPH. Méněpráce činily 100.000,- Kč bez DPH, 121.000,- Kč vč. 21 % DPH. Celkové navýšení ceny díla činí 218.619,85,- Kč.  Ceny byly zjištěny z cenové soustavy.

Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „DPH“): cena díla dle SoD + cena dodatečných prací – cena méněprací:			 3.734.343,57 Kč bez DPH

(3.543.284,57 Kč cena díla dle SoD

+ 209.359,00 Kč cena dodatečných prací

+    81.700,00 Kč cena dodatečných prací

- 100.000,- Kč méněpráce)

Ostatní ustanovení ve smlouvě zůstávají bez změny.

Přílohou dodatku je změnový list.

V Praze dne 30.8. 2021

Objednatel

Zhotovitel