Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo  ze dne 25.2. 2021

zakázka č. B2100921

zhotovitel

AQUA SERVIS, a. s. IČ 60914076, DIČ CZ60914076, se sídlem v Rychnově nad Kněžnou, Štemberkova čp. 1094, PSČ 516 01, zapsaná dnem 1. 7. 1994 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddílu B, vložky 1114, bankovní spojení Raiffeisenbank a.s., č.ú. 1142004474/5500, plátce DPH u FÚ v Rychnově nad Kněžnou č.j. 3311/94, zastoupená generální ředitelkou Ing. Ivetou Doležalovou jako zhotovitel (dále jen Zhotovitel), na straně jedné,

a

objednatel

Město Dobruška, se sídlem nám. F.L.Věka čp. 11, 518 01 Dobruška, IČ 00274879 zastoupené starostou Ing. Petrem Lžíčařem, jako objednatelem (dále jen Objednatel), na straně druhé,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento

dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo „Oprava vodovodu 50 m a kanalizace 50 m + přepojení přípojek, na poz. parc.č. 739/1 a 739/2, k.ú. Pulice“

(dále jen smlouva)

Předmět změn :

Změna termínu dokončení stavby

Obě smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení stavby do 20.9. 2021.

## Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv a dohodly se, že jej v registru smluv uveřejní objednatel. Zhotovitel je povinen poskytnout k tomu objednateli potřebnou součinnost.

Tento dodatek byl sepsán ve dvou (3) vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž Objednatel obdržel dva (2) výtisky  a Zhotovitel jeden (1) výtisk.

Uzavření této smlouvy schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne  6.9. 2021.

v Dobrušce dne ………………………	   		v Rychnově n. Kn. dne ………………………

Ing. Petr Lžíčař, starosta		       Ing. Iveta Doležalová, generální ředitelka

Objednatel						Zhotovitel