Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě

který uzavřeli

na straně jedné: 	Město Litomyšl

IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944

se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl

zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou

bankovní účet číslo: 19-926591/0100

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: 	Chaloupka BOZP s.r.o.

IČO: 08792526, DIČ: -

sídlo Štefánikova 1053, 530 02 Pardubice

zápis v rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 45107

zastoupen Ing. Janem Chaloupkou, jednatelem

není plátce DPH

- dále jen příkazník -

A.

Objednatel a příkazník uzavřeli dne 22.01.2021 Příkazní smlouvu ohledně zajištění výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) pro stavbu „Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli (dále též jen „Smlouva“).

Smlouva nabyla účinnosti dne 22.01.2021.

B.

Z důvodu prodloužení termínu realizace stavby do 30.11.2021 bylo dohodnuto prodloužení termínu pro zajištění výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) pro stavbu.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a)	stávající znění bodu 5.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

„5.1. 	Smluvní strany se dohodly, že příkazníkovi náleží odměna za činnost vykonávanou dle této smlouvy takto:

a) 	za zpracování plánu BOZP činí odměna 1.000. Kč bez DPH,

b) 	za výkon BOZP v průběhu realizace stavby s předpokládanou dobou realizace 9 měsíců činí odměna 5.900 Kč bez DPH měsíčně, tj. celkem za 9 měsíců 53.100 Kč bez DPH.“

c) stávající znění bodu 5.2. Smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

„5.2 Celková odměna bez DPH (součet odměn dle bodu 5.1. písm. a) a b) této smlouvy) činí maximálně 54.100 Kč.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 08.09.2021 usnesením č. 762.

V Litomyšli dne

Za objednatele:		Za zhotovitele:

…………………….………………………	…………………….………………………

Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.	Ing. Jan Chaloupka

starosta města Litomyšle	 jednatel společnosti