### SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi účastníky:

Název:			Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Sídlo:			Husova 302, 293 01 Mladá Boleslav

Zastoupená:		Ing. Darinou Ulmanovou, MBA

Zápis v OR: 		odd. A, vložka 7541 OR, vedeného Městským soudem v Praze

IČO:			46354182

Bankovní spojení:  	XXX

Číslo účtu:		XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“ či „ZPŠ“)

a

Název:	HVACR technology s.r.o.

sídlo:	Hodkovická 52/52, 460 06 Liberec 6

adresa pro doručování:	Jiráskova 119, 512 63 Rovensko pod Troskami

IČO: 	24803031

DIČ:	CZ24803031

zastupuje: 	Roman Vogl, jednatel

bankovní spojení:	XXXX

číslo účtu:                       	XXXXXXXXXXXXXXX

Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 29868

(dále jen „zhotovitel“)

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 16.8.2021 (dále jen „nabídka“) – příloha č. 2, podaná ve veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Výměna klimatizace v budově ZPŠ, Husova 302, Mladá Boleslav“ (dále jen „veřejná zakázka“). Nabídka zhotovitele a Výzva k předložení nabídek na výběr dodavatele (dále jen „výzva“) tvoří nikoliv nedílnou součást této smlouvy jako její přílohy č. 1 a č. 2.

I. Předmět smlouvy

1. 	Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

II. Dílo

- Zhotovitel se v souladu s podmínkami této smlouvy a veřejné zakázky zavazuje zhotovit pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaných termínech kompletní výměnu klimatizace kanceláří sídla ZPŠ včetně souvisejících stavebních prací dle podmínek určených ve výzvě.

- Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s příslušnými platnými právními předpisy, technickými a jinými normami, vztahujícími se na předmět veřejné zakázky z hlediska jeho charakteru a způsobu užití.

- Zhotovitel před každým dokončením části díla, které má být zakryto nebo bude obtížně přístupné, vyzve prokazatelně nejpozději 2 dny předem zástupce objednatele ke kontrole prací. Objednatel, který ač řádně vyzván, se k prohlídce nedostaví, hradí mimo smluvní ceny náklady případného pozdějšího odkrytí a nového zakrytí, jestliže byly práce provedeny dle smlouvy o dílo. Za veškeré práce a dodávky odpovídá do odstranění závad a nedodělků z předávacího protokolu zhotovitel. Práce a dodávky provedené a uhrazené přechází do vlastnictví objednatele. Po dobu provádění prací je zhotovované dílo v péči zhotovitele, který je odpovědný za veškeré škody.

III. Cena díla

1.	Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a nabídkou ve veřejné zakázce a činí:

cena bez DPH:	4 553 350 Kč

sazba DPH:		21 %

DPH:			956 204 Kč

cena s DPH:		5 509 554 Kč

2.	Cena díla je stanovena jako nepřekročitelná, kryje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla a je platná po celou dobu realizace díla. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.

IV. Platební podmínky

1.	Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny díla jeho provedením (tj. dokončením díla a jeho předáním objednateli).

2.	Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě postupně vystavovaných faktur, které je zhotovitel povinen vystavit dle skutečně provedených prací. Nedílnou přílohou každého daňového dokladu musí být kopie zjišťovacího protokolu podepsaná odpovědným pracovníkem objednatele. Veškeré faktury vystavované zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět vybranému uchazeči k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů Splatnost veškerých částek fakturovaných zhotovitelem je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

3. 	Oznámí-li objednatel zhotoviteli vadu díla, nemusí do odstranění vady platit část ceny díla odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

4.	Zhotovitel má právo v případě prodlení objednatele s placením ceny za provedení díla požadovat po objednateli úroky z prodlení v zákonné výši, celkovou výši úroků z prodlení však smluvní strany dohodou omezují tak, že nesmí přesáhnout celkovou výši dlužné částky bez DPH.

V. Termíny provádění díla

1.	Zhotovitel je povinen řádně dílo dokončit a předat objednateli podle schváleného harmonogramu nejpozději do 20. 12. 2021. Dokončením díla se rozumí předání kompletního díla včetně zaškolení pracovníků a provedení provozní zkoušky díla. Zhotovitel předloží před zahájením prací objednateli harmonogram prací, který bude především obsahovat časové požadavky zhotovitele ve vztahu k nutným omezením provozu v jednotlivých místnostech objednatele. ZPŠ preferuje provádění prací mimo pracovní dobu ZPŠ.

2. 	Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli při provádění díla bez zbytečného odkladu, nejdéle však vždy do 2 pracovních dnů, potřebnou součinnost, a to zejména:

a) poskytovat zhotoviteli jím požadované údaje, informace a dokumenty související s prováděním díla,

b) umožnit v případě potřeby po předchozí domluvě zhotoviteli ústní konzultace a sběr informací na místě.

3.	Je-li objednatel v prodlení s poskytnutím oprávněně požadované součinnosti a oznámí-li to zhotovitel objednateli písemně, prodlužuje se termín pro provedení díla vždy o tolik dnů, o kolik byl objednatel v prodlení od okamžiku oznámení zhotovitele do doby, než součinnost poskytl.

4.	Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění smlouvy do 2 dnů ode dne doručení písemné výzvy k zahájení plnění.

VI. Předání a převzetí díla

1.	Po dokončení díla je zhotovitel povinen fyzicky předat dílo objednateli v sídle objednatele a objednatel je povinen dílo převzít, nebude-li vykazovat vady. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo převzít i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. K převzetí díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele nejméně 7 pracovních dnů předem.

2.	O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém musí být výslovně uvedeno, zda objednatel dílo přebírá či nikoliv. Součástí předávacího protokolu jsou i atesty a zápisy o zkouškách prokazujících kvalitu díla. Pokud objednatel dílo převezme s drobnými vadami či nedodělky, musí být tyto v předávacím protokolu uvedeny a musí být stanovena lhůta k jejich odstranění. Nedohodnou-li se strany na lhůtách pro odstranění vad, je zhotovitel povinen vady odstranit do 15 dnů ode dne předání díla.

3.	Dílo se považuje za předané okamžikem, kdy je předání a převzetí díla potvrzeno oběma smluvními stranami podpisem předávacího protokolu.

VII. Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla

1.	Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 60 měsíců od předání díla objednateli, a to na provedené stavební a montážní práce. Na dodávky, u nichž je záruční doba dána výrobcem, je uchazeč povinen poskytnout záruku po dobu nejméně 24 měsíců od předání a převzetí. V případech, kdy by záruční doba poskytnutá výrobcem překročila tuto lhůtu, platí záruční doba uvedená výrobcem.

2.	Smluvní strany sjednávají nárok objednatele na bezplatné odstranění veškerých vad díla reklamovaných kdykoliv během záruční doby bez ohledu na dispozitivní ustanovení zákona. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit ve lhůtě 15 dnů ode dne jejich oznámení.

VIII. Smluvní pokuty

1.	V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť jen započatý den prodlení.

2.	V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu a každý započatý, byť jen započatý den prodlení.

3.	V případě porušení jiné povinnosti zhotovitele, pokud nezajistil nápravu ani v objednatelem dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý jednotlivý případ a každý započatý den, kdy porušení povinnosti zhotovitele trvá.

4.	Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody v plné výši.

5. 		Pokud je smluvní strana v prodlení s placením smluvní pokuty, je povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,1 % z neuhrazené smluvní pokuty za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty zadavatelem vybranému uchazeči. Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo zadavatele účtovat smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. Zadavatel si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní pokuty, a to včetně formou zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce vybraného uchazeče vůči zadavateli.

IX. Odstoupení od smlouvy

1.	Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2.	Smluvní strany tímto sjednávají, že případné prodlení zhotovitele s provedením díla považují za podstatné porušení povinnosti.

X. Další práva a povinnosti

1.	Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím třetí osoby, avšak vůči objednateli odpovídá tak, jako kdyby dílo prováděl sám. O poddodavatelích, jejichž prostřednictvím bude dílo provádět, je zhotovitel povinen objednatele předem informovat.

2.	Účastníci se zavazují, že v případě sporů v souvislosti s touto smlouvou vynaloží veškeré úsilí, které lze spravedlivě požadovat, k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, a teprve nebude-li dosaženo dohody, obrátí se na soud

3.	Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při plnění této smlouvy a v souvislosti s ní. Tato povinnost trvá i po skončení platnosti této smlouvy.

4.	Dokud dílo není předané objednateli, je majetkem zhotovitele.

XI. Závěrečná ustanovení

1.	Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem.

2.	Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou.

3.	Smluvní strany dále souhlasí s kompletním zveřejněním této smlouvy a jejích případných dodatků včetně osobních údajů v registru smluv zřízeném zákonem. č. 340/2015 Sb., a to na dobu neurčitou za účelem transparentnosti.

4.	Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

5.	Součástí této smlouvy je příloha č.3 – Servisní smlouva.

6.	Součástí této smlouvy je příloha č. 4 – Harmonogram prací.

6.	Smluvní strany si tuto smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy.

| ZHOTOVITEL: |  | OBJEDNATEL: |
| --- | --- | --- |
| ………………………………….. |  | ………………………………….. |
| Roman Vogl |  | Ing. Darina Ulmanová, MBA |
| jednatel |  | ředitelka ZPŠ |
| Liberec 30.8.2021 |  | Mladá Boleslav |