dohoda o narovnání
ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru, ev. číslo MSKL/172/2021

I.
Smluvní strany

- Mateřská škola Klíček, Karviná – Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace

se sídlem: 	Einsteinova 2849, Karviná – Hranice, 733 01

zastoupen:	Mgr. Evou Janákovou, ředitelkou školy

IČO:	60337346

DIČ:	---

bankovní spojení:	Komerční banka

číslo účtu:	xxx

(dále jen „objednatel“)

- ASA expert a.s.

se sídlem: 	Lešetínská 626/24, Kunčice, 719 00 Ostrava

zastoupena: 	Ing. Pavlem Srkalem, ředitelem společnosti

IČO: 	27791891

DIČ:       		CZ27791891

Bankovní spojení: 		Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu:		xxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B vložka 3184

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 19. 2. 2021 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru, ev. č. MSKL/172/2021 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace stavby „Úprava venkovních ploch“ a její projednání s příslušnými orgány státní správy a účastníky územního a stavebního řízení.

- V průběhu plnění smlouvy došlo v souvislosti se zajišťováním souhlasných stanovisek vlastníků inženýrských sítí k omezení postupu prací, které měly vliv na dílčí termín plnění pro provedení 1. části díla a pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí. Splnění povinnosti zhotovitele provést 1. část díla a podat žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby v původně sjednané době tedy nebylo možné dodržet z důvodů nespočívajících na straně zhotovitele.

III.
Narovnání

- Smluvní strany se za účelem urychlení vydání a nabytí právní moci příslušných rozhodnutí, na základě kterých bude možné zahájit provádění stavby a s ohledem na možnost využití tzv. společného řízení, v němž se spojuje územní a stavební řízení dohodly, že plnění dle smlouvy bude provedeno tak, že v rámci 1. části díla bude zpracována dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a v rámci inženýrské činnosti bude podána žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení ve smyslu ust. § 94j a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebnímu řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany se dohodly, že tam, kde se ve smlouvě hovoří nebo odkazuje na dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR), je tím nadále myšlena dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a tam, kde se ve smlouvě hovoří nebo odkazuje na rozhodnutí, kterým bude stavba umístěna, je tím nadále myšleno společné územní rozhodnutí a stavební povolení.

- Smluvní strany konstatují, že zhotovitel splnil dne 22. 3. 2021 1. část díla spočívající v provedení projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.

- Smluvní strany dále konstatují, že zhotovitel splnil dne 16. 6. 2021 inženýrskou činnost spočívající v podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.

- Smluvní strany s ohledem na výše uvedené prohlašují, že zhotovitel není ke dni uzavření této dohody v prodlení s plněním části díla spočívajícím v provedení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) ani s podáním žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tato dohoda je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.

- Tato dohoda nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dohody dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) jinak. V takovém případě nabývá dohoda účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Karviné  dne 23. 9. 2021	V Ostravě dne 22. 9. 2021

________________________	________________________

za objednatele	za zhotovitele