DODATEK č. 1 Smlouvy o dílo č. objednatele: 214S083

na práce a dodávky zakázky „Výměna kotlů na kotelně K411“

- Smluvní strany

OBJEDNATEL:		Služby Boskovice, s.r.o.

se sídlem: 		U Lázní 2063/3, 680 01 Boskovice

zapsán v:		OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vl. 47100

zastoupený: 		Mgr. Milanem Stryou, jednatelem

IČ: 		26944855

DIČ: 		CZ26944855

Telefon: 		511 123 270

Bankovní spojení:		Komerční banka,a.s., č.ú.: 35-2095650207/0100

dále jen „Objednatel“

ZHOTOVITEL:		CERGOMONT s.r.o.

se sídlem:		Horní Lhota127, 678 01 Blansko

zapsán v:		OR vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vl. 8683

zastoupený:		Ing. Josefem Vrbou, jednatelem

IČ: 		469 93 223

DIČ: 		CZ46993223

Telefon:		516 498 712

Bankovní spojení:		ČSOB, a.s. Brno-město		č.ú.: 263314829/0300

Odpovědní zástupci:

- ve věcech smluvních:		Jana Kovářová, správní referent

- ve věcech technických:	Lukáš Dvořák, technický manažer

dále jen „Zhotovitel“

dále také obecně jako „smluvní strany“

- Změny smlouvy

Objednatel a zhotovitel spolu dne 18. 05. 2021 uzavřeli Smlouvu o dílo č. zhotovitele 214S083 (dále též jen „Smlouva“. Za účelem zohlednění okolností majících vliv na dílčí a konečný termín díla se obě smluvní strany dohodly na změně Smlouvy prostřednictvím tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále též jen „Dodatek č. 1“):

# B1 – Dosavadní znění článku III. Termín plnění, odst. 1. Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje novým zněním takto:

- Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla (včetně odzkoušení funkčnosti díla) v následujících termínech:

Předání kompletní realizační PD:	do 30. 06. 2021

Předání a převzetí staveniště:		na základě písemné výzvy objednatele

Zahájení realizace díla:			bez zbytečného odkladu po předání staveniště

Uvedení technologie do provozu:	30. 10. 2021

Kompletní dokončení a předání díla:	15. 11. 2021

- Závěrečná ustanovení

C1.	Ostatní ujednání Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem zůstávají i nadále v   platnosti.

C2.	Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

C3.	Tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž dnem tohoto uveřejnění nabývá účinnosti. Služby Boskovice, s. r. o. se zavazují, že provedou uveřejnění v registru smluv dle předešlé věty.

V Boskovicích dne 13. 09. 2021

Za objednatele:						Za zhotovitele:

___________________________			____________________________

Mgr. Milan Strya, jednatel				Ing. Josef Vrba, jednatel

Služby Boskovice, s.r.o.					CERGOMONT s.r.o.