Dodavatel:			Adresa Adresa HEDERA ZIMA, spol. s r.o.

Velvěty 10, 415 01 Rtyně nad Bílinou

Zastoupený:			Lumírem Zimou, jednatelem

IČ: 25013769

DIČ: CZ25013769

- Objednávka :	02153/0087

- Číslo spisu: 		S/03689/SOPK/20

Bank. spojení odběratele:	ČNB č.ú. 18228011/0710

IČ: 	62933591

Adresa odběratele:		Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Kaplanova 1931/1, 148 00, Praha 11 – Chodov

- V rozsahu této objednávky osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: xxx

V rámci naší rámcové dohody č. j. 03689/SOPK/20 (dále jen „Rámcová dohoda“) ze dne 30. 3. 2020 objednáváme provedení opatření v rámci projektu LIFE CS LIFE16 NAT/CZ/000639, aktivita C4 - zlepšení druhové struktury porostů v EVL Porta Bohemica (PPK-150a/53/21)  a to:

- Chemická ochrana proti buřeni

Odstranění pařezové výmladnosti akátu v SPK 479E12 pomocí herbicidu do 15. 9. 2021

- Bude realizována péče o sazenice odstraněním buřeně celoplošným vyžínáním nemotorovým nářadím nebo ručními motorovými stroji v termínu před plánovaným vylepšením v PSK 479E12 (plocha č. 1). Maximální výška vyžnutí je 20 cm nad úrovní terénu s důrazem na nepoškození stávající umělé a přirozené obnovy. První odstranění buřeně bude probíhat v září. Druhé odstranění buřeně bude  potvrzeno pracovníkem zmocněným k úkonům a to dle aktuálních potřeb. Bez předešlého písemného potvrzení druhého odstranění buřeně není možné tyto práce fakturovat.

Tab. č. 1 Plochy určené k vyžínání

| číslo plochy | PSK | plocha vyžínání (ha) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 479E12 | 0,2 (1-2x) |

- V porostní skupině 479C905, vedené jako bezlesí, bude provedena těžba akátu. Stromy určené k těžbě jsou označeny čísly sprejem a jsou uvedeny v tabulce č. 1. Těžba bude provedena nejdříve od 17. 9. 2021 za přítomnosti pracovníka Agentury, kterým bude upřesněn postup těžby. Těžit se budou pouze stromy uvedené v příloze č. 2, a to postupným kácením či kácením celého stromu. Vyklizování dříví vychází z dohody mezi zástupcem firmy Hedera-Zima a zástupcem Agentury. Všechny stromy budou rozřezány na špalky o přibližné váze 25 Kg a budou na místo přiblížení  svozeny za pomocí ručního kolečka po turistické cestě pod svah. V částech, kde nejsou kamenné zídky je možno provést přiblížení/vyklízení s použitím směrových směrových úvazků a vlečením dříví v polozávěsu po půdním povrchu určeným směrem. V místě styku taženého dříví a stojícího stromu bude provedena ochrana kmene proti jeho poškození. Těžbou a vyklizováním dříví nesmí dojít k narušení kamenných zídek, ponechaných stojících stromů a nadměrného poškození půdního povrchu. Veškerá dřevní hmota ale nebude z plochy odstraněna, v horní části svahu a na místech s vyšší sklonitostí terénu bude cca 10 % dřevní hmoty pokráceno a ponecháno, a to ve směru po vrstevnici. Tím dojde ke stabilizaci svahu a zabrání se sesuvu půdy a kamení a udrží se příznivější mikroklima pro následnou výsadbu. Při všech pracích (těžba, vyklizování, přibližování) nesmí docházet k poškození stávajícího porostu, ani půdy. Pokud k tomuto poškození dojde, je nutné provést taková opatření, aby se vše vrátilo do původního stavu (je-li to možné) nebo provést nápravná opatření (zatření poškozených stromů, úprava půdního povrchu, lesních cest) do konce pracovní směny.

- Výsadba

Příprava plochy před výsadbou bude probíhat odstraněním těžebních zbytků. Výsadba a vylepšení bude probíhat v podzimních měsících (říjen, listopad). Sázeny budou krytokořenné sazenice – 100 ks o velikosti 51 – 70 cm (lokalita Jelenní příkop, PSK 479C905) a 401 ks o velikosti 26 – 35 cm (Strážiště, PSK 479E12)

Velikost jamky 35 x 35 cm, po zasunutí kořenového balu bude jamka dosypána donesenou zeminou a lehce přišlápnuta tak, aby nevznikaly vzduchové kapsy. Povrch balu musí být překryt cca 2 cm půdy (mulče). Výsadba s povrchem balu nad a v úrovni terénu je nepřípustná, nesmí dojít k vyschnutí balu.

Tabulka č.2: Výsadba a vylepšení

| Dřevina | PSK | Počet | Zkratka | Vel. Kategorie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dub zimní | 479E12 | 325 | DBZ | 26 – 35 cm |
| břek | 479E12 | 38 | BRK | 26 – 35 cm |
| lípa | 479E12 | 38 | LP | 26 – 35 cm |
| dub šipák | 479C905 | 25 | DBP | 51 - 70 cm |
| dub zimní | 479C905 | 30 | DBZ | 51 - 70 cm |
| lípa | 479C905 | 25 | LP | 51 - 70 cm |
| hrušeň polnička | 479C905 | 10 | HR | 51 - 70 cm |
| břek | 479C905 | 10 | BRK | 51 - 70 cm |
| Celkem |  | 501 |  |  |

Dílčí nebo konečné vyúčtování může být vystaveno za každou část samostatně a to dle podmínek uvedených v rámcové dohodě.

Nedílnou součástí této objednávky jsou

Příloha č.1 – položkový rozpočet

Příloha č.2 – těžba akátu

Příloha č.3 – mapový zákres

Na fakturu je nutné uvést: “Managementová opatření jsou realizována pro projekt LIFE České středohoří (LIFE16 NAT/CZ/000639) financovaného Evropskou komisí a Ministerstvem životního prostředí.

Celkem bez DPH							                       141 340,83 Kč

DPH 21%									            28 857,53 Kč

Cena celkem s DPH 								          170 198,37 Kč

Max. cena za objednávku celkem: 170 198,37 Kč včetně DPH

- Kontaktní osoba: xxx

- Telefon: xxx

E-mail: xxx

V Litoměřicích dne 15. 9. 2021	V Praze dne 22. 9. 2021

_____________________________	________________________

dodavatel		příkazce

Příloha č.1 – Položkový rozpočet

| Položky | MJ | Počet MJ | Cena za MJ (bez DPH) | Cena zásahu (Kč bez DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Těžba dřeva |  |  |  |  |
| Těžba dřeva | m3 | 29 | 500,00 | 14 645,00 Kč |
| Těžba dřeva (stromolezecky) | m3 | 5,88 | 3969,52 | 23 340,80 Kč |
| Přiblížení-vyklízení (stromolezecky) | m3 | 5,88 | 1394,73 | 8 201,04 Kč |
| Přiblížení-vyklízení | m3 | 39 | 450,00 | 17 640,00 Kč |
| Zpracování těž. zbytků | m3 | 39 | 300,00 | 11 760,00 Kč |
| Obnova lesa |  |  |  |  |
| příprava plochy | ha |  | 15000,00 | - Kč |
| nákup sadby* | ks | 100 | x | 4 000,00 Kč |
| výsadba - práce | ks | 100 | 20,00 | 2 000,00 Kč |
| Ochrana lesa |  |  |  |  |
| stavba oplocenek Pacov, výška 150 cm | m |  | 160,00 | - Kč |
| individuální ochrana - Pantanet, výška 150 cm | ks | 100 | 300,00 | 30 000,00 Kč |
| oprava oplocenek | m |  | 200,00 | - Kč |
| Meziroční dosadba*** |  |  |  |  |
| nákup sadby | ks | 401 |  | 9 734,00 Kč |
| dosadba - práce | ks | 401 | 20,00 | 8 020,00 Kč |
| Použití herbicidu |  |  |  |  |
| bodově při kácení (Kalvárie) | ha | 0,1 | 60000,00 | 3 000,00 Kč |
| plošně - příprava plochy (Strážistě) | ha |  | 15000,00 | - Kč |
| Následná péče |  |  |  |  |
| ožin buřeně - plošný | ha | 0,0 | 17000,00 | - Kč |
| ožin buřeně - individuální (plošky) | ks | 0 | 60,00 | - Kč |
| Doprava a manipulace |  |  |  |  |
| doprava a manipulace se sadebním materiálem | projekt | X | 18000,00 | 8 000,00 Kč |
| Publicita a tiskoviny |  |  |  |  |
| Informační tabule | ks | 0,00 | 1000,00 | 1 000,00 Kč |
| Celkem bez DPH |  |  |  | 141 340,83 Kč |
| DPH 15% |  |  |  | 2 060,10 Kč |
| DPH 21% |  |  |  | 26 797,43 Kč |
| Celkem s DPH |  |  |  | 170 198,37 Kč |

Příloha č.2 : těžba akátu

|  | č. stromu | DBH (mm) | h (m) | V (m3 b. k.) | Těžba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 469 | 18 | 1,79 | celý |
|  | 1X | 404 | 24 | 1,85 | celý |
|  | 2 | 272 | 17 | 0,85 | celý |
|  | 3 | 404 | 24 | 1,65 | celý |
|  | 4 | 239 | 17 | 0,45 | celý |
|  | 5 | 369 | 20 | 1,68 | celý |
|  | 6 | 510 | 26 | 2,65 | celý |
|  | 7 | 567 | 28 | 2,95 | celý |
|  | 8 | 205 | 12 | 0,35 | celý |
|  | 9 | 235 | 14 | 0,56 | celý |
|  | 10 | 160 | 7 | 0,08 | netěžit |
|  | 11 | 364 | 18 | 1,20 | celý |
|  | 12 | 292 | 18 | 0,78 | celý |
|  | 13 | 427 | 18 | 1,46 | celý |
|  | 15 | 313 | 20 | 0,85 | celý |
|  | 16 | 381 | 20 | 1,25 | celý |
|  | 17 | 486 | 23 | 1,96 | celý |
|  | 18 | 307 | 17 | 0,85 | celý |
|  | 19 | 336 | 17 | 0,96 | celý |
|  | 20 | 376 | 21 | 1,35 | celý |
|  | 21 | 335 | 21 | 0,89 | postupně |
|  | 22 | 285 | 18 | 0,86 | celý |
|  | 24 | 249 | 10 | 0,30 | postupně |
|  | 25 | 283 | 10 | 0,40 | postupně |
|  | 26 | 249 | 7 | 0,27 | postupně |
|  | 28 | 411 | 13 | 0,99 | postupně |
|  | 29 | 324 | 17 | 0,69 | postupně |
|  | 30 | 165 | 5 | 0,08 | netěžit |
|  | 31 | 170 | 9 | 0,12 | netěžit |
|  | 32 | 236 | 8 | 0,25 | netěžit |
|  | 33 | 162 | 6 | 0,07 | netěžit |
|  | 34 | 307 | 10 | 0,45 | netěžit |
|  | 35 | 182 | 8 | 0,12 | netěžit |
|  | 92 | 128 | 6 | 0,05 | netěžit |
|  | 93 | 163 | 11 | 0,11 | netěžit |
|  | 94 | 259 | 13 | 0,37 | netěžit |
|  | 95 | 473 | 18 | 1,50 | postupně |
|  | 96 | 320 | 8 | 0,42 | postupně |
|  | 97 | 232 | 11 | 0,26 | postupně |
|  | 98 | 126 | 5 | 0,08 | celý |
|  | 99 | 325 | 3 | 0,45 | celý |
|  | 100 | 305 | 11 | 0,75 | celý |
|  | 101 | 243 | 10 | 0,42 | celý |
|  | 102 | 235 | 11 | 0,52 | celý |
|  | 103 | 229 | 12 | 0,38 | celý |
|  | 104 | 146 | 7 | 0,12 | celý |
|  | 105 | 94 | 4 | 0,01 | netěžit |
|  | 106 | 196 | 9 | 0,16 | postupně |
|  | 109 | 134 | 12 | 0,08 | netěžit |
|  | 110 | 188 | 10 | 0,16 | netěžit |
|  | 111 | 191 | 10 | 0,16 | netěžit |
|  | 112 | 102 | 5 | 0,02 | netěžit |
|  | 114 | 97 | 7 | 0,02 | netěžit |
|  | 116 | 137 | 9 | 0,07 | netěžit |
| počet | 54 | Celkem m3 b. k. |  | 37,29 |  |
|  | 27 | Celkem m3 b. k. celý |  | 29,02 |  |
|  | 10 | Celkem m3 b. k. postupně |  | 5,88 |  |
|  | 37 | Celkem m3 b. k. k těžbě |  | 35,07 |  |