**Smlouva o dílo**

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne měsíce a roku mezi:

**Knihovna AV ČR, v. v. i.**

Sídlo: Národní 1009 / 3, 115 22 Praha 1

Zapsané: v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

IČO: 67985971

DIČ: CZ67985971

zastoupená: Ing. Magdaléna Vecková, ředitelka

Bankovní spojení: xxx

č. ú.: xxx

Tel: xxx

E – mail: [sekretariat@knav.cz](mailto:sekretariat@knav.cz)

(dále jen „Objednatel“)

a

**BIRETONA s.r.o.**

Sídlo: Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8

IČO: 01558889

DIČ: CZ01558889

Bankovní spojení: xxx

Č. ú.: xxx

Zastoupená/jednající: Jiří Krátký

Tel.: 737 339 803

E – mail: biretona@gmail.com

Plátce DPH ano

(dále jen „Zhotovitel“)

1. **Účel a předmět smlouvy**
   1. Podkladem k uzavření této smlouvy je výsledek poptávkového řízení č.j.: KNAV-1442/2021

1.2 Účelem této smlouvy je provedení zateplení rodinného domu na parc. č. 22/1(st) v k.ú. Jenštejn, ul. 9. května 352, Jenštejn.

* 1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo s názvem „Zateplení rodinného domu čp. 352“ (dále jen dílo“).
  2. Předmět díla je vymezen projektovou dokumentací a výkazem výměr, které zpracoval Ing. Aleš Moudrý, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby (ČKAIT 0008767).
  3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo: Zateplení rodinného domu

čp. 352 dle projektové dokumentace, která byla přílohou zadávací dokumentace výše uvedené poptávky, a položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

* 1. Dílo bude provedeno v bezvadné jakosti, z nových materiálů a dle technologických a pracovních postupů stanovených výrobcem použitých materiálů. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení příslušných ČSN a EN platných předpisů týkajících se předmětu díla, včetně požadavků na zajištění bezpečnosti práce dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel pro zhotovení stavby použije pouze materiál a výrobky, které jsou certifikovány.
  2. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu za provedení tohoto díla, a to ve výši a způsobem dle čl. 4. této smlouvy.
  3. Zhotovitel provede dílo v souladu s podmínkami vydaným stavebním souhlasem č. j.: MÚBNLSB-OSÚÚPPP-71665/2020-BROEV

**2. Doba plnění a místo plnění**

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. 1 této smlouvy takto:

Zahájení díla: dnem předání staveniště

Dokončení díla: 12. 12. 2021

2.2Místem plnění díla je Areál Knihovny AV ČR, v. v. i., Jenštejn, 9. Května 25, na pozemcích Parc. č.: st. 22/1, 358. zapsané na LV č. 65 Katastrálního úřadu pro Prahu východ Katastrální pracoviště Praha, na adrese Pod Sídlištěm 1800, 182 13, Praha 9.

2.3 Objednatel se zavazuje převzít hotové dílo i před sjednaným termínem dokončení.

**3.** **Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody**

3.1 Vlastníkem zhotovovaného díle je objednatel., zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do řádného předání a převzetí díla objednatelem.

3.2 Na objednatele přechází nebezpečí škody na díle dnem řádného předání a převzetí díla.

**4. Cena a způsob její úhrady**

4.1 Cena byla sjednána dohodou dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, mezi zhotovitelem a objednatelem pevnou částkou jako cena maximální a konečná pro předmět smlouvy specifikovaný v čl. 1. této smlouvy.

4.2 K dohodnuté ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými právními předpisy ke dni zdanitelného plnění, a to dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (platí pro plátce DPH).

4.3 Smluvní cena za zhotovení díla, které je předmětem smlouvy, činí **1 177 410,84 Kč bez DPH**. Specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.DPH bude účtována podle obecně závazných právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

4.4 Takto dohodnutá cena je cenou konečnou a maximální a zahrnuje veškeré činnosti, dodávky a služby zhotovitele související s provedením díla dle této smlouvy.

4.5 Vícenáklady a vícepráce způsobené rozšířením zadání rozsahu nebo kvality nebo

změnou jiných parametrů díla či jiným přičiněním objednatele nejsou zahrnuty v ceně díla dle

bodu 4.3 a budou předmětem dodatečného vyúčtování k tíži objednatele.

4.6 Cena za dílo bude hrazena jednou celkovou fakturou za práce, dodávky a služby realizované a zabudované na stavbě na základě daňových dokladů / faktur vystavených zhotovitelem. Předpokladem a současně podmínkou vzniku nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla je provedení prací dle podmínek této SoD a fakturace provedených a odsouhlasených prací v souladu s touto smlouvou. Obě podmínky platí současně.

4.7 Faktury zhotovitele, musí mít všechny náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů.

4.8 Pokud faktura nebude mít všechny zákonem a touto smlouvou dohodnuté náležitosti, je objednatel oprávněn daňový doklad/fakturu vrátit zhotoviteli před uplynutím lhůty splatnosti. Pro opravený nebo nově vystavený fakturu/daňový doklad běží nová lhůta splatnosti od doručení nové nebo opravené faktury/daňového dokladu.

4.9 Lhůta splatnosti faktury je 21 dnů a počíná běžet jejím doručením objednateli.

4.10 Veškeré platby a cenové údaje budou výhradně v Kč.

4.11 Dle § 92e), v návaznosti na § 92a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude uplatněno přenesení daňové povinnosti, kde je povinnost přiznat daň na výstupu přenesena na příjemce plnění. V rámci tohoto režimu má povinnost přiznat a zaplatit daň plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno. Zhotovitel vystaví daňový doklad, kde neuvede DPH ani cenu s DPH, jen sazbu DPH v % a sdělení v souladu s § 29 odst. 2 písm. c) „Daň odvede zákazník“. Daňový doklad bude mít náležitosti § 29 odst. 1 písm. a) až l) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

**5. Práva a povinnosti objednatele**

* 1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli pracoviště k provedení díla, a to protokolárně a ve stavu, který umožňuje zhotovení díla dle této smlouvy. Při předání pracoviště budou předána napojovací místa pro samostatné odběry energií, které budou vyúčtovány zhotoviteli způsobem dohodnutým při předání pracoviště. Při předání pracoviště budou objednatelem předány veškeré potřebné podklady, pokud nebude dohodnuto v den předání pracoviště jinak. Součástí pracoviště bude také prostor pro uskladnění materiálu, sociální zařízení. Pracoviště bude předáno zhotoviteli k bezplatnému použití po dobu zhotovování díla.
  2. Objednatel má vyhrazeno právo prostřednictvím oprávněné osoby (dále jen „TDI“) nebo řádně zmocněné osoby kontrolovat dílo v průběhu jeho provádění.
  3. Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím třetí osoby část díla, která je určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení před jejich provedením, zadáním nebo dokončením je zhotovitel povinen na pokyn TDI tuto část díla zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést, a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést dílo do původního řádného stavu. Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese zhotovitel ze svého, pokud:

- jsou kontroly nebo zkoušky stanoveny nebo předpokládány v této smlouvě nebo vyplývají z obecně závazných právních předpisů nebo technických norem,

- se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění zhotovitele nebo pokud je prováděno v rozporu se studií, touto smlouvou, technickými normami nebo právními předpisy.

* 1. Objednatel odpovídá za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude rušen neoprávněnými zásahy třetích osob.
  2. O předání pracoviště bude sepsán protokol s výslovným prohlášením zhotovitele, zda pracoviště přejímá.

**6. Práva a povinnosti zhotovitele**

* 1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související se zhotovením díla dle této smlouvy a při užívání pracoviště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a interní předpisy, se kterými byl seznámen.
  2. Zhotovitel je povinen v místě provádění díla dle této smlouvy udržovat pořádek a čistotu. Je povinen neprodleně odstraňovat odpady vzniklé při zhotovování díla dle této smlouvy.
  3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostorách plnění předmětu této smlouvy a zabezpečí, aby osoby zhotovitele byly vybaveny na pracovišti ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel odpovídá za dodržování všech bezpečnostních a požárních předpisů v objektu při zhotovování díla dle této smlouvy.
  4. Zhotovitel zabezpečí, aby nebyl v místě plnění předmětu smlouvy umožněn bez souhlasu objednatele přístup osobám, které se nepodílejí zhotovování díla dle této smlouvy.
  5. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni uzavření této smlouvy uzavřenou smlouvu o odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnost, které kryje škody na věcech a na zdraví způsobené provozní činností, vadným výrobkem, vzniklé na věcech zaměstnanců, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše min. 500.000 Kč.
  6. Doklady o pojištění odpovědnosti je zhotovitel povinen předložit ke dni podpisu této smlouvy, nejpozději ke dni předání pracoviště. Nepředložení dokladů zhotovitelem o pojištění odpovědnosti za škodu ani v dodatečně stanovené lhůtě, je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
  7. Součástí splnění je úspěšné provedení zkoušek a revizí nutných k bezpečnému uvedení díla do provozu. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas, v souladu s podmínkami této smlouvy, technickými normami a obecně závaznými právními předpisy a s odbornou péčí tak, že dílo bude kvalitní a funkční, aby mohlo sloužit účelu, ke kterému má sloužit.
  8. Zhotovitel se zavazuje na zhotovení díla použít dodávky a materiály I. jakostní třídy s parametry odpovídajícími ČSN a s ohledem na účel, ke kterému bude dílo sloužit. Na vyžádání objednatele předloží zhotovitel vzorky a předepsané atesty materiálů, které hodlá použít ke zhotovení díla.
  9. Zhotovitel je povinen poskytnut objednateli spolupůsobení při výkonu finanční kontroly

podle § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění a je povinen tento závazek zajistit i u svých poddodavatelů.

* 1. Zhotovitel je povinen odškodnit objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly narušením práv třetích osob činností zhotovitele nebo v souvislosti s ní.
  2. V případě jakéhokoliv narušení či poškození budovy, ve kterém je dílo prováděno, v době provádění stavebních prací zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené části objektu nejpozději ke dni předání dokončeného díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
  3. Zhotovitel ponese náklady případné poškození nepředaného a nepřevzatého díla.
  4. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na pracovišti, stavební deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Následně je zhotovitel povinen předat stavební deník objednateli.
  5. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude prováděno způsobem, který neohrozí životní prostředí, a to jak při realizaci díla, tak po jeho dokončení. Současně se zavazuje zajistit odvoz a likvidaci veškerého odpadu tak, aby jeho činností nebyly porušeny právní normy upravující ochranu životního prostředí.
  6. Zhotovitel bude při realizaci díla brát maximální ohled na to, aby svou činností nenarušoval provoz v objektu.
  7. Zhotovitel umožní na pracoviště vstup pověřeným pracovníkům objednatele, tím je zejména technický dozor investora (dále jen „TDI“) a koordinátor BOZP.
  8. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních hmot a dílců, výrobků, strojů a zařízení a jejich dopravu na pracoviště.
  9. Zhotovitel je výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, v případě, že je pro tuto stavbu určen.

6.19 Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze):

**-** učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně pracoviště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat pracoviště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno,

- učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na pracoviště, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla,

- vlivem činnosti zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé škody hradí zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne činností zhotovitele.

6.20 Zhotovitel bude dbát podmínek pro odběr el. energie a vody, které stanoví objednatel v protokolu o předání pracoviště či zápisem do stavebního deníku.

**7. Předání díla**

7.1 Zhotovitel oznámí objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude řádně dokončené dílo připraveno k předání. Smluvní strany se na základě tohoto oznámení dohodnou na průběhu předávacího řízení.

7.2 Podmínkou předání a převzetí díla je jeho soulad se smlouvou a účelem, ke kterému bylo dílo zhotoveno, dále úspěšné provedení veškerých zkoušek předepsaných právními předpisy vztahujícími se k dílu, platnými normami, objednatelem a touto smlouvou, které provede zhotovitel na své náklady. Součástí předání bude i stavební deník, který zhotovitel povede ode dne předání staveniště a předání pracoviště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

7.3 Zhotovitel je povinen předat objednateli takto připravené dílo nejpozději v den dokončení díla dle čl. 2 odst. 2.1 této smlouvy. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo odpovídající smlouvě bez vad a nedodělků.

7.4 Povinnost zhotovitele je podle této smlouvy splněna řádným a včasným provedením díla a jeho řádným předáním objednateli v dohodnutém termínu. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol o předání a převzetí díla bez výhrad nebo s výhradami. Protokol o předání a převzetí díla musí obsahovat kromě jiného soupis všech zjevných vad a nedodělků při předání, které nebrání užívání ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, s termíny odstranění takových vad, tzn. dílo bude převzato s výhradami, včetně soupisu dokladů předávaných s dílem. Součástí předávacího protokolu bude zápis o provedené zkoušce/zkouškách, které budou součástí předání a převzetí díla a k jejichž provedení je zhotovitel povinen pozvat objednatele nejméně 5 dnů předem, resp. zjišťovací protokol a doklad o likvidaci odpadů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.

Pokud dílo zhotovené dle této smlouvy bude předáno bez zjevných vad, bude v protokolu výslovně uvedeno převzatí bez výhrad.

**8. Odpovědnost za vady a záruka za jakost díla**

8.1 Dílo má vady, pokud neodpovídá této smlouvě, tj. není zhotoveno v souladu s podmínkami stanovenými v této smlouvě a k účelu, ke kterému má dílo sloužit.

* 1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost celého díla po dobu 60 měsíců od předání a převzetí celého díla. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po tuto dobu vlastnosti stanovené ve všech technických normách (ČSN a EN), které se vztahují k dodávkám a materiálům, zařízením a pracím souvisejících se zhotovením díla, touto smlouvou a dílo může po tuto dobu sloužit účelu, ke kterému bylo zhotoveno. Záruční doba díla začíná běžet od řádného předání celého díla.
  2. Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a dodávek.

Záruční lhůty počínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami.

* 1. Práva z vady zjištěné po předání a převzetí díla je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele písemnou formou neboe-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění*.* V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popř. uvést jak se projevují. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž rozhodné je datum odeslání. V případě vad díla zjištěných v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady bezplatně.
  2. Zhotovitel se zavazuje v záruční době odstranit reklamované vady díla v těchto lhůtách a termínech:

- pokud objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii nebo vady bránící provozu, musí zhotovitel zahájit odstranění vad neprodleně od doručení reklamace zhotoviteli,

- pokud objednatel reklamuje vady nebránící provozu, zhotovitel odstraní takové reklamované vady díla v záruční době ve lhůtě do 30 dnů od doručení reklamace zhotoviteli nebo ve lhůtě smluvními stranami písemně dohodnuté, a to bezplatně. Neuznaná reklamace nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za odstranění vady.

8.6 Jestliže zhotovitel neodstraní uznanou reklamovanou vadu ani do 30ti dnů po uplynutí lhůty viz bod 8.5, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiného dodavatele, zhotoviteli tuto skutečnost písemně oznámí a bude na něm uplatňovat finanční plnění.

**9. Úrok z prodlení a smluvní pokuta**

9.1 V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění, sjednanou v této smlouvě, je objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 3 % z dohodnuté ceny díla bez DPH za každých započatých 14 dní prodlení.

9.2 V případě, že zhotovitel nedodrží dohodnutý termín pro odstranění zjevných vad a nedodělků zjištěných při předání díla řízení a reklamovaných vad v záruční době, je objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dohodnuté ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

9.3 V případě, že zhotovitel nedodrží dohodnutý termín zpětného předání pracoviště ve lhůtě dle čl. 7 odst. 7.3 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500 Kč.

9.4 V případě prodlení objednatele s předáním prostoru pro plnění dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 3% z ceny díla bez DPH za každých započatých 14 dní.

9.5 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.

9.6 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit závazek smluvní pokutou utvrzený.

9.7 Sankci je povinná smluvní strana uhradit na základě vyúčtování oprávněné smluvní strany, a to do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování povinné smluvní straně.

9.8 Právo na náhradu škody vzniklé porušením povinností vyplývajících z této smlouvy není ujednáním o smluvních pokutách limitováno a vzniklá škoda může být vyúčtována v plné výši.

**10. Ukončení smluvního vztahu**

10.1 Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.

10.2 Objednatel nebo zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě porušení smlouvy podstatným způsobem, a to buď ohledně celého plnění, nebo jen ohledně nesplněného zbytku plnění.

10.3 Podstatným porušením smlouvy je porušení takových povinností, o nichž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Za podstatné porušení smluvních povinností se v tomto případě považuje zejména:

* prodlení s dokončením díla dle této smlouvy o více než 30 dnů z důvodů na straně zhotovitele;
* zhotovitel mimořádně závažným způsobem poruší ustanovení stavebního zákona nebo zákonů týkajících se ochrany životního prostředí;
* nesplnění povinnosti dle čl. 6 odst. 6.6 této smlouvy.

10.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Odstoupení je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se podstatného porušení dopustila.

10.5 Pro případ ukončení smlouvy z jakéhokoliv důvodu se smluvní strany dohodly, že nejpozději do 14 dnů od ukončení provedou vzájemné vypořádání a tuto skutečnost stvrdí oboustranně podepsaným protokolem.

10.6 V případě odstoupení od smlouvy má zhotovitel povinnost pracoviště neprodleně vyklidit a předat objednateli.

10.7 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, práva na náhradu škody, ani dalších ujednání smlouvy, která mají zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy.

**11. Závěrečná ustanovení**

11.1 Tuto smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze výslovným písemným oboustranným ujednáním ve formě dodatku, podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.2 Oprávněným ve věci plnění této smlouvy je

za objednatele: xxx, tel.:xxx,

e – mail: xxx@knav.cz

za zhotovitele: xxx, tel.: xxx

e-mail: biretona@gmail.com

11.3 Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry smluvních stran zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

11.4 Smlouva se sepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

11.5 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje Knihovna AV ČR, v. v. i., a to do 15 dnů od jejího podpisu.

11.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

**Přílohy smlouvy:**

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Praze dne…………………. |  | V Praze dne…………………. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objednatel: |  | Zhotovitel: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| …………..……………………………. |  | …………………………………. |
| Ing. Magdaléna Vecková  Ředitelka |  | Jiří Krátký  jednatel |
|  |  |  |