DODATEK  č. 1

ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 1/VZ/2021/3/01

číslo smlouvy zhotovitele: 37-92

Zhotovitel:		PaPP, spol. s r.o.

Za Tratí 1154

686 01  Uherské Hradiště

IČ : 00 207 608

Objednatel :	Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště

### Kollárova 617

686 01  Uherské Hradiště

IČ : 00559644

Předmět plnění:

„SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště – odstranění havarijního stavu střechy – 2. etapa”

Smluvní strany se dohodly, že některá ustanovení smlouvy o dílo se mění nebo doplňují takto:

1/	V článku 2. bodu 2.5. se doplňuje další odstavec, který zní:

Plnění dle smlouvy o dílo se upravuje o dohodnuté změny specifikované odsouhlaseným položkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 26. 8. 2021 a Změnovým listem č. 1 ze dne 1. 9. 2021. Položkový rozpočet a změnový list tvoří nedílnou součást Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

2/	V článku 5. bodu 5.2. se doplňuje další odstavec, který zní:

Celková cena díla činí :

Cena díla dle         Cena prací a dodávek	Nová cena díla

### smlouvy o dílo	    dle Dodatku č.1 	    bez DPH

#### Celková cena díla bez DPH	       4 407 612,85Kč	-71 587,18Kč	4 336 025,67Kč

#### K tomu DPH 21%	925 598,70Kč	-15 033,31Kč	910 565,39Kč

#### Celkem cena včetně DPH	5 333 211,55Kč	-86 620,49Kč	5 246 591,06Kč

Podrobné sestavení ceny prací dle Dodatku č. 1 je patrné z položkového rozpočtu a změnového listu, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

3/	Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

4/	Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

Přílohy:	Položkový rozpočet ze dne 26. 8. 2021 a Změnový list č. 1 ze dne 1. 9. 2021 - jsou nedílnou součástí dodatku a nejsou s ním pevně spojeny

Za zhotovitele :		Za objednatele :

V Uherském Hradišti                       	V Uherském Hradišti

Dne  : 10. 9. 2021		Dne  : 10. 9. 2021

Milan  V a ď u r a  	 Mgr. Dana  T o m á n k o v á

jednatel a ředitel společnosti 				            ředitelka školy v z.

……...................................                                          …………........................................

z  h  o  t  o  v  i  t  e  l         	         o  b  j  e  d  n  a  t  e  l