Příloha č. 1

Specifikace předmětu a harmonogram plnění architektonické řešení výstavy „ Otisky poznání. Jazyk keramiky “

návrh prostorového řešení do 3. 2. 2017

prováděcí dokumentace, výkaz výměr expozice,

položkový rozpočet do 10. 2. 2017

autorský a technický dozor výroby fundusu

autorský a technický dozor instalace fundusu v expozici 20. 2. do 5. 3. 2017

autorský a technický dozor instalace (a nasvícení) exponátů

6. 3. do 14. 3. 2017

/ *Fo JLý3.U-H*

1