Číslo:

Číslo jednací:

Příloha č.1 - Rozpočet a specifikace díla

Zhotovitel: ČSOP Hasina Louny

Plátce DPH: Ne

Rok: 2021

Rozpočet:	Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Kód | Opatření a činnost | Množství | M.J. | Jednotková cena* | Celková cena |
| Dobroměřická pískovna |  |  |  |  |  |  |
| 6816 | ZE04 | Kácení volné |  |  |  |  |
|  | ZE04a | Kácení volné 11 - 20 cm | 52 | ks | 270,00 | 14 040,00 |
|  |  |  |  |  | Cena bez DPH | 14 040,00 |
|  |  |  |  |  | Cena s DPH | 14 040,00 |
| 6815 | ZE10 | Odstranění nevhodných dřevin bez odstranění pařezu |  |  |  |  |
|  | ZE10b | Odstranění náletu do 3 m výšky | 0,14 | ha | 40 000,00 | 5 600,00 |
|  |  | Podmáčené a rašelinné pozemky: navýšení až o 60% | 20 | % |  | 1120 |
|  |  |  |  |  | Cena bez DPH | 6 720,00 |
|  |  |  |  |  | Cena s DPH | 6 720,00 |
| 6813 | ZC04 | Sečení travního porostu a rákosin |  |  |  |  |
|  | ZC04b | Seč křovinořezem | 1,58 | ha | 30 000,00 | 47 400,00 |
|  |  | Podmáčené a rašelinné pozemky, rákosiny: navýšení až o 70% | 20 | % |  | 9480 |
|  |  |  |  |  | Cena bez DPH | 56 880,00 |
|  |  |  |  |  | Cena s DPH | 56 880,00 |
| 6814 | ZC04 | Sečení travního porostu a rákosin |  |  |  |  |
|  | ZC04c | Seč lehkou mechanizací | 1,4 | ha | 13 000,00 | 18 200,00 |
|  |  | Podmáčené a rašelinné pozemky, rákosiny: navýšení až o 70% | 20 | % |  | 3640 |
|  |  |  |  |  | Cena bez DPH | 21 840,00 |
|  |  |  |  |  | Cena s DPH | 21 840,00 |

* Jednotkovou cenu zadávat bez DPH.

| Souhrnný rozp | očet: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | Cena bez DPH | sazba DPH % | výše DPH | Cena s DPH |
| 2021 | 99 480,00 | 0,00 | 0,00 | 99 480,00 |
| Celkem | 99 480,00 |  | 0,00 | 99 480,00 |

Specifikace díla:	Odkaz na mapové dílo

2021

Dobroměřická pískovna

| 6816 | ZE04 | Kácení volné | 14 040,00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ZE04a | Kácení volné 11 - 20 cm |  |

Popis opatření:

Kácení bude provedeno v období po 1. 10. 2021. Dřeviny budou vyřezány a pokáceny co nejníže u země, aby bylo možné plochy v budoucích letech obhospodařovat. Stromy budou při kácení pokládány primárně mimo travní porost. Veškerá vyřezaná hmota bude odklizena z vykácených ploch i travního porostu a využita v souladu s platnými právními předpisy.

Popis lokalizace:

Zákres 1: Rozloha: 0,1564 ha

| 6815 | ZE10 | Odstranění nevhodných dřevin bez odstranění pařezu | 6 720,00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ZE10b | Odstranění náletu do 3 m výšky |  |

Popis opatření:

Plocha určená k vyřezání je od zákresu nad ortofotem redukována o 50 %, protože se jedná o nesouvislý porost. Výřez dřevin bude proveden po 1.10.2021. Dřeviny budou vyřezány a pokáceny co nejníže u země, aby bylo možné plochy v budoucích letech obhospodařovat. Veškerá vyřezaná hmota bude odklizena z vykácených ploch i travního porostu a využita v souladu s platnými právními předpisy.

Popis lokalizace:

Zákres 1:	Rozloha: 0,2732 ha

| 6813 | ZC04 | Sečení travního porostu a rákosin | 56 880,00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ZC04b | Seč křovinořezem |  |

Popis opatření:

Redukce plochy za výskyt dřevin o třetinu. Veškerá pokosená hmota bude do 10 dnů od pokosení shrabána, odklizena z pozemků a využita v souladu s platnými právními předpisy

Vlastnosti:

Termín DO: 15.10.2021

Typ seče: Plošná

Popis lokalizace:

Zákres 1:	Rozloha: 2,3871 ha

| 6814 | ZC04 | Sečení travního porostu a rákosin | 21 840,00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ZC04c | Seč lehkou mechanizací |  |

Popis opatření:

Veškerá pokosená hmota bude do 10 dnů od pokosení shrabána, odklizena z pozemků a využita v souladu s platnými právními předpisy

Vlastnosti:

Termín DO: 15.10.2021

Typ seče: Plošná

Popis lokalizace:

Zákres 1:	Rozloha: 1,4005 ha