Dodatek č. 1	ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 1.6.2016

Smluvní strany

Objednatel: 	Městská knihovna v Praze

se sídlem Mariánské náměstí 1,  115 72 Praha 1

statutární orgán: RNDr.Tomáš Řehák, ředitel

zastoupená: Ondřejem Vavříkem, vedoucím ekonomicko-správního odboru

IČ: 00064467

DIČ: CZ00064467

bank. spojení: PPF banka a.s.

č. účtu: 2000280005/6000

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Josef Haškovec, Kino-elektro-služby

se sídlem Na Jivinách 468/6, 161 00 Praha 6

IČ: 15916782

DIČ: CZ5509301941

bank. spojení:	KB Praha 6				č. účtu: 280644061/0100

kontakt: telefon 602262674, fax 235316621, e-mail kino-elektro@volny.cz

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je změna data plnění dle Smlouvy o dílo uzavřené dne 1.6.2016 (dále jen „Smlouva“) z důvodu stavebních úprav probíhajících v předsálí Ústřední budovy na Mariánském náměstí.

- Ve článku 2.8. Smlouvy se datum zahájení prací mění na 8.8.2016.

- Ve článku 2.9. Smlouvy se datum dokončení díla mění na 21.8.2016

II.	Závěrečná ujednání

V ostatním zůstává Smlouva nezměněna.

V Praze dne 8.8.2016						V Praze dne 8.8.2016

Objednatel						Zhotovitel